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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1. Zakres robót i kolejność realizacji

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie  

    bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

4. Przewidywane zagrożenia, mogące wystąpić podczas realizacji robót 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Zakres robót i kolejność realizacji

         Zakres rzeczowy rozbiórki obiektu – hali w konstrukcji stalowej, obejmuje roboty demontażowe i rozbiórkowe budowlane i instalacyjne, wykonywane           w następującej kolejności:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe elementów otoczenia

- rozbiórka urządzeń instalacji,

- rozbiórka okien i drzwi,

- rozbiórka ścianek działowych,

- rozbiórka dachu,

- rozbiórka ścian i obudowy hali,

- rozbiórka konstrukcji stalowych hali,

- rozbiórka podłóg i fundamentów,

- rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie projektowanych robót rozbiórkowych istnieją następujące   

obiekty budowlane: 
     -    budynek halowy parterowy, bez podpiwniczenia;
· place i dojazdy utwardzone;

· zieleń. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

     -   nie występują. Teren wokół obiektu przeznaczonego do rozbiórki jest płaski,  

         w miarę uporządkowany.
4.  Przewidywane zagrożenia, mogące wystąpić podczas realizacji robót:

     -   roboty ziemne wykonywane przy pomocy sprzętu mechanicznego; 
     -   roboty demontażowe elementów konstrukcyjnych (o masie do 1,0 t) 
          przy pomocy dźwigów;
     -   roboty transportowe elementów konstrukcyjnych na czasowe miejsce    

         magazynowania;

     -   wykonywanie robót demontażowych na wysokości powyżej 5 m – 
         ryzyko upadku;
     -   roboty rozbiórkowe płyt z wełny mineralnej – ryzyko pylenia;
     -   pozostałe zagrożenia wymienione w § 6 Rozporządzenia Ministra  

         Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej  

         bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony  

         zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.) podczas realizacji zamierzenia 
         inwestycyjnego nie wystąpią.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 

       przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- instruktaż ogólny bhp i ppoż;

- instruktaż stanowiskowy bhp i ppoż;

6. Wskazanie środków technicznych na wypadek awarii, pożaru i innych 

       zagrożeń:

- wyposażenie placu budowy w apteczkę pierwszej pomocy oraz sprzęt ppoż.;
- wyposażenie robotników w środki ochrony osobistej, stosowne do wykonywanej 

  pracy;

- oznakowanie stref niebezpiecznych; 
- zapewnienie łączności telefonicznej (w tym: wykaz numerów alarmowych). 
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