
Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY  I ODBIORU DOSTARCZONEGO MATERIAŁU 


Przedmiot SSDiODM

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji i odbioru  dostawy kwiatów przeznaczonych do nasadzeń na terenie Szczecina w roku 2018-2019.

I.  MATERIAŁ

Wykonawca - Dostawca dostarczy materiał roślinny zgodny z SSDiODM
i PN. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwo pochodzenia materiału roślinnego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli materiału roślinnego oraz możliwość odrzucenia materiału niespełniającego wymagań jakościowych.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewnia transport roślin we właściwych warunkach i oraz rozładunek (wraz z doniesieniem roślin  do kwietnika) w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego w SSDiODM i pozostać na miejscu dostawy do czasu przeliczenia wszystkich roślin celem spisania protokołu odbioru.
Wykaz i ilości roślin przedstawione są w przedmiarze robót. 
W załączeniu wykaz ilości odmian lub gatunków poszczególnych kwietnikach.

Rośliny kwietnikowe i byliny – dostarczone rośliny powinny odpowiadać normie BN-76/9125-01 i BN-71/9124-02.
 Do czasu przekazania rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:

· rośliny powinny być dostarczone w odrębnych doniczkach;
· każda partia roślin powinna zawierać oznaczenie z nazwa gatunkową i odmianową rośliny;
· rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite 
w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, z wykształconymi pąkami kwiatowymi (nie dotyczy roślin ozdobnych z liści); pąki całkowicie rozwinięte w ilości co najmniej 60% danej partii kwiatów (w przypadku alstromerii dopuszcza się rośliny z wykształconymi pąkami kwiatowymi i pojedynczymi kwiatami);
· pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku 
i odmiany;
· wysokość roślin powinna być wyrównana w każdej partii;
· bryła korzeniowa powinna być całkowicie przerośnięta korzeniami, wilgotna, nieuszkodzona, min. wielkość doniczki fi 9 cm. Za wyjątkiem: pelargonia angielska – fi min. 15 cm; alstromeria – fi min. 20 cm, pelargonia, koleus fi. min. 12 cm);
· część nadziemna rośliny powinna mieć wys. min. 12 cm i być pełna w obwodzie donicy (pelargonie, komarzyca, Sunpatiens, begonia’ Dragon Wing’, begonia ‘Belina Orange’, wilec ‘Marguerite’  – wysokość lub długość pędów zwisających poniżej górnego rantu doniczki min. 20 cm);
Poszczególne gatunki i odmiany roślin powinny zostać pozyskane poprzez  zakup licencjonowanych sadzonek. 
Wykonawca zobowiązany jest wraz z każdą partią dostawy (przed podpisaniem protokołu odbioru)  przedstawić świadectwo pochodzenia materiału roślinnego (lub materiału nasiennego) lub inny dokument poświadczający jego pochodzenie (np. dołączyć oświadczenie na piśmie dot. zgodności materiału ze SSDiODM i oświadczenie 
o pozyskaniu przez Wykonawcę prawa do produkcji danej odmiany w przypadku jeżeli jest to odmiana licencjonowana) w języku polskim. 


Niedopuszczalne wady:
· zwiędnięcia liści i kwiatów;
· uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni;
· oznaki chorobowe;
· ślady żerowania szkodników;
· niewyrównany wzrost poszczególnych gatunków roślin w partii;
· bryła korzeniowa zbyt słabo rozwinięta, nie będąca w stanie utrzymać podłoża po wyjęciu z doniczki;


II. TRANSPORT I WYŁADUNEK
[bookmark: _GoBack]
ROK 2018
Dostawa materiału roślinnego w terminie 7.05.2018 r. 14-18.05.2018 r. i 21-22.05.2018 r.

Dostawa od godz. 7.30, zgodnie z projektem nasadzeń i poniższym harmonogramem:

-  7 maja: materiał do obsadzenia konstrukcji kwiatowych oraz ampli – Dostawca dostarczy materiał roślinny do obsadzenia konstrukcji kwiatowych we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie miasta Szczecina;
- I partia 14 maja: Pomnik Czynu Polaków (na jedną część – ¼ ilości poszczególnych gatunków), Pl. Hołdu Pruskiego, donice na Wyszyńskiego, Pl. Tobrucki, Rondo Giedroycia;
- II partia 15 maja: Pomnik Czynu Polaków (na drugą część - ¼ ilości poszczególnych gatunków), Plac Armii Krajowej UM;
- III partia 16 maja : Pomnik Czynu Polaków (na trzecią część - ¼ ilości poszczególnych gatunków ), Jasne Błonia;
- IV partia 17 maja: Pomnik Czynu Polaków (na czwartą część - ¼ ilości poszczególnych gatunków), Aleja Jana Pawła II - połowa materiału (do uzgodnienia z inspektorem)
- V partia 18 maja: Teatr Letni, donice Cmentarz Centralny, kwietnik Cmentarz Centralny (połowa materiału), Aleja Jana Pawła II- druga połowa materiału (do uzgodnienia z inspektorem),
- VI partia 21 maja: kwietnik Cmentarz Centralny (druga połowa materiału), Różanka
- VII partia 22 maja: Kąpielisko Arkonka, Ekoport ul. Leszczynowa, Kąpielisko Dziewoklicz, Kąpielisko Dąbie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Wojska Polskiego, Kąpielisko Głębokie, Lasy Pracownia ul. Miodowa 1, Kaplica Cmentarz Centralny.

ROK 2019 
Dostawa materiału roślinnego w terminie 6.05.2019 r. 13-17.05.2019 r. i 20-21.05.2019 r.

Dostawa od godz. 7.30, zgodnie z projektem nasadzeń i poniższym harmonogramem:

-  6 maja: materiał do obsadzenia konstrukcji kwiatowych oraz ampli – Dostawca dostarczy materiał roślinny do obsadzenia konstrukcji kwiatowych we wskazane przez Zamawiającego lokalizacje na terenie miasta Szczecina;
- I partia 13 maja: Pomnik Czynu Polaków (na jedną część – ¼ ilości poszczególnych gatunków), Pl. Hołdu Pruskiego, donice na Wyszyńskiego, Pl. Tobrucki, Rondo Giedroycia;
- II partia 14 maja: Pomnik Czynu Polaków (na drugą część - ¼ ilości poszczególnych gatunków), Plac Armii Krajowej UM;
- III partia 15 maja : Pomnik Czynu Polaków (na trzecią część - ¼ ilości poszczególnych gatunków ), Jasne Błonia;
- IV partia 16 maja: Pomnik Czynu Polaków (na czwartą część - ¼ ilości poszczególnych gatunków), Aleja Jana Pawła II - połowa materiału (do uzgodnienia z inspektorem)
- V partia 17 maja: Teatr Letni, donice Cmentarz Centralny, kwietnik Cmentarz Centralny (połowa materiału), Aleja Jana Pawła II- druga połowa materiału (do uzgodnienia z inspektorem),
- VI partia 20 maja: kwietnik Cmentarz Centralny (druga połowa materiału), Różanka
- VII partia 21 maja: Kąpielisko Arkonka, Ekoport ul. Leszczynowa, Kąpielisko Dziewoklicz, Kąpielisko Dąbie, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Wojska Polskiego, Kąpielisko Głębokie, Lasy Pracownia ul. Miodowa 1, Kaplica Cmentarz Centralny. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan nawierzchni, jakość wykonywanych prac i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w SSDiODM i wskazaniami inspektora w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami i powstałe przy rozładunku materiału roślinnego w obrębie realizacji prac.

	W przypadku opóźnień w dostawie materiału kwiatowego Zamawiający przesunie harmonogram dostarczenia reszty partii roślin, tak aby zachować kolejność obsadzenia kwietników tj. możliwa jest dostawa tylko jednej partii kwiatów dziennie.


III.  ODBIÓR MATERIAŁÓW

Odbiór materiału roślinnego będzie następował w częściach, tj. odbiór każdej partii i na każdym kwietniku odrębnie.  W dniu poprzedzającym dostawę  (lub w ostatnim dniu roboczym [pn. - pt.] poprzedzającym dostawę) do godz. 10.00 na nr faxu 91 48 48 055 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przewidywaną kolejność dostawy kwiatów, jeśli zamierza dostarczyć materiał na wszystkie lub część obiektów wspólnym środkiem transportu (dostawa w każdym dniu musi skończyć się nie później niż o godzinie 12.00).
Materiał powinien być dostarczony zapakowany na wózki lub w inny sposób umożliwiający szybki wyładunek, z roślinami pogrupowanymi wg odmian i gatunków (na jednej półce może znajdować się wyłącznie jedna odmiana lub gatunek) oznaczonymi czytelnie nazwa gatunkową 
i odmianową rośliny wraz z ilością roślin na poszczególnych wózkach. W przypadku dostawy materiału wg harmonogramu na jedną lokalizację częściami – dokładny zakres dostawy należy uzgodnić z inspektorem ZUK (tel 91 48 57 127 lub 600 009 209) najpóźniej w ostatnim dniu roboczym do godz. 12.00 (pn.- pt.) poprzedzającym dostawę.
Wykonawca we własnym zakresie rozładuje środek transportu i ustawi kwiaty w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dokona sprawdzenia ilościowego 
i jakościowego materiału roślinnego, po czym spisany zostanie protokół przekazania. 
W przypadku braków jakościowych lub ilościowych Zamawiający ma prawo do odrzucenia całej partii materiału na dany obiekt i naliczenia kary umownej.
Protokół podpisany zostanie w obecności przedstawicieli obu stron z udziałem przedstawiciela firmy zewnętrznej przejmującej materiał roślinny, która ma obowiązek zabezpieczyć go 
i utrzymywać w należytym stanie do momentu posadzenia. 

Wykonawca wystawi dwie odrębne faktury w danym roku, za dostawę kwiatów na tereny zieleni będące w administracji Zakładu Usług Komunalnych (oznaczone dalej jako ZUK) oraz na pasy drogowe będące w administracji Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (oznaczone dalej jako ZDiTM):
Plac Tobrucki – ZUK
Pomnik Czynu Polaków – ZUK
Teatr Letni – ZUK
Aleja Kwiatowa – 10 konstrukcji  – ZUK
7 wysokich konstrukcji – ZDiTM
15 niskich konstrukcji – ZDiTM
Jasne Błonia – ZUK
Rondo Giedroycia - ZDiTM
Plac Hołdu Pruskiego – ZDiTM
Aleja Jana Pawła II- ZDiTM
Plac Armii Krajowej – ZDiTM
ul. Wyszyńskiego – ZDiTM
Brama Cmentarza Centralnego – ZDiTM
4 konstrukcje – rejon VI – ZDiTM
3 konstrukcje – rejon VII – ZDiTM
13 konstrukcji – rejon I – ZDiTM
materiał do ampli – ZDiTM
Cmentarz Centralny – ZUK
Różanka – ZUK
Kąpielisko Dąbie – ZUK
Kąpielisko Dziewoklicz – ZUK
Kąpielisko Głębokie – ZUK
Kąpielisko Arkonka  - ZUK
Ekoport ul. Leszczynowa – ZUK
Pracownia Edukacyjn aul. Miodowa – ZUK
Cmentarz Centralny – kaplica – ZUK
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt – ZUK 
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