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ROZDZIAŁ I Forma oferty

1. Na ofertę składają się: formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym tabela, oświadczenia, załączniki, formularze, itp.) zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
1. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.
1. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone 
do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
1. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.
1. Wykonawca składa tylko jedną ofertę na jedną lub więcej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
1.  Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w  art. 67 ust.
 1 pkt 6 ustawy – zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnego 
 z przedmiotem zamówienia podstawowego, do 30 % wartości zamówienia podstawowego.
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
1. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
1. zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: "Oferta 
na opracowanie dokumentacji projektowej dot. regulacji stosunków wodnych 
w Parku Leśnym Arkońskim w Szczecinie (w podziale na części)" oraz nie otwierać przed 19.03.2018 r., godz. 11.00”- bez nazwy i pieczątki wykonawcy;
1. koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.
1. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 10,     Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.
1. w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w Rozdziale I pkt 10 ppkt 1 
z dopiskiem „wycofanie”.
1. w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć.
Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej 
i zewnętrznej, oznaczonych jak w Rozdziale I pkt 10 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.
1. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.
1. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę wykonawcy.
ROZDZIAŁ III Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu 
i zawarcia umowy.
1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
1. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 
1. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ.
1. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V SIWZ.
1. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.
1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum), zawierającą, co najmniej:
1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
1. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
1. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia,
1. wskazanie wykonawcy upoważnionego do wystawienia faktury.

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.
1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
1. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.
1. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących 
do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.
4. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 
do przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
1. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą 
„nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
ze zmianami)”.
9.	W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 	przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień 	publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu 
      na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

Rozdział V Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty. 

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie: 
0. art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy;
0. art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) ustawy; wykluczeniu na tej podstawie podlega wykonawca: 
a)	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),
b)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
c)	który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia określone poniżej warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie ustala minimalnego poziomu zdolności. 
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie ustala minimalnego poziomu zdolności.
1. zdolności technicznej lub zawodowej;
a) dot. części I:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 
1 projekt obejmujący zbiornik retencyjny ziemny oraz budowę, przebudowę lub remont strumienia o charakterze przejściowym* lub górskim,
b) dot. części II:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 
1 projekt obejmujący zbiornik retencyjny ziemny oraz budowę, przebudowę lub remont strumienia o charakterze przejściowym* lub górskim,
c) dot. części III:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
A. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert,
oraz
B. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (specjalizacja – sieci , instalacje 
i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne) oraz ważne zaświadczenie 
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 1 projekt obejmujący przepompownię i rurociąg tłoczny,
d) dot. części IV:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 
1 projekt obejmujący zbiornik retencyjny ziemny oraz budowę, przebudowę lub remont strumienia o charakterze przejściowym* lub górskim,
e) dot. części V:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 
1 projekt obejmujący zbiornik retencyjny ziemny oraz budowę, przebudowę lub remont strumienia o charakterze przejściowym* lub górskim,
f) dot. części VI:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 
1 projekt obejmujący zbiornik retencyjny ziemny oraz budowę, przebudowę lub remont strumienia o charakterze przejściowym* lub górskim,
g) dot. części VII:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 
1 projekt obejmujący budowę, przebudowę lub remont strumienia o charakterze przejściowym* lub górskim,
h) dot. części VIII:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, 
że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która opracowała co najmniej 
1 projekt obejmujący budowę, przebudowę lub remont strumienia o charakterze przejściowym* lub górskim.
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu 
i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. 
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
* Strumień o charakterze przejściowym:
-  w dolnym biegu posiada spadek dna do 5 ‰,
- ma charakter małej rzeki lub kanału o przepływie miarodajnym do 10 m3/s
 przy niskim przepływie średnim rocznym do 0,1 m3/s,
- w górnym biegu posiada spadek dna >5‰ (może osiągnąć ponad 100 ‰) 
 i ma charakter potoku górskiego,
-  płynie po gruntach nieskalistych przez co prowadzi znaczne ilości rumowiska
  i jest erozyjny w stosunku do skarp dolinowych, które żłobi do znacznych
  głębokości,
- 	  po intensywnych opadach posiada tendencję do zmiany trasy koryta 
  w granicach doliny.
    Powyższa charakterystyka dotyczy wszystkich strumieni wypływających 
    ze Wzgórz Warszewskich w Szczecinie.
         W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część,
         Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania warunku dotyczącego zdolności
         technicznych, z uwzględnieniem zakresu rzeczowego projektu opracowanego przez
        wykazaną osobę, określonego odpowiednio dla danej części - w warunku.  


1. Potencjał podmiotu trzeciego:
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty:
1. formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;
	Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
1. oświadczenia:
a) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
z powodów określonych w pkt 1, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy 
z wykonawców składających ofertę wspólną.
b) w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 oraz inne podmioty, na zasobach których wykonawca polega, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o innych podmiotach, na zasobach których wykonawca polega, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
1. zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3 ppkt 2 SIWZ, jeżeli wykonawca 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów; przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
1. pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 4 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej w Rozdział III pkt 1 SIWZ;
Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.
1. oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
6) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

     Ww. wykaz należy złożyć w oryginale.
     W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1. Oświadczenie dot. grupy kapitałowej:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej; przykładowy wzór oświadczenia dot. przynależności 
do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 10 do SIWZ;
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.  
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język.
5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”).
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w Rozdziale V pkt 5 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
5. W przypadku, o którym mowa w ppkt 4) Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie  odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
5. Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.
5. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ppkt 10), uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

ROZDZIAŁ VI Termin wykonania zamówienia i okres rękojmi i gwarancji

1. Termin wykonania zamówienia: 
    1) etap I - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2018 r.
    2) etap II – do dnia 30 listopada 2018 r.
2.	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi odnośnie całości przedmiotu umowy zostaje rozszerzona - termin rękojmi za wady co do przedmiotu umowy oraz każdej jego części kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy Robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. 
3.  Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, do czasu zakończenia prac prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotu zamówienia.
4. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego prac.

ROZDZIAŁ VII Wadium

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

ROZDZIAŁ VIII Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 do 15.00.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu (91 – 48-48-055 lub 
e-maila (joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl), przy przekazywaniu następujących dokumentów:
1. pytania wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ,
1. zmiany treści SIWZ,
1. wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty i odpowiedź wykonawcy,
1. wezwanie wykonawcy do złożenia oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy,
1. wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2f, 3 i 3a ustawy,
1. wezwanie wykonawcy do wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów 
na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy,
1. wezwanie do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
1. informacja o poprawieniu oferty na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy,
1. oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
1. wezwanie kierowane przez Zamawiającego do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,
1. oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
1. zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
1. zawiadomienie o odrzuceniu oferty,
1. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy,
1. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
1. informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181, 184 
i 185 ustawy.
1. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem albo e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przesłania przez Zamawiającego, niezależnie 
od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń wykonawcy.
1. Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub e-maila po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną tego dnia, czyli dnia zarejestrowania.
1. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym 
a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
1. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.
1. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest 
p. Joanna Kordecka tel. 91 48 57 126 w godz. 8.00 – 15.00, fax 91 48 48 055 (czynny całą dobę), e-mail: joanna.kordecka@zuk.szczecin.pl
1. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 10, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
1. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 10.
1. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
1. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zamieszcza informację na stronie internetowej.

ROZDZIAŁ IX Sposób obliczenia ceny oferty

1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć formularz oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca określa oferowaną cenę odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składa ofertę).
1. W formularzu oferty wykonawca wpisuje cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała podatek VAT.	
1. Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym również sprawowania nadzoru autorskiego), które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności wynikające z SIWZ i wzoru umowy.
1. Przed dokonaniem wyceny Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
5.	Oferowana cena powinna być wyliczona do dwóch miejsc po 	przecinku.
6.   Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7.  Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową 
w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
8.	Procentowy podział wynagrodzenia – oferowanej ceny (wynagrodzenie płatne będzie 
w częściach – po realizacji poszczególnych etapów według poniższego podziału) 
w umowie określony kwotowo:
1) etap I – 40 %,
2) etap II – 60 %.

ROZDZIAŁ X Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć w Zakładzie Usług Komunalnych, ul. Ku Słońcu 125A, sekretariat, w terminie do dnia 19.03.2018 r., do godz. 10.00.
1. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
1. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową 
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
1. [bookmark: _GoBack]Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.03.2018 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, przy ul. Ku Słońcu 125A, pok. 4.
1. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.
1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający poda informacje, o których mowa 
w art. 86 ust. 4 ustawy.
1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

ROZDZIAŁ XI Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
 
dot. części I, II, IV, V, VI, VII, VIII:

1)	cena – 60 %
      Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

	Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

najniższa cena 
       C  = ------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
            cena w ofercie ocenianej


2)    doświadczenie projektanta – 30 %
      Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
 
Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie projektanta” (D):

Punkty zostaną przyznane w zależności od ilości projektów obejmujących zakres rzeczowy określony w warunku odnoszącym się do zdolności technicznych dot. danej części, opracowanych przez osobę wykazaną na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych (rozdział V pkt 2 ppkt 3 SIWZ), w następujący sposób: 
a) 	jeżeli Wykonawca wykaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała 1 projekt obejmujący zakres rzeczowy określony w warunku dot. danej części – 10 pkt
b) 	jeżeli Wykonawca wykaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała od 2 do 4 projektów obejmujących zakres rzeczowy określony w warunku odnoszącym się 
do zdolności technicznych odnoszącym się do zdolności technicznych dot. danej części – 20 pkt
c) 	jeżeli Wykonawca wykaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała powyżej 
4 projektów obejmujących zakres rzeczowy określony w warunku odnoszącym się 
do zdolności technicznych dot. danej części – 30 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wykaże osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne 
co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała co najmniej 1 projekt obejmujący zakres rzeczowy określony w warunku dot. danej części, wówczas Wykonawca zostanie wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.


3)    wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 10 %
      Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
 
Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej” (K):

Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
w następujący sposób: 
a)   jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki – 10 pkt
b)   jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 0,4 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki – 5 pkt
c)   jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki – 0 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości mniejszej niż 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, wówczas oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości większej niż 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta maksymalna wysokość kary umownej, czyli 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki. 


dot. części III:

4)	cena – 60 %
      Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

	Sposób przyznania punktów w kryterium „cena” (C): 

najniższa cena 
       C  = ------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
            cena w ofercie ocenianej


5)    doświadczenie projektanta – 30 %
      Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt.
 



Sposób przyznania punktów w kryterium „doświadczenie projektanta” (D):

Punkty zostaną przyznane w zależności od ilości projektów obejmujących zakres rzeczowy określony w warunku odnoszącym się do zdolności technicznych, opracowanych przez osobę wykazaną na potwierdzenie spełniania warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych, określonego w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. c tiret B SIWZ, w następujący sposób: 
a) 	jeżeli Wykonawca wykaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych (specjalizacja – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe 
i kanalizacyjne) oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała 1 projekt obejmujący zakres rzeczowy określony w warunku udziału 
w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznych, w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. c tiret B SIWZ – 10 pkt
b) 	jeżeli Wykonawca wykaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych (specjalizacja – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe 
i kanalizacyjne) oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała od 2 do 4 projektów obejmujących zakres rzeczowy określony 
w warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych, 
w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. c tiret B SIWZ – 20 pkt
c) 	jeżeli Wykonawca wykaże osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych (specjalizacja – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe 
i kanalizacyjne) oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała powyżej 4 projektów obejmujących zakres rzeczowy określony 
w warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych, 
w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. c tiret B SIWZ – 30 pkt

Jeżeli Wykonawca nie wykaże osoby posiadającej uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych (specjalizacja – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe 
i kanalizacyjne) oraz ważne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne co najmniej na dzień składania ofert, która wykonała co najmniej 1 projekt obejmujący zakres rzeczowy określony w warunku warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznych, 
w rozdziale V pkt 2 ppkt 3 lit. c tiret B SIWZ, wówczas Wykonawca zostanie wykluczony z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego.


6)    wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – 10 %
      Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt.
 

Sposób przyznania punktów w kryterium „wysokość kary umownej” (K):

Punkty zostaną przyznane w zależności od wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 
w następujący sposób: 
a)   jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki – 10 pkt
b)   jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 0,4 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki – 5 pkt
c)   jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki – 0 pkt

Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości mniejszej niż 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, wówczas oferta zostanie odrzucona.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje karę umowną w wysokości większej niż 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, wówczas do oceny ofert zostanie przyjęta maksymalna wysokość kary umownej, czyli 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki. 

          S = C + D + K

1. Największa ilość punktów (S) wyliczonych w powyższy sposób decyduje o uznaniu oferty za najkorzystniejszą. Ocena zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
4.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5.	Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6.	Zamawiający poprawi w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7.   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
8.	Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny 	ofert określonymi w SIWZ.
9.	Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 	określonych w SIWZ.
10.	Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty,
o okolicznościach, o których mowa w art. 92 ustawy.
11.	W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 	Zamawiający unieważnia postępowanie.
12.	O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 	wykonawców, którzy:
1. ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
1. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek,     	złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy 	komputerowe oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XII Zawarcie umowy

0. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 8/I, 8/II, 8/III, 8/IV, 8/V, 8/VI, 8/VII lub 8/VIII do SIWZ.
0. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych 
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

ROZDZIAŁ XIII Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
1. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1)	określenia warunków udziału w postępowaniu;
2)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3)	odrzucenia oferty odwołującego;
4)	opisu przedmiotu zamówienia;
5)	wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
1. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XIV Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dot. regulacji stosunków wodnych w Parku Leśnym Arkońskim w Szczecinie – w podziale na części:
      CZĘŚĆ I:    Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Odtworzenie i rozbudowa
	istniejących zbiorników, w rejonie Białej Leśniczówki, związanej 
	  ze zwiększeniem ich pojemności retencyjnej w km 3+320 - 3+640 strumienia
       Osówka wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”, 
CZĘŚĆ II:   Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Żabiniec, 
	    na odcinku km 0+000 do km 1+836, wraz  z budową zbiornika retencyjnego
                w górnym biegu strumienia, budową  piaskowników w węzłach Za3 i Za4
                (na włączeniu strumieni Kijanka i Zielonka) i budową urządzeń
                doprowadzających  i odprowadzających wodę do jeziora Głuszec”,


       CZĘŚĆ III:  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przerzut wody z jeziora 
Głębokie do strumienia Osówka – remont istniejącego rurociągu Ø 0,6m  łączącego Uroczysko z jeziorem Głębokie oraz remont istniejącego rowu zasilającego w wodę  rozlewisko zlokalizowane między Jeziorem Goplany 
a Kompleksem Rekreacyjnym Arkonka – okresowe zasilanie w wodę jezior   Uroczysko, Goplany i Stawów Syrenich – ujęcie, rurociąg tłoczny,
CZĘŚĆ IV:  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Kijanka, 
 	na odcinku km 0+039 do km 1+363, wraz z budową zbiornika retencyjnego 
 	w górnym jego biegu wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego kanału ulgi
 	Ø 0,4 m (Kijanka – Osówka) i jego ewentualnym remontem”,
CZĘŚĆ V:   Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Zielonka,
                     na odcinku km 0+000 do km 1+997, wraz z budową zbiornika retencyjnego
                     w górnym jego biegu”,
CZĘŚĆ VI:  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Arkonka,
                     na odcinku km 0+000 do km 2+107, wraz z budową zbiornika retencyjnego
                     w górnym jego biegu i odmuleniem istniejących piaskowników”,
CZĘŚĆ VII: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont strumienia Bystry 
                      Potok, na odcinku km 0+000 do km 1+143, lewego dopływu w km 0+961
                      oraz strumienia Osówka w km 7+200 do 7+904 (źródła)”,
CZĘŚĆ VIII: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont strumienia 
                       Jasmundzka Struga, na odcinku km 0+000 do km 1+978 i lewego dopływu
                       w km 0+774”.
      CPV
      71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
2.   Opis przedmiotu zamówienia:
      1)  część I: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Odtworzenie i rozbudowa
istniejących zbiorników, w rejonie Białej Leśniczówki, związanej 
ze zwiększeniem ich pojemności retencyjnej w km 3+320 - 3+640 strumienia
Osówka wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”:
a) etap I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych z istniejącym zbiornikiem (umocnienia skarp, zastawki, przepusty, rurociągi odprowadzające wodę, itp.),
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. badanie podłoża gruntowego,
D. założenia techniczne budowy zbiorników retencyjnych zawierające kształt (linia brzegowa), wyposażenie w niezbędne budowle 
i urządzenia techniczne (np. do zatrzymywania rumowiska), służące prawidłowej pracy i eksploatacji w późniejszym okresie, wraz 
z zagospodarowaniem przyległego terenu,
b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	odtworzenie i rozbudowa istniejących zbiorników 
z maksymalnym wykorzystaniem terenu ograniczonego linią lasu, Osówką i terenem rekreacyjnym Białej Leśniczówki,
Bb)	budowa przelewów bocznych z nieckami wypadowymi, odprowadzających wodę ze strumienia Osówka i pełniących jednocześnie funkcje piaskowników i wyjść dla płazów,
Cc)	budowa przelewów i przepustów pomiędzy zbiornikami,
Dd)	budowa rurociągu tłocznego Ø 315 mm (w rejonie strumienia Osówka) zasilającego projektowane zbiorniki wodą do jeziora Głębokiego,
Ee)	budowa urządzeń napowietrzających wodę z rurociągu tłocznego przed wlotem do zbiorników, w formie „przewodu wydatkującego po drodze”, 
Ff)	budowa rurociągu odprowadzającego wodę ze zbiorników 
do strumienia Osówka,
Gg)	budowa przepustu łączącego tereny przyległe (polana sportowa) z projektowanymi zbiornikami, 
Hh)	zagospodarowanie terenu przyległego do istniejących zbiorników,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne, 
     2)	część II: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Żabiniec, 
 w celu przywrócenia jego funkcji, na odcinku km 0+000 do km 1+836, wraz 
 z budową zbiornika retencyjnego w górnym biegu strumienia, budową 
 piaskowników w węzłach Za3 i Za4 (na włączeniu strumieni Kijanka 
             i Zielonka) i budową urządzeń doprowadzających i odprowadzających wodę
             do jeziora Głuszec”:
a) etap I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych ze strumieniem Żabiniec (umocnienia koryta, stopnie, przepusty, itp.),
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. aktualizacja wtórnika geodezyjnego wraz z badaniem stanów władania,
D. badanie podłoża gruntowego,
E. założenia techniczne budowy zbiornika retencyjnego zawierające rodzaj, niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia technologiczne (np. do zatrzymywania rumowiska), służące prawidłowej pracy 
w okresie eksploatacyjnym, lokalizację, 
F. zabezpieczenie skarp dolinowych na trasie strumienia zagrożonych osunięciem,
G. założenia techniczne budowy dwóch piaskowników zawierające niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia techniczne służące prawidłowej pracy w okresie eksploatacyjnym, 
b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	regulacja strumienia Żabiniec na odcinku od km 0+000 do km 1+836,
Bb)	zbiornik retencyjny w górnym odcinku strumienia,
Cc)	dwa piaskowniki w rejonie węzłów Za3 i Za4 (włączenie 
strumieni Kijanka i Zielonka do Żabińca),
Dd)	budowa doprowadzenia i odprowadzenia wody z/do jeziora Głuszec w rejonie km 0+390 – 0+475 strumienia,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne, 
1.   część III: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przerzut wody z jeziora
                    Głębokie do strumienia Osówka – remont istniejącego rurociągu Ø 0,6m 
                    łączącego Uroczysko z jeziorem Głębokie oraz remont istniejącego rowu     
                    zasilającego w wodę rozlewisko zlokalizowane między Jeziorem Goplany
                    a Kompleksem Rekreacyjnym Arkonka – okresowe zasilanie w wodę
                    jezior  Uroczysko, Goplany i Stawów Syrenich – ujęcie, rurociąg
                    tłoczny”:
a)  etap   I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych z inwestycją,
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. aktualizacja wtórnika geodezyjnego wraz z badaniem stanów władania,
D. badanie podłoża gruntowego,
E. założenia techniczne budowy przepompowni i rurociągów tłocznych 
do strumienia Osówka i zbiorników przy Białej Leśniczówce, zawierające wybór lokalizacji, rodzaj i typ, niezbędne wyposażenie 
w urządzenia techniczne służące prawidłowej pracy i eksploatacji 
w późniejszym okresie - konieczna koordynacja z projektem, wykonanym na zlecenie Wydziału Inwestycji Miejskich Miasta Szczecin, pn. „Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ ul. Zegadłowicza/ 
ul. Kupczyka/ ul. Miodowej wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina” w zakresie dotyczącym rurociągu tłocznego jez. Głębokie – Osówka.
                       b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych
                            przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	budowa ujęcia wody z przepompownią wody z jeziora Głębokiego,
Bb)	budowa rurociągu tłocznego zasilającego strumień Osówka 
i zbiorniki przy Białej Leśniczówce,
Cc)	przebudowa rurociągu Ø 0,6 m odprowadzającego wodę z Uroczyska do jeziora Głębokiego,
Dd)	zasilanie rozlewiska znajdującego się między Jeziorem Goplany a Kompleksem Rekreacyjnym Arkonka,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne,
Uwaga: Konieczna koordynacja z projektem, wykonanym na zlecenie Wydziału Inwestycji Miejskich, pn. „Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego / ul. Zegadłowicza / ul. Kupczyka / ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina” w zakresie dotyczącym rurociągu tłocznego jez. Głębokie – Osówka.
1. część IV:  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Kijanka, 
     na odcinku km 0+039 do km 1+363, wraz z budową zbiornika retencyjnego 
     w górnym jego biegu wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego kanału
                 ulgi Ø 0,4 m (Kijanka – Osówka) i jego ewentualnym remontem”:
a) etap   I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych ze strumieniem Kijanka (umocnienia koryta, stopnie, przepusty, itp.),
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. aktualizacja wtórnika geodezyjnego wraz z badaniem stanów władania,
D. badanie podłoża gruntowego,
E. założenia techniczne budowy zbiornika retencyjnego, zawierające rodzaj, lokalizację i niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia technologiczne (np. do zatrzymywania rumowiska) służące prawidłowej pracy w okresie eksploatacyjnym; projekt zbiornika powinien uwzględniać zabezpieczenie skarp doliny strumienia zagrożonych osunięciem,
F. zabezpieczenie skarp dolinowych na trasie strumienia zagrożonych osunięciem,
                       b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych
                            przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	regulacja strumienia Kijanka na odcinku od km 0+039 do km 1+363 km,
Bb)	zbiornik retencyjny w górnym odcinku strumienia,
Cc)	sprawdzenie stanu technicznego kanału Ulgi Ø 0,4 m (Kijanka – Osówka) i jego ewentualna naprawa,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne, 
1. część V:  Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Zielonka, 
                na odcinku km 0+000 do km 1+997, wraz z budową zbiornika retencyjnego
                w górnym jego biegu”:
a) etap   I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych ze strumieniem Zielonka (umocnienia koryta, stopnie, przepusty, itp.),
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. aktualizacja wtórnika geodezyjnego wraz z badaniem stanów władania,
D. badanie podłoża gruntowego,
E. założenia techniczne budowy zbiornika retencyjnego, zawierające rodzaj, lokalizację i niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia technologiczne (np. do zatrzymywania rumowiska) służące prawidłowej pracy w okresie eksploatacyjnym; projekt zbiornika powinien uwzględniać zabezpieczenie skarp doliny strumienia zagrożonych osunięciem,
F. zabezpieczenie skarp dolinowych na trasie strumienia zagrożonych osunięciem,
                       b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych
                           przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	regulacja strumienia Zielonka na odcinku od km 0+000 do km 1+245 km,
Bb)	zbiornik retencyjny w górnym odcinku strumienia,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne, 
1. część VI: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Arkonka,
                             na odcinku km 0+000 do km 2+107, wraz z budową zbiornika retencyjnego
                             w górnym jego biegu i odmuleniem istniejących piaskowników”:
a) etap   I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych ze strumieniem Arkonka (umocnienia koryta, stopnie, przepusty, itp.),
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. aktualizacja wtórnika geodezyjnego wraz z badaniem stanów władania,
D. badanie podłoża gruntowego,
E. założenia techniczne budowy zbiornika retencyjnego, zawierające rodzaj, lokalizację i niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia technologiczne (np. do zatrzymywania rumowiska) służące prawidłowej pracy w okresie eksploatacyjnym; projekt zbiornika powinien uwzględniać zabezpieczenie skarp doliny strumienia zagrożonych osunięciem,
F. zabezpieczenie skarp dolinowych na trasie strumienia zagrożonych osunięciem,
                       b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych
                            przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	regulacja strumienia Arkonka na odcinku od km 0+000 do km 2+107 km wraz z odmuleniem istniejących piaskowników,
Bb)	zbiornik retencyjny w górnym odcinku strumienia,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne, 
1. część VII: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont strumienia Bystry 
                             Potok, na odcinku km 0+000 do km 1+143, lewego dopływu w km 0+961
                             oraz strumienia Osówka w km 7+200 do 7+904 (źródła)”:
a) etap   I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych ze strumieniem Bystry Potok (umocnienia koryta, stopnie, przepusty, itp.),
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. mapa zasadnicza wraz z badaniem stanów władania,
D. badanie podłoża gruntowego,
                       b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych
                           przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	remont strumienia Bystry Potok na odcinku od km 0+000 do km 1+143 (łącznie 1 264 m),
Bb)	remont strumienia Osówka na odcinku od km 7+200 do km 7+904 (łącznie 867 m),
Cc) zabezpieczenie skarp dolinowych strumieni zagrożonych osunięciem,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli będzie taka konieczność
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne, 
1. część VIII: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Remont strumienia
                        Jasmundzka Struga, na odcinku km 0+000 do km 1+978 i lewego 
                        dopływu w km 0+774”:
a) etap   I:
A. inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych ze strumieniem Jasmundzka Struga (umocnienia koryta, stopnie, przepusty, itp.),
B. inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
C. mapa zasadnicza wraz z badaniem stanów władania,
D. badanie podłoża gruntowego,
                       b) etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych 
                            przez Wykonawcę w etapie I):
A. projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:
Aa)	remont strumienia Jasmundzka Struga na odcinku od km 0+000 do km 1+978 wraz z lewym dopływem (łącznie 2 183 m),
Bb)	zabezpieczenie skarp dolinowych strumieni zagrożonych osunięciem,
B. operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli będzie taka konieczność,
C. instrukcja gospodarowania wodą,
D. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,
E. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne.
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:
1) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych,
2) uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,
3) w związku z opracowywaniem zbiorczej instrukcji gospodarowania wodą obejmującą wszystkie części przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać dane niezbędne do wykonania ww. instrukcji, osobie wskazanej przez Zamawiającego,  
4) uzyskania wszelkich decyzji, opinii, zezwoleń, uzgodnień, itp. w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
5) dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
6) występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji architektoniczno - budowlanej i innych instytucji w toku procedury związanej 
ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
7) dokonywania wszelkich poprawek, uzupełnień, wykonania wymaganych opinii 
i opracowań niezbędnych do prawidłowego dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę,
8) w ramach wynagrodzenia – sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.
[bookmark: _Hlk506977574]4. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i z wolą Zamawiającego, w szczególności dokonywać wszelkich ustaleń i pomiarów z natury, 
a także zgodnie z SIWZ i ofertą, które będą stanowiły integralną część umowy.
[bookmark: _Hlk507486738]5.   Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami 
art. 144 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji,               w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
      3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość
            zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron
            ujawnionych w rejestrach publicznych.
 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy,
       poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
       powinny zawierać:
  a)    opis zmiany i jej charakter,
  b)    uzasadnienie zmiany,
  c)    koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
  d)   czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.
       5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności –
             zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie
             stosownego aneksu do umowy. 
6.	Zatrudnienie:
	1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub 
Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zamówienia;
	2)	Zatrudnienie, o którym mowa w ppkt 1 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia;
	3)	na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w ppkt  1.
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