Załącznik nr 8/VI
WZÓR UMOWY

UMOWA NR CRU / WT / …….. / 2018
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    Tomasza Wawrzyńczaka - Dyrektora ZUK
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Regulacja strumienia Arkonka, na odcinku km 0+000 do km 2+107, wraz z budową zbiornika retencyjnego w górnym jego biegu i odmuleniem istniejących piaskowników”.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w podziale na etapy:

1)
etap   I:

a) inwentaryzacja wraz z określeniem stanu technicznego istniejących obiektów hydrotechnicznych bezpośrednio związanych ze strumieniem Arkonka (umocnienia koryta, stopnie, przepusty, itp.),

b) inwentaryzacja zieleni w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

c) aktualizacja wtórnika geodezyjnego wraz z badaniem stanów władania,

d) badanie podłoża gruntowego,

e) założenia techniczne budowy zbiornika retencyjnego, zawierające rodzaj, lokalizację i niezbędne wyposażenie w budowle i urządzenia technologiczne (np. do zatrzymywania rumowiska) służące prawidłowej pracy w okresie eksploatacyjnym; projekt zbiornika powinien uwzględniać zabezpieczenie skarp doliny strumienia zagrożonych osunięciem,
f) zabezpieczenie skarp dolinowych na trasie strumienia zagrożonych osunięciem,
     2)
etap II (po akceptacji przez Zamawiającego wszelkich rozwiązań przyjętych
            przez Wykonawcę w etapie I):

a) projekt budowlany wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym m.in. szczegółowe rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne poszczególnych obiektów hydrotechnicznych i innych elementów biorących udział w prawidłowym prowadzeniu procesu inwestycyjnego; w  zakres projektu budowlanego wchodzą:

       A.  regulacja strumienia Arkonka na odcinku od km 0+000 do km 2+107 km wraz
      z odmuleniem istniejących piaskowników,

       B.  zbiornik retencyjny w górnym odcinku strumienia,

b)
operat wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,

c)
instrukcja gospodarowania wodą,

d)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

e)
przedmiar robót i kosztorys inwestorski – z podziałem na działy tematyczne. 

3. Wykonawca przekaże przedmiot umowy Zamawiającemu w wersji papierowej - w 4 egz. 
i w wersji elektronicznej (w plikach pdf i wersji edytowalnej, opisy z rozszerzeniem doc., rysunki dwg.) – 3 kpl.

4.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

1) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym przyjętych rozwiązań projektowych,

2) uczestnictwo w naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego,

3) w związku z opracowywaniem zbiorczej instrukcji gospodarowania wodą obejmującą wszystkie części przedmiotu zamówienia – Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać dane niezbędne do wykonania ww. instrukcji, osobie wskazanej przez Zamawiającego,  

4) uzyskania wszelkich decyzji, opinii, zezwoleń, uzgodnień, itp.  w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

5) dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
6) występowania w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji architektoniczno - budowlanej i innych instytucji w toku procedury związanej 
ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub wnioskiem o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

7) dokonywania wszelkich poprawek, uzupełnień, wykonania wymaganych opinii 
i opracowań niezbędnych do prawidłowego dokonania zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę.
5.
W ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany
     jest do:

1) niezwłocznego udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania 
od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej Wykonawcy, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od przekazania treści pytań przez Zamawiającego. Przekazanie następuje na adres mailowy podany w § 4 umowy, przy czym za dzień przekazania pytań uważa się dzień wysłania pytań przez Zamawiającego,

2) do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych przedmiotową dokumentacją w zakresie:

a) kontroli zgodności realizacji zadania z projektem, w toku wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę Robót,

b) weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych,

c) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę Robót w toku wykonywania robót budowlanych,

d) udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę Robót,

e) udzielania Wykonawcy Robót wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej,

f) udziału w odbiorze zadania od Wykonawcy Robót i w czynnościach mających 
na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu,

g) uwaga: Podczas realizacji zadania, zmiany w dokumentacji projektowej w ramach pełnienia nadzoru autorskiego będą wprowadzane przez Wykonawcę w formie:
-  zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunków zamiennych lub szkiców lub nowych projektów – opatrzonych data, 
   podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- protokołów lub notatek służbowych podpisywanych przez Strony w trakcie
   realizacji robót budowlanych,

- wpisów do Dziennika budowy. 
3) przeniesienia majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz przeniesienia prawa nieograniczonego korzystania z utworu – zarówno w zakresie dokumentacji, jak i treści odpowiedzi 
na pytania, na następujących polach eksploatacji: 

a)  utrwalania,

b) wprowadzania do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami,

c) wprowadzanie do pamięci komputera,

d) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, 

e) wystawienia,

f) wyświetlania,

g) najmu,
h) dzierżawy,

i) trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody,

j) prawem do tworzenia już tylko na podstawie przedmiotu niniejszej umowy utworu zależnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami), bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Projektanta i za wynagrodzeniem określonym już tylko w umowie,
    k)  modyfikacji,

      l) czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania
     Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że z chwilą wydania dzieła Zamawiającemu przenosi 
na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, w zakresie pól eksploatacji opisanych 
w ustępie 5 pkt 3.

7.
Dokumentacja projektowa służyć ma do prowadzeniu robót budowlanych, 
w związku z tym jej zawartość powinna być sporządzona zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332 ze zmianami) 
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz z m.in.:

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1129 ze zmianami);

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389);

3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zmianami);

8.
Dokumentacja projektowa będzie opisywała rozwiązania technologiczne 
i zastosowane materiały (zgodne z wymogami ochrony środowiska) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, w sposób nieutrudniający uczciwą konkurencję. W dokumentacji projektowej nie mogą być wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane prze konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można dokonać opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i zostanie doprecyzowany zakres równoważności. 

9.
Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana i wydana 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykonawca 
na potwierdzenie tego faktu złoży wraz z dokumentacją projektową oświadczenie o jej wykonaniu zgodnie z umową, wolą Zamawiającego, obowiązującymi na dzień jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością 
i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i z wolą Zamawiającego, w szczególności dokonywać wszelkich ustaleń i pomiarów z natury, 
a także zgodnie z SIWZ i ofertą, które stanowią integralną część umowy.
11. Powierzenie wykonania prac w całości lub części innej osobie jest, pod rygorem nieważności, dopuszczalne jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego 
i na warunkach przez niego w piśmie określonych – w szczególności pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy 
w wymiarze co najmniej równym przewidzianemu niniejszą umową. Powierzenie całości lub części prac innej osobie za pisemną zgodą Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za jakiekolwiek wady przedmiotu umowy.

12. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej wnoszone przez Wykonawcę, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji projektowej, nie są nadzorem autorskim w rozumieniu niniejszej umowy.

13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonaną dokumentację projektową, a w tym zakresie - za wszelkie błędy projektowe, które winien niezwłocznie naprawić po ich ujawnieniu 
na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jakiekolwiek błędy 
w dokumentacji nie będą stanowić dla Wykonawcy żadnej podstawy do roszczenia 
o zwiększenie wynagrodzenia.

14. Jeżeli w trakcie odbioru dokumentacji projektowej zostaną stwierdzone usterki, wady lub braki, wówczas Zamawiający może, zachowując uprawnienia do kar umownych 
i odszkodowania je przewyższającego:

1) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad, usterek lub braków, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza przesunięcia umownego terminu wykonania umowy,

2) odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie umowy, jeżeli wady, usterki lub braki uniemożliwiają realizację celów, jakim ma służyć dokumentacja projektowa.

15.  Zatrudnienie:

1) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał 
na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności fizyczne podczas realizacji zadania, 
2) zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 1, będzie trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,

3) Wykonawca zobowiązany jest każde żądanie Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w pkt. 1,

4) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w pkt. 1 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 6 ust. 1 pkt 5 niniejszej umowy.
§ 2

TERMIN WYKONANIA 

1.   Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 

1) etap I - od dnia zawarcia umowy do dnia 31 lipca 2018 r.,

2) etap II – do dnia 30 listopada 2018 r.
2.
Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający uzna dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi …………. zł brutto (słownie: ……..………………………), w tym:
1) etap I: ……………… zł brutto,

2) etap II: …………….. zł brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie w częściach, po realizacji poszczególnych etapów – każdorazowo: w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią protokołu odbioru prac. 

4. Dane do faktury:

Nabywca:

Gmina Miasto Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10
Płatnik:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Ku Słońcu 125A

71-080 Szczecin

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin, Wykonawcy przysługuje
prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4

PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………………………………..

(tel/fax..…………………………e-mail: ……….………………………………………).

2. Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………………………..

(tel/fax..…………………………e-mail: ……….………………………………………).


§ 5

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowaną dokumentację projektową, do czasu zakończenia prac prowadzonych na podstawie w/w dokumentacji.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi odnośnie całości przedmiotu umowy zostaje rozszerzona - termin rękojmi za wady co do przedmiotu umowy oraz każdej jego części kończy się wraz z upływem odpowiedzialności Wykonawcy Robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru prac. 
4. Usunięcie wad w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji nastąpi 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających dochowanie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, na piśmie.

§ 6

KARY UMOWNE

1.    Strony zastrzegają kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 umowy,
2) z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości …. % wynagrodzenia określonego  w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę przewidzianą za to karą umowną jak za odstąpienie,
3) z tytułu zwłoki w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 umowy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,7 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4) z tytułu zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w ramach gwarancji lub rękojmi - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,9 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Niezależnie od powyższego uprawnienia, w przypadku zwłoki przekraczającej 6 dni Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do usunięcia wad we własnym zakresie lub powierzenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
5) w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę, przy realizacji zadania, osób 
na umowę o pracę, w sytuacji, gdy osoby te wykonują czynności fizyczne w zakresie realizacji zadania lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2.000 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy  przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 1 ust. 15 pkt 3 niniejszej umowy.

2.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

 3.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 4.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.

 5.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.
§ 9

ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy:

1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami 
art. 144 ustawy,

2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, 
b) powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji,               w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
      3) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość
            zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron
            ujawnionych w rejestrach publicznych.

 4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy,
       poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
       powinny zawierać:

  a)    opis zmiany i jej charakter,

  b)    uzasadnienie zmiany,

  c)    koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

  d)   czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.

       5) Wprowadzenie zmiany do umowy będzie możliwe po potwierdzeniu okoliczności –
             zawartych w propozycji, o której mowa powyżej, przez drugą Stronę i zawarcie
             stosownego aneksu do umowy. 

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd. powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

3. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

      WYKONAWCA
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