          Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / B / 6 / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie prac remontowo – naprawczych na nabrzeżu Starówka 

i Bułgarskim w Szczecinie w związku ze Zlotem Żaglowców 2007.

2.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.:
1)
nabrzeże Starówka:


a)  etap I:


     A.
naprawę istniejących i uzupełnienie brakujących kół i haków cumowniczych 


w ścianie pionowej nabrzeża i krawężniku ścieżki cumowniczej,


     B.
wykonanie i montaż odbojnic,

           C.
malowanie barierek i wyposażenia nabrzeża (drabinki wyjściowe, pachoły, 


pierścienie cumownicze i inne elementy metalowe) wraz z numeracją 



pachołów),

           D.
naprawę istniejących i montaż nowych drabinek wyłazowych,

           E.
naprawę ścieżki cumowniczej i ściany odwodnej,

           F.
montaż stanowisk ratunkowych,

           G.
naprawę nawierzchni utwardzonych dróg i placów (trylinka, beton, asfalt),

           H.
demontaż istniejącego ogrodzenia,

            I.
oznakowanie rejonów cumowania jednostek – tymczasowe,

            J.
zabezpieczenie zwrotnic i rozjazdów – tymczasowe,

     b)  etap II:

           A.
demontaż stanowisk ratunkowych,


     B.
demontaż oznakowania rejonów cumowania jednostek,

           C.
montaż nowego ogrodzenia,

           D.
demontaż zabezpieczenia zwrotnic i rozjazdów,

2)
nabrzeże Bułgarskie:


a)  etap I:


     A.
naprawę istniejących drabinek wyłazowych,

           B.
montaż stanowisk ratunkowych,


     C.
malowanie wyposażenia nabrzeża (drabinki wyjściowe, pachoły, pierścienie 


cumownicze i inne elementy metalowe) wraz z numeracją pachołów,

           D.
przygotowanie terenu pod boisko – wyrównanie,

           E.
oznakowanie rejonów cumowania jednostek – tymczasowe,

      b)  etap II:


     A.
demontaż stanowisk ratunkowych,

           B.
demontaż oznakowania rejonów cumowania jednostek.

3.   Wykonawca - we własnym zakresie i na własny koszt - zobowiązany będzie do m. in.:     

      1)
zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu 


do stanu pierwotnego,

      2)   wykonania niezbędnego oznakowania na czas budowy i po jej zakończeniu,

      3)
wykonania niezbędnych badań laboratoryjnych – kruszywa, betonu, stali, itp.,

      4)
uzgadniania na bieżąco możliwości prowadzenia prac w rejonach, na których prowadzone 

są prace przeładunkowe przez podmioty prowadzące na przedmiotowym 
terenie działalność 
gospodarczą,

      5)
przedkładania inspektorowi nadzoru odpowiednich certyfikatów, atestów, aprobat 
technicznych na materiały, które maja być wbudowywane (przed ich wbudowaniem)

4.  
Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w uzgodnieniu z m. in. Zamawiającym, 
przedstawicielami Biura ds. Organizacji Regat UM, przedstawicielami PPU „Port Rybacki 
GRYF”, przedstawicielami Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, które wraz z ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

6.
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa, tym 
do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach 
(Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami).
§ 2

1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie:
       1) etap I – od dnia podpisania umowy do dnia 30.07.2007 r.

       2)
etap II – od zakończenia Zlotu Żaglowców 2007 do dnia 12.08.2007 r. 
2.  Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonane i zamontowane odbojnice.
§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ............... zł  brutto (słownie:..................................................................................),

2. Wynagrodzenie z realizację przedmiotu umowy jest kosztorysowe.

§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych trzech częściowych faktur VAT oraz kopii protokołów odbioru prac (częściowych i końcowego) 
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
2. Pierwsza faktura będzie wystawiona po realizacji prac o wartości stanowiącej ok. 50 % wysokości wynagrodzenia, druga – po realizacji prac o wartości stanowiącej ok. 40 % wysokości wynagrodzenia, a trzecia - po realizacji pozostałych prac.
3. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
§ 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………………..
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. .............................................................................
3. Nadzór autorski pełnił będzie p. Witold Samolong.

4. Nadzór inwestorski pełnił będzie p. ……………………………………………………………….

§ 6

1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił 
od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już prac oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.

6.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 7
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub  nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 6 %  ceny ofertowej brutto tj. na kwotę..............................zł (słownie:......................................

..........................................................................) w formie ................................................................

2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonany, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie  okresu gwarancji.
3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 6 umowy Zamawiający dokonuje ich potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
§ 9
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA
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