       Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / B / 9 / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy wykonanie prac remontowo – naprawczych 8 sztuk dalb usytuowanych wzdłuż brzegu zachodniego Wyspy Grodzkiej w Szczecinie w związku ze Zlotem Żaglowców 2007.
2.  Przedmiot umowy obejmuje m. in.:


1)  naprawa istniejących urządzeń cumowniczych,

       2)  wymiana belek odbojowych i dyliny,

       3)  malowanie barierek odbojowych i wyposażenia dalb wraz z ich numeracją,

       4)  naprawa i wymiana drabinek wyłazowych. 
3.   Wykonawca - we własnym zakresie i na własny koszt - zobowiązany będzie do m. in.:     

      1)
zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywróceniem terenu 


do stanu pierwotnego,

      2)   wykonania niezbędnego oznakowania na czas budowy i po jej zakończeniu,

      3)
przedkładania inspektorowi nadzoru odpowiednich certyfikatów, atestów, aprobat 
technicznych na materiały, które mają być wbudowywane (przed ich wbudowaniem).  
4.  
Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy oraz w uzgodnieniu 

z m. in. Zamawiającym, przedstawicielami Biura ds. Organizacji Regat UM, przedstawicielami 
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i innym 
podmiotami wskazanymi przez 
Zamawiającego.

5. 
Prace będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, m. in. ustawą z dnia 27   
stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 

ze zmianami).  
6. Prace będą wykonywane przy użyciu m. in. sprzętu pływającego, który posiada aktualne 
dokumenty bezpieczeństwa żeglugi dopuszczające sprzęt do żeglugi w rejonie wykonywanych  
prac (Kartę Bezpieczeństwa lub Świadectwo Zdolności Żeglugowej).
§ 2
1.   Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do dnia 20.07.2007 r.
2.
 Wykonawca udziela gwarancji na wykonane i zamontowane opierzenie z dyliny i belki odbojowe – na okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego.
§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ............ zł  brutto (słownie:................................................),

w tym stawka podatku VAT ……........ %.
2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych dwóch faktur VAT oraz kopii protokołu odbioru prac (częściowych i końcowego) w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
3. Pierwsza faktura będzie wystawiona po realizacji prac o wartości stanowiącej ok. 50 % wysokości wynagrodzenia, druga – po realizacji pozostałych prac.

4. Faktury VAT będą wystawione na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ……………………………………………………..

2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. ......................................................................
3. Nadzór autorski pełnił będzie p. Witold Samolong.

4. Nadzór inwestorski pełnił będzie p. ……………………………………………………………….

§ 5
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już robót oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 5-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

5. W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 5-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1163 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 7
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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