Załącznik nr 4

WZÓR UMOWY
UMOWA NR CRU / WZ / ………. / 2020

zawarta w dniu ................................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 
    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  
    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych – Tomasza Wawrzyńczaka,
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:
...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 


Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.


§ 1
PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON

1.	Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
pn. „Wykonanie łąk kwietnych na zieleńcu Jeziorko Słoneczne oraz 
przy ul. 26 Kwietnia w Szczecinie”.
[bookmark: _Hlk3465185]2.	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w podziale na etapy:
1) etap I obejmujący swym zakresem:
a) wykonanie badań gleby, obejmujących co najmniej określenie Ph, zawartości składników mineralnych (20 próbek) i typu gleby,
b) dobór odpowiedniej mieszanki nasion pod kątem konkretnego terenu:
· mieszanki do siewu powinny być odpowiednio dobrane w zależności od typu gleby i zawartości składników mineralnych (w zależności od wyników badań odrębna lub taka sama mieszanka na zieleniec przy Jeziorku Słonecznym i na 
ul. 26 Kwietnia),
· mieszanki nie mogą zawierać nasion roślin obcego pochodzenia i roślin inwazyjnych,
· docelowo łąka powinna być skomponowana w przeważającej mierze w gatunków wieloletnich,
· na terenie zieleńca Jeziorko Słoneczne (teren częściowo z nasadzeniami drzew) -  
na około połowie terenu należy przewidzieć wysiew po przejeździe glebogryzarki (bez usuwania darni), druga połowa terenu – wysiew w darń po intensywnej wertykulacji (wysiew nasion w istniejącą roślinność bez usuwania darni),
· na terenie ul. 26 Kwietnia – wysiew po uprawie gleby należy przewidzieć 
po przejeździe glebogryzarki (wysiew nasion bez usuwania darni),
· nasiona do wysiewu powinny być wyprodukowane w Polsce (dopuszcza się niewielką domieszkę, maks. 10 %, nasion kupionych za granicą w strefie klimatycznej odpowiadającej warunkom lokalnym),
· mieszanka powinna zawierać co najmniej 26 gatunków roślin (w tym maksymalnie do dwóch gatunków traw),
c) przekazanie Zamawiającemu do akceptacji opracowania zawierającego co najmniej zestawienie danych dotyczących badań gleby wraz z opisem, opis i skład mieszanek nasion, zalecenia pielęgnacyjne dla łąki na pierwsze kilka lat eksploatacji,
d) sporządzenie protokołu odbioru prac potwierdzonego następnie przez przedstawiciela Zamawiającego;
2) etap II obejmujący swym zakresem:
a) założenie łąk kwiatowych na powierzchni ok. 21 000 m2 (lokalizacja zgodnie 
z mapami stanowiącymi załącznik nr 5 do SIWZ), tj.:
· ul. 26 Kwietnia – teren od ul. Bohaterów Warszawy do ul. Twardowskiego,
· ul. 26 Kwietnia – teren od sklepu „Stokrotka” do ul. Derdowskiego,
Zakres prac:
· całość terenu poddana uprawie glebogryzarką – ok. 9 500 m2:
· skoszenie terenu na wysokość maks. 8 cm z wywozem urobku,
· uprawa gleby za pomocą glebogryzarki,
· usunięcie resztek budowlanych i zanieczyszczeń z powierzchni gleby,
· rozbicie brył ziemi, ponowne wybranie zanieczyszczeń, wyrównanie 
i zwałowanie terenu,
· wysiew nasion – gęstość siewu 2-3 mieszanki na 2,
· zwałowanie terenu,
b) założenie łąki kwiatowej na powierzchni ok. 11 500 m2 (lokalizacja zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ), tj.:
· zieleniec Jeziorko Słoneczne – teren wzdłuż ul. Derdowskiego – pas od ścieżki do jezdni.
Zakres prac:
· ok. ½ terenu wertykulowana i ok. ½ terenu poddana uprawie glebogryzarką 
(od strony ciągu pieszego i wokół drzew obszar wertykulowany, pozostała część glebogryzarkowana),
· skoszenie terenu na wysokość maks. 8 cm z wywozem urobku,
· usunięcie resztek budowlanych i zanieczyszczeń z powierzchni gleby,
· intensywna wertykulacja i/lub przejazd glebogryzarką,
· rozbicie brył ziemi, ponowne wybranie zanieczyszczeń, wyrównanie 
i zwałowanie terenu (na obszarze glebogryzarkowanym),
· wysiew nasion w darń i stworzone po przejeździe maszyny rowki lub glebę 
po przejeździe glebogryzarki (gęstość siewu co najmniej 2g mieszanki na m2),
· zwałowanie terenu,
c) sporządzenie protokołu końcowego odbioru prac potwierdzonego następnie przez przedstawiciela Zamawiającego.
3.	Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również 
m. in. do:
1) zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
2) ścisłej współpracy z Zamawiającym,
3) przywrócenia stanu i porządku na terenie budowy po zakończeniu prac, a także (w razie korzystania) na innych nieruchomościach, obiektach i urządzeniach, itp., które Wykonawca naruszy przy wykonywaniu zadania wraz z usunięciem powstałych szkód,
4) ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością wynikłą 
z realizacji prac, powstałe u Zamawiającego lub osób trzecich.
4.	Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą 
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu prace, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac,  zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,  przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z SIWZ i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.
5.   Zatrudnienie:
1. zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszelkie osoby wykonujące czynności fizyczne w zakresie realizacji zadania, 
1. zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 1, będzie trwać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,
1. na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa w pkt. 1,
1. w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w pkt. 1 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 7 ust. 2 pkt 9 umowy,

§ 2
TERMIN REALIZACJI
 
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 
1) I etap – w terminie do 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy,
2) II etap – w terminie do 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zakończenia I etapu.






§ 3
GWARANCJA I RĘKOJMIA
 
1. Wykonawca udziela rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 
24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Okres rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 
24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
3. W ramach 12 miesięcznej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do ręcznego odchwaszczania łąki wg potrzeb (ok. 4-krotnie), uzupełnienia miejsc bez roślin (wykonanie wsiewek mieszanki w miejsca pozbawione roślin łąkowych z użyciem wcześniej zastosowanej mieszanki i podlewanie miejsc wsiewek wg potrzeb).
4.    W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane materiały przekracza 24 miesiące, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.

§ 4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
 
1.	Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ………..zł brutto (słownie:……………………………...….).
2.	Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3.	Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie po realizacji przedmiotu umowy, 
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przedłożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru końcowego robót. 
4. 	Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie 
na rachunek bankowy ujawniony w tym wykazie.
5.	Dane do faktur VAT:  
 Nabywca: Gmina Miasto Szczecin
                 PL. Armii Krajowej 1
                 70-456 Szczecin
                 NIP  851-030-94-10
 Płatnik:     Zakład Usług Komunalnych 
                  ul. Ku Słońcu 125 A
                   71-080 Szczecin
6.    Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7.   Za zwłokę w zapłacie faktury, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości
       ustawowej.
  
§ 5
ODBIORY

1.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego robót. 
1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.
1. Zamawiający w możliwie najkrótszym terminie, ale nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia rozpocznie czynności odbiorowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
1. [bookmark: _Hlk14678904] Przez odbiór robót w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W tym przypadku terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2.  
6.	Jeśli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, wówczas  Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego robót. W przypadku usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, o którym mowa w ust. 2, zaś w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 
W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający – niezależnie 
od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. 	Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie sporządzony protokół odbioru
 prac, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy
 wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
8.   Protokół odbioru końcowego robót - podpisany przez Strony - będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia końcowej faktury VAT 
za zrealizowany przedmiot umowy.

 6
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.  Przedstawiciel Zamawiającego: p. ……………………………………………………..
2.  Przedstawiciel Wykonawcy: p. ……………………………………………….………..

§ 7
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
0. za zwłokę w wykonaniu etapu I – w wysokości …………… zł, za każdy dzień zwłoki,
0. za zwłokę w wykonaniu etapu II – w wysokości …………… zł za każdy dzień zwłoki,
0. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac - w wysokości 0,4 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
0. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi -  w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
0. w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji zadania, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy osoby te wykonują czynności fizyczne w zakresie realizacji zadania lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 2 000,00 zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 1 ust. 8 pkt 3 umowy,
0. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy - za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4.  Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.
5.	Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa 
w niniejszym paragrafie.
6.	Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.	Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty
dzień odpowiednio zwłoki, staje się wymagalne:
1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
9.   Poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 8, roszczenie o zapłatę kary umownej staje 
się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia uzasadniającego obciążenie Wykonawcy karą umowną.
.
§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
ZMIANA UMOWY

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.   Zmiana umowy:
1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami 
art. 144 ustawy,
2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy  w przypadku:
a) [bookmark: _Hlk510010386]zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty  wynagrodzenia Wykonawcy; zasady wprowadzania zmian:
A. Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów   wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może wystąpić 
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy 
w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
- 	szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji 
do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
-	przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń,
  B.	Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa wyżej, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w wyżej. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy 
w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów, przy czym przed przekazaniem ww. wniosku, Zamawiający może zwrócić się 
do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność 
z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
o których mowa wyżej , mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia,
b) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i obowiązujących przepisów; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem 
do umowy,
c) wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie 
da się  przewidzieć, np. huragan, powódź; W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
3)	Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
4) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, 
poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które
powinny zawierać:
a)    opis zmiany i jej charakter,
b)    uzasadnienie zmiany,
c)    koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
	d)    czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy.

§ 11
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą  polubowną.
2.	W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik
do niniejszej umowy.
4.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.	Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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