          Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / C / 9 / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez:
    …………………………………………………………….. 

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest remont ciągu pieszo – rowerowego wokół kąpieliska Arkonka.   

2.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.:
1) etap I – alejka zachodnio – północna o nawierzchni bitumicznej od nr 1 do nr 2 

– o pow. 2 001 m2,

2) etap II – alejka zachodnio – północna o nawierzchni bitumicznej od nr 2 do nr 4 

– o pow. 821 m2,

3) etap III – alejka wschodnia o nawierzchni bitumicznej od nr 4 do nr 5 

     
– o pow. 2 264 m2,

4) etap IV – alejka wschodnia o nawierzchni bitumicznej od nr 5 do nr 6

– o pow. 507 m2,

5) etap V – alejka południowa o nawierzchni z płyt betonowych od nr A do nr C 

– o pow. 2 016 m2,
3.   Wykonawca zobowiązany będzie do m. in.:     

      1)
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofertą, które stanowią integralna cześć umowy,

      2) 
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. 

o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami); do faktur VAT Wykonawca zobowiązany 
będzie dostarczyć dokumenty dot. sposobu gospodarowania odpadami,
      3)
organizacji budowy:


a)  
organizacji zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb – zgodnie 
 

z obowiązującymi przepisami,


b)
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót,


c)
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia 10 grudnia 2007 r.
§ 3
Maksymalna wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej 
i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi .................... zł  brutto (słownie:..................................................................................), w tym:
1) etap I: ……………………………… zł brutto,

2) etap II: ……………………………… zł brutto,

3) etap III: ……………………………… zł brutto,
4) etap III: ……………………………… zł brutto,

5) etap III: ……………………………… zł brutto.

§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 płatne będzie po realizacji poszczególnych etapów, na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT, kopii protokołu odbioru prac oraz dokumentów dot. sposobu gospodarowania odpadami, w terminie 21 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury. 

2. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………………..
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. .............................................................................
§ 6

1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił 
od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już prac oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze prac w danym etapie Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,9 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy dla danego etapu, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1.

6.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY

Strona 3 z 3

