       Załącznik nr 6/II
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / Iz / 21/II / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    ………………………………………………………………….
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.    Przedmiotem umowy jest konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie w rejonie II.
2.    Przedmiot umowy obejmuje m. in.: 

1) koszenie trawników - pełen cykl wykonywany w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego lub w przypadku braku takiego zgłoszenia - z inicjatywy Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zamawiającym;


2) sadzenie drzew i krzewów – wykonywane do dnia 15.11.2007 r.;

3) grabienie liści - wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego;


4) gracowanie alejek - wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego;

5) malowanie ławek i wymiana piasku w piaskownicach w całym obszarze objętym umową - wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; Wykonawca może rozpocząć prace z własnej inicjatywy, 
po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym czasu i miejsca wykonywania malowania;

6) odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek - wykonywane na bieżąco, w miarę potrzeb 
i niezależnie od dnia tygodnia; Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;   

7) stałe, bieżące utrzymanie czystości terenów zieleni,

3.  Dni robocze to dni pracujące za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych (dni ustawowo               
 wolnych od pracy), czyli od poniedziałku do soboty.

4.
Prace dodatkowe i interwencyjne – prace nie wyszczególnione w zakresie przedmiotu zamówienia, których z uwagi na nieprzewidywalny charakter nie można określić w chwili zawarcia umowy (np. usuwanie skutków wichury):

      1)  Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac dodatkowych i interwencyjnych, które 
są konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia publicznego, po otrzymaniu zlecenia od 
Zamawiającego (prace dodatkowe) lub zgłoszenia przez Dyżurnego Miasta (prace 
interwencyjne);

      2)   prace interwencyjne będą rozpoczynane nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu     
zgłoszenia, natomiast prace dodatkowe w terminie określonym w zleceniu;

      3)   prace dodatkowe i interwencyjne będą kosztorysowane metodą kalkulacji szczegółowej 
zgodnie z zasadami kosztorysowania i katalogami KNR, KNNR, KNP 
   z zastosowaniem oferowanej stawki roboczogodziny netto oraz z zastosowaniem cen 
materiałów nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach 
SEKOCENBUD obowiązujących w okresie wykonywania prac;

      4)   Wykonawca zapewni osoby do realizacji prac interwencyjnych przez całą dobę 
   i również w dni wolne od pracy;

      5)   w zakresie wzajemnych relacji stron, ich praw i obowiązków, w szczególności         

odpowiedzialności i sankcji prace dodatkowe i interwencyjne są traktowane jak prace 
wynikające z zakresu przedmiotu umowy.

5.  Zamawiający ma prawo zastępczo zlecić Wykonawcy zamiast wykonywania prac określonych 

 w przedmiocie umowy prace na obiektach innych niż określone w przedmiocie umowy. 

6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania drewnem pochodzącym 
z wycinki drzew, w związku z okresowym zaopatrywaniem w opał podopiecznych                  Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć drewno na swój koszt pod wskazany przez Zamawiającego adres. 


 W sytuacji, gdy usunięte drzewo nie będzie stanowiło drewna opałowego, Wykonawca będzie 
 zobowiązany po wycince, zutylizować je.  

7.    Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z załącznikami nr 7 – 10 do Specyfikacji

       Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy.

8.    Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace odpowiednio:

      1)  sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące,

      2)  renowacja alejki – 12 miesięcy,

      licząc każdorazowo od zakończenia prac. 

§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2007 r. 
§ 3

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:



1)    gospodarowania odpadami zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 


       o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami); do faktury VAT za dany miesiąc

 
       Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dokument dot. utylizacji odpadów;


2)    zastosowania materiałów zgodnych z wymaganiami norm państwowych Polska Norma 
       lub Branżowa Norma, a w przypadku braku norm – zgodnych z wymaganiami 

       określonymi w świadectwie Instytutu Techniki Budowlanej;  


3)    prowadzenia dziennika wykonanych prac, który będzie przedkładany Zamawiającemu 
       na każde żądanie, a bez niego - minimum raz w tygodniu, w celu bieżącej kontroli 

       wykonywanych prac oraz ostatniego dnia każdego miesiąca w celu końcowego odbioru 
       prac;


4)    sporządzenie protokołów odbioru prac, kosztorysów powykonawczych 

       (z uwzględnieniem cen jednostkowych i stawki roboczogodziny określonych w ofercie), 

       a następnie faktur VAT, przy czym protokół będzie sporządzony, w każdym kolejnym 
       miesiącu kalendarzowym, najpóźniej do trzeciego dnia następnego miesiąca; 


5)    wykonywania robót z należytą starannością; kontrola realizacji przedmiotu 


       umowy będzie prowadzona przez Zamawiającego i potwierdzana na piśmie (protokół 
       lub notatka); w przypadku stwierdzenia uchybień Wykonawca zobowiązany jest do   
       natychmiastowego (przy czym nie dłużej niż w ciągu 24 godzin) usunięcia 

       i pisemnego powiadomienia Zamawiającego;


6)    ustalania każdorazowo parametrów i jakości materiału roślinnego z Zamawiającym 
       oraz zakup przedmiotowego materiału po akceptacji przez Zamawiającego notatki 

       lub protokołu sporządzonej przez Wykonawcę w związku z rozeznaniem rynku 

       (minimum 3 źródła).
§ 4

1. Maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ……………………..… zł brutto 
      (słownie: ………………………………………………………………………….………….).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z załączników nr 7 – 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Kwota ta obejmuje także prace interwencyjne i dodatkowe.
§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT wraz z załączonymi protokołami odbiorów prac i dokumentami 
dot. utylizacji odpadów. W przypadku wykonania nasadzeń drzew i krzewów, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury dokument (np. fakturę) potwierdzający zakup materiału roślinnego.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dnia od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej na Zakład Usług Komunalnych (z siedzibą jw.) faktury VAT wraz 
z dokumentami wymienionymi w ust. 1.
3. Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 6
1. Koordynatorem wykonania umowy ze strony Zamawiającego będzie p. ………………………….

2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie: p. ...........................................................................

§ 7
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia co najmniej trzykrotnego (w okresie trwania umowy) nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminowości, jakości lub ilości świadczonych usług.

2. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub 
w przypadku odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu choćby części przedmiotu umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. Poczynając od 8-go opóźnienia uznaje się, że Wykonawca odstąpił od umowy i Zamawiający ma prawo obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

4. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 lub 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już prac oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.

5. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze jakiejkolwiek części przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej jak za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Poczynając od 8-go dnia opóźnienia Zamawiający uznaje, że Wykonawca odstąpił od umowy i Zamawiający ma prawo obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie, na którym wykonuje przedmiot umowy.
§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
§ 9
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

      WYKONAWCA
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