                                                                        Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / 75 / 2006
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Remont Pomnika Braterstwa Broni oraz kwater wojennych wraz z otoczeniem” w podziale na 2 etapy:

1) ETAP I obejmuje wykonanie:

a) koncepcji,

b) wtórnika geodezyjnego,

c) inwentaryzacji szczegółowej zieleni,
d) dokumentacji projektowej na wykonanie renowacji Pomnika Braterstwa Broni.
2) ETAP II obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na:
a) wymianę nawierzchni alejek, placyków, schodów,
b) zagospodarowanie zielenią terenu wokół pomnika i nagrobków,

c) wykonanie oświetlenia,

d) wykonanie systemu nawadniającego.
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2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do:

1) konsultowania na bieżąco z Zamawiającym propozycji dotyczących materiałów, technologii, rodzaju nasadzeń, itp.,
2) przekazania pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wizualizacją i STWiORB na płycie CD,

3) uzyskania wszelkich wynikających z przepisów prawa niezbędnych uzgodnień i opinii,

4) uwzględnienia w części kosztorysu na branżę zieleniarska w osobnej pozycji rocznej pielęgnacji zieleni,

5) złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę,

6) pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

7) uzupełniania lub nanoszenia poprawek w dokumentacji na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w podziale na ww. etapy, w tym: 

1) kosztorys inwestorski – 2 egz.

2) przedmiar robót – 5 egz. 

3) projekt budowlany – 5 egz.

4) projekty wykonawcze dla poszczególnych branż – po 5 egz.

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

6) wizualizacja. 

4.
Przedmiot zamówienia będzie wykonany zgodnie z:

1) ustawą Prawo Budowlane,
2) Polskimi Normami, 
3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, 
4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 
5) zasadami wiedzy technicznej.

5. Prace będą wykonywane zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą integralna część niniejszej umowy, z uwzględnieniem załącznika nr 5 do SIWZ.
6. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają odpowiednie uprawnienia. 
§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach: ETAP I do dnia 17.10.2006 r., ETAP II do 08.12.2006 r.
§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ............... zł  brutto (słownie:..................................................................................),

2. cena netto .......................... zł plus podatek VAT w kwocie .................... zł.
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
i niezbędne do jego wykonania.
4. 47 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po wykonaniu ETAPI I zamówienia i otrzymaniu dokumentów przez Zamawiającego, pozostała kwota po zakończeniu realizacji ETAPI II i dostarczeniu dokumentów wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
§ 4
1. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 płatne będzie na podstawie dwóch prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz kopii protokołów odbioru prac. 
2. Pierwsza faktura będzie wystawiona na Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (ROPWiM) z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia, druga faktura wystawiona na Zamawiającego z terminem płatności 21 dni od daty doręczenia.
3. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku odpowiednio ROPWiM i zamawiającego.

4. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 5
1. Koordynatorem wykonania umowy ze strony Zamawiającego będzie p. ……………………….
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie: ...........................................................................

§ 6
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
2. Z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.
3. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Poczynając od 6-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną jak za odstąpienie od umowy, o której mowa w ust. 1. 
5. Wykonawca w ramach rękojmi odpowiada za wady projektów w terminie zgodnym z upływem rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie dokumentacji
będącej przedmiotem niniejszej umowy.
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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