   Załącznik nr 6/IV
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / 21/IV / 2007
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK - Andrzeja Macioszka

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.    Przedmiotem umowy jest konserwacja i utrzymanie zieleni w Szczecinie w rejonie IV.
2.    Przedmiot umowy obejmuje m. in.: 

1) koszenie trawników wykonywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych, przy 
czym koszenie trawników na jednym obiekcie wykonywane w czasie nie dłuższym niż 

2 dni robocze; Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej 
inicjatywy, po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;


2)
grabienie liści wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych; Wykonawca 
rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, 

po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

3)
likwidacja kwietników wykonywana w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych; 
Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, 

po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

4)
sadzenie kwiatów wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych; 
Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, 

po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

5)
gracowanie alejek wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych; 
Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po 
powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

6)
odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek wykonywane niezależnie od dnia tygodnia; 
Wykonawca rozpoczyna prace na zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, 

po powiadomieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym;

7)
udzielenie gwarancji na wykonane prace odpowiednio:

         a)  renowacja trawnika – 12 miesięcy,

         b)  sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące,

         c)  renowacja alejki – 12 miesięcy,

     8) stałe utrzymanie czystości terenów zieleni,

     9) wykonanie projektów obsadzenia kwietników zaakceptowanych przez Zamawiającego;

     10) prace interwencyjne – prace nie wyszczególnione w zakresie przedmiotu umowy – nie 

ujęte w przedmiarze robót, których z uwagi na nieprzewidywalny charakter nie można    
określić:

            a) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac interwencyjnych, które 
 
     są konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, po otrzymaniu – 
 
     na piśmie, faksem lub telefonicznie - zgłoszenia przez Dyżurnego Technicznego 

     Miasta lub przedstawiciela Zamawiającego;



b) prace interwencyjne będą rozpoczynane nie później niż w ciągu 2 godzin od momentu 
    zgłoszenia; zakres i termin wykonania pracy interwencyjnej zostanie każdorazowo 

    ustalony w zleceniu;


  c) prace interwencyjne będą kosztorysowane metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 
  
    z zasadami kosztorysowania i katalogami KNR, KNNR, KNP z zastosowaniem 

    oferowanych w ofercie nośników cen (stawka roboczogodziny netto - z narzutami) 

    oraz z zastosowaniem cen materiałów i sprzętu nie przekraczających średnich cen 

    publikowanych w informatorach SEKOCENBUD, ORGBUD SERWIS, itp. 
 
  
    obowiązujących w okresie wykonywania prac;

           d) Wykonawca zapewni osoby do realizacji prac interwencyjnych przez całą dobę 

    i również w dni wolne od pracy;


  e) prace interwencyjne są traktowane analogicznie jak prace wynikające z zakresu      
  
    przedmiotu umowy (kary umowne).   

    11) dni robocze to dni pracujące za wyjątkiem niedziel i dni świątecznych (dni ustawowo   
       
 wolnych od pracy), czyli od poniedziałku do soboty. 

3.  Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy wykonanie prac określonych w przedmiocie umowy na obiektach innych niż określone w przedmiocie umowy.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego dysponowania drewnem pochodzącym 
z wycinki drzew, w związku z okresowym zaopatrywaniem w opał podopiecznych   Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. W takich przypadkach Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć drewno pod wskazany przez Zamawiającego adres. 


W sytuacji, gdy usunięte drzewo nie będzie stanowiło drewna opałowego, Wykonawca  będzie zobowiązany po wycince, zutylizować je. 

5.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z załącznikami nr 7 – 10 do Specyfikacji

     Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy.

§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2008 r.

§ 3

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:



1)     gospodarowania odpadami zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 


        o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami); do faktury VAT za dany miesiąc

 
   
        Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dokument dot. utylizacji odpadów;



2)     ustalania z Zamawiającym miesięcznego harmonogramu prac, w formie pisemnego 

        miesięcznego zlecenia zawierającego m.in. rodzaj prac, obiekt, termin wykonania  


        prac, w terminie do 27 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie 


        realizowane zlecenie; Zamawiający ma prawo modyfikacji miesięcznego 



        harmonogramu prac, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

        przewidzieć w czasie ustalania miesięcznego harmonogramu prac – dotyczy to 


        krotności zleconych prac i zlecania prac stanowiących przedmiot umowy, a nie 


        objętych miesięcznym harmonogramem prac;



3)    prowadzenia Dziennika Prac, który będzie przedkładany Zamawiającemu 


        
        minimum raz w tygodniu w celu bieżącej kontroli wykonywanych prac oraz 


        ostatniego dnia każdego miesiąca w celu końcowego odbioru prac;



4)     zgłaszania Zamawiającemu robót zanikających w celu odbioru tzw. częściowego 

  
        potwierdzonego w Dzienniku Prac; w przypadku braku reakcji Zamawiającego 


        w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca ma prawo zakryć roboty i uznaje się                          
                  je za odebrane; 



5)     sporządzania protokołów odbioru prac – potwierdzanych następnie przez 



        Zamawiającego, kosztorysów powykonawczych, a następnie faktur VAT, przy czym 

        protokół odbioru prac będzie sporządzony najpóźniej do trzeciego dnia następnego 

        miesiąca; 



6)    wykonywania robót z należytą starannością; kontrola realizacji przedmiotu 


       
       umowy będzie prowadzona przez Zamawiającego i potwierdzana na piśmie (protokół 

       lub notatka); w przypadku stwierdzenia uchybień Wykonawca zobowiązany jest do 
    
       natychmiastowego usunięcia i powiadomienia Zamawiającego;



7)    zastosowania materiałów zgodnych z wymaganiami norm państwowych Polska 


       Norma lub Branżowa Norma, a w przypadku braku norm – zgodnych z 
   
   

       wymaganiami określonymi w świadectwie Instytutu Techniki Budowlanej;  



8)    ustalania każdorazowo parametrów i jakości materiału roślinnego z Zamawiającym 

        oraz zakup przedmiotowego materiału po akceptacji przez Zamawiającego notatki 


        lub protokołu sporządzonej przez Wykonawcę w związku z rozeznaniem rynku 


        (minimum 3 źródła) i wyborem najkorzystniejszej ceny.
§ 4

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ….…… zł brutto (słownie: …………………………………….).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z załączników nr 7 – 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy - prace interwencyjne.

3. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynosi 5 032 814,42 zł brutto (słownie: pięć milionów trzydzieści dwa tysiące osiemset czternaście złotych 
i 42/100).

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionych częściowych faktur VAT wraz z załączonym protokołem odbioru prac, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentem dot. utylizacji odpadów. W przypadku wykonania nasadzeń drzew i krzewów, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do faktury dokument (np. fakturę) potwierdzający koszt zakupu materiał roślinnego.
2. Kwoty wynikające z faktur będą stanowiły sumę iloczynów wykonanych prac i cen jednostkowych netto, powiększoną o kwotę obowiązującego podatku VAT.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie uwzględniające te zmianę. 
4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dnia od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej na Zakład Usług Komunalnych (z siedzibą jw.) faktury VAT wraz 
z dokumentami wymienionymi w ust. 1.
5. Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 6
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………..……….

2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie: p. ................................................................

§ 7
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia co najmniej trzykrotnego w ciągu miesiąca nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie jakości lub ilości świadczonych usług.

2. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. Z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

4. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już prac oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.

5. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej jak za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie, na którym wykonuje przedmiot umowy.
§ 8

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub  nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 3 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w  § 4 ust. 3 umowy tj. na kwotę 150 984,43 zł (słownie: 
sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i 43/100) w formie …………….........................
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za  należycie wykonany, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 7 umowy Zamawiający dokonuje ich potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 10
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 11
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

      WYKONAWCA






     ZAMAWIAJĄCY
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