Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / E / 13 / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez:
    Andrzeja Macioszka – Dyrektora ZUK
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest remont ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem wokół 
kąpieliska Arkonka. 

2.   Przedmiot umowy obejmuje:

1) etap I – alejka zachodnio – północna o nawierzchni bitumicznej od nr 1 do nr 2 

– o pow. 2 001 m2,

2) etap II – alejka zachodnio – północna o nawierzchni bitumicznej od nr 2 do nr 4 

– o pow. 821 m2,

3) etap III – alejka wschodnia o nawierzchni bitumicznej od nr 4 do nr 5 

     
– o pow. 2 264 m2,

4) etap IV – alejka wschodnia o nawierzchni bitumicznej od nr 5 do nr 6

– o pow. 507 m2,

5) etap V – alejka południowa o nawierzchni z płyt betonowych od nr A do nr C 

– o pow. 2 016 m2,

6) etap VI – wymiana zasilania i oświetlenia ulicznego.
3.   Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:     

      1)
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 


Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy, 
      2) 
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. 

o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami); Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć dokumenty dot. sposobu gospodarowania odpadami,
      3)
wykonania dokumentacji powykonawczej, geodezji powykonawczej i protokołów 

z pomiarów pomontażowych – 3 egz.

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do dnia 30.04.2008 r.
§ 3
1.   Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej 
      i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi .................... zł  brutto      
(słownie:.........................................................................................................................), 


w tym ……… % stawki podatku VAT,

czyli:

1) etap I - V ……………………. zł brutto, 

2) etap VI - …………………… zł brutto.
2.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie częściowo, odrębnie po realizacji etapów dot. 
alejek i etapu dot. oświetlenia,  na podstawie prawidłowo wystawionych dwóch faktur VAT wraz 
z kopiami protokołów odbioru prac i dokumentów dot. sposobu gospodarowania odpadami, 

w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

3.
Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

4.
Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5.
Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo 
naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………………..
2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. .............................................................................
§ 5
1. Z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy 
w zakresie dot. alejek lub dot. oświetlenia, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy przewidzianego odpowiednio dla prac, w zakresie wykonania których Wykonawca jest w zwłoce, za każdy dzień zwłoki. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca odstąpił od umowy i obciążyć go przewidzianą za to karą umowną.
3. W przypadkach, o jakich mowa w ustępie 1 i 2 Zamawiający dokona inwentaryzacji wykonanych już robót oraz ich wyceny, do rozliczenia kompensacyjnego z karą za odstąpienie od umowy.
4. W przypadku wykrycia wad przy odbiorze Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 
5. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo do zażądania kary umownej w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od pierwszego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad. Poczynając od 8-go dnia zwłoki Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą jak za odstąpienie od umowy. 
6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 
§ 7
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA
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