Załącznik nr 5/I
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / L / 4 / I / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    p. o. Dyrektora ZUK – Joannę Urban
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. 
Przedmiotem umowy jest wykonanie  przeglądu 5 – letniego nabrzeża Bulwar Piastowski oraz przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży miejskich

2.  Przedmiot umowy obejmuje:

1)
wykonanie przeglądu 5 – letniego nabrzeża Bulwar Piastowski obejmującego m. in.: 



a)
przegląd drewnianej ścianki szczelnej na dł. 119,50 mb, pow. 418,25 m2 wraz z palami 

położonymi przed ścianką – ok. 150 szt.,



b)
przegląd drewnianej ścianki szczelnej na odcinku 295,50 mb, pow. 1 034,25 m2,



c)
przegląd żelbetowych podpór Trasy Zamkowej na odcinku 58,50 mb, pow. 204,75 



m2,



d)
przegląd stalowej ścianki szczelnej na odcinku 437,50 mb, pow. 1 531,25 m2,



e)
sondaż przy nabrzeżu oraz badanie czystości dna i poszukiwanie przedmiotów 




w pasie:




A.
od Bulwaru Nadodrzańskiego – do odbudowanego nabrzeża – ok. 98 m x 5 m 




= 490 m2,




B.
od odbudowanego nabrzeża do Mostu Długiego – ok. 210 m x 30 m = 6 300 




m2,




C.
od Mostu Długiego do narożnika przed przystanią – ok. 82 m x 5 m = 410 m2,




D.
od przystani do odbudowanego nabrzeża – ok. 231 m x 20 m = 4 620 m2,




E.
od odbudowanego nabrzeża do Trasy Zamkowej – ok. 290 m x 10 m = 2 900 




m2,



f)
szczegółowe oznaczenie wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu 


na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, tj. drabinki, pachoły, wyloty 



rurociągów, itp., występujące uszkodzenia ścianki i oczepu oraz głębokości przy 



nabrzeżu,



g)
ocenę stanu technicznego - wykonaną przez osobę z uprawnieniami konstrukcyjno – 


budowlanymi lub hydrotechnicznymi,



h)
atest nurkowy w formie opisowej i graficznej oraz dokumentację fotograficzną,



i)
protokół z przeglądu 5 – letniego,



2)
wykonanie przeglądu rocznego dla pozostałych nabrzeży miejskich obejmującego m. in.:



a)
Bulwar Beniowskiego dl. 538 mb,



b)
Bulwar Gdański dł. 336 mb,



c)
Przyczółki Mostu Portowego:




A.
płd. – zach. dl. 43,60 mb,




B. płd. – wsch. dł. 70 mb,




C. płn. – zach. dł. 65,20 mb,



d)
Bulwar Wyspy Puckiej dł. 536 mb,



e)
Bulwar Nadodrzański dł. 488 mb,



f)
Nabrzeże Kanału Zielonego dl. 167,3 mb,



g)
protokoły z przeglądu rocznego należy sporządzić w odrębnie dla każdego 




obiektu, czyli 8 sztuk.
3.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz z ofertą, która stanowi integralną część umowy. 
§ 2
1.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 01.12.2008 r.
2.
O pracach nurkowych Wykonawca będzie informował Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.

3.  Zamawiający, z chwilą przekazania opracowań spisze protokół przekazania, a po 10 dniach – po   zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami, zostanie spisany protokół odbioru prac stanowiący podstawę do wystawienia faktury.
§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ............... zł  brutto (słownie:..................................................................................),

cena netto .......................... zł plus podatek VAT  w kwocie .................... zł.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
i niezbędne do jego wykonania.
3. Dostarczenie kompletu dokumentów przez Wykonawcę powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed upływem terminu na wykonanie niniejszej umowy. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy poprzez podpisanie i przekazanie Wykonawcy protokołu odbioru, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania przedmiotu umowy od Wykonawcy. Za wykonanie umowy uważa się odbiór kompletnej i nie wadliwej dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

4. Ustala się termin na zapłatę faktury na 21 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z protokołem odbioru kompletnej dokumentacji. W przypadku, gdy termin zapłaty wypadnie w dzień wolny od pracy, zapłata nastąpi w pierwszy dzień roboczy 
po upływie tego terminu. 
5. Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
6. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Projektantowi.

§ 5
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: 

………………………………………………... (tel. ……………………….).

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Projektanta reprezentuje: 

…………………………………………...…... (tel. ……………………….).

3. Wszelkie ustalenia związane z realizacją przedmiotu umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu prac w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w zapłacie faktur odsetki w wysokości ustawowej,

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto.

4. Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, jeżeli:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) opóźnienie w realizacji robót przekroczy 21 dni.

5. Wykonawca może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, jeżeli Zamawiający, bez pisemnego uzasadnienia, odmawia dokonania odbioru robót.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8
Wierzytelności przysługujące z tytułu niniejszej umowy Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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