Załącznik nr 5

WZÓR UMOWY

UMOWA NR WI / A / 7 / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez:
    p.o. Dyrektora ZUK – Joannę Urban
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania modernizację ciągu pieszo – 
rowerowego wokół kąpieliska Arkonka – alejka wschodnia o nawierzchni bitumicznej 

na odcinku 4-5-6.

2.   Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

      1)
wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej,


2)
wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,


3)
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,


4)
wykonanie remontów cząstkowych łącznie z wykonaniem podbudowy i ułożeniem 
 
     
geowłókniny,


5)
wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z geowłókniny,


6)
rozbiórkę krawężników betonowych,


7)
wykonanie nowych krawężników,


8)
profilowanie poboczy,


9)
usuniecie krzewów rosnących na poboczach,

    10)
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego segregującego ruch pieszy od 



rowerowego.

3.
Zamawiający zobowiązany jest do m.in.:

1)
przekazania placu budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia podpisania 

umowy,


2)
zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

4.   Wykonawca jest zobowiązany do m. in.:


1)
wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, na które 



dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 



bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do stosowania,

2)
wykonania przedmiot umowy z materiałów własnych; za ich transport i nadzór na terenie 

budowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wszystkie materiały używane przez 


Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 


i stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa 


Budowlanego, stosownymi normami (Polska Norma) oraz być zgodne z zapisami 


Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3)
zgłaszania do odbioru robót ulegających zakryciu i zanikowi Zamawiającego, 


w przeciwnym wypadku ponosi koszty zbadania jakości tych robót oraz przywrócenia 


stanu poprzedniego,


4)
zabezpieczenia właściwych warunków socjalnych dla własnych pracowników oraz 


organizacja stanowisk pracy w obrębie placu budowy,


5) 
przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej 



organizacji stanowisk pracy z zabezpieczeniem dróg komunikacyjnych. Wszelkie uwagi 


i zalecenia Zamawiającego w tym zakresie winny być załatwione niezwłocznie; jeżeli 


Wykonawca nie usunie w odpowiednim czasie wszystkich nieprawidłowości, 



Zamawiający może prace te zlecić osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy,


6)
zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ładu i porządku na miejscu wykonywania 


prac, zapleczu i drogach. W trakcie prowadzonych przez siebie prac, Wykonawca 


zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich własnych śmieci, pozostałości po 


zużytych materiałach, odpadków i opakowań. W razie zaniechania czynności 



porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy,


7)
zagwarantowania dostawy wody i energii elektrycznej we własnym zakresie,

      8)
dokonania niezbędnych zajęć dróg i chodników na własny koszt,

9)
oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    10)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robot,

    11)
sporządzenia dokumentacji powykonawczej na własny koszt (4 egz.) 
5.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, obowiązującymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. 

o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) 

oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi 
integralną część umowy.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 6 tygodni od daty przekazania placu budowy, lecz nie dłużej niż do dnia 05.12.2008 r.
2. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji, licząc od dnia odbioru prac. 
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad lub usterek w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie. W razie nie usunięcia wad lub usterek w tym terminie wady lub usterki zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady lub usterki do dnia jej usunięcia.

§ 3
1.   Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 
przedmiotu umowy wynosi .................... zł  brutto      
(słownie:.........................................................................................................................), 


w tym 22 % stawki podatku VAT.
2.   Wynagrodzenie płatne będzie po realizacji całego przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac wraz z  kosztorysem powykonawczym sporządzonym na podstawie potwierdzonych obmiarów wykonanych robót i z uwzględnieniem cen jednostkowych zawartych w ofercie Wykonawcy,  w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
3.
Faktura VAT będzie wystawiana na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-  
259).
4.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Projektantowi.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………..

2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. ................................................................
§ 5
1.
Przedmiotem odbioru prac jest wykonanie w całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2.
Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3.
Do odbioru prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami:

1)
oświadczenie kierownika budowy,


2)
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa 


dopuszczenia do stosowania na zastosowane materiały,

3)
dokumentację powykonawczą 
      i w razie nie przekazania tych dokumentów odbiór prac nie zostanie dokonany.

4. 
Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad lub 
usterek. W razie wystąpienia wad lub usterek czynności odbioru przerywa się i kontynuuje 
po ich usunięciu. 

5. Wszelkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną 
usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad lub usterek 
sporządza się protokół odbioru prac. Przepis ust 4 stosuje się.

§ 6
1.
W przypadku opóźnienia w zakończeniu wykonania robót stanowiących przedmiot umowy 
Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do terminu 
umownego za rozpoczęte pierwsze 7 dni opóźnienia i 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w następnych dniach. 
2.
W przypadku opóźnienia w usunięciu w ramach gwarancji wad lub usterek Zamawiający 
naliczy kary umowne w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub usterki przez pierwsze 7 
dni opóźnienia i 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 
za każdy dzień opóźnienia w następnych dniach. 
3.  Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,  
Wykonawca zapłaci zryczałtowaną karę umowną w wysokości 5 % wartości 
wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
4.
Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci zryczałtowaną karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
5.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

§ 7
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie, czyli ……………..tj. 
na kwotę ………. zł (słownie: ………………………………….…………………………) 
w formie ............................................................
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego 
w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonany, natomiast pozostałe 30 % zostanie zwrócone w ciągu 15 dni 
po upływie okresu gwarancji.

3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 5 umowy Zamawiający dokonuje ich potrącenia z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 9
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY

Strona 5 z 5

