

                                                                    Załącznik nr 6/II
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / Iz / 29/II / 2008

zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    p.o. Dyrektora ZUK – Joannę Urban

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

     z siedzibą ..........................................................................................

     reprezentowanym przez:

 ...................................................................................

     zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.    Przedmiotem umowy jest konserwacja i utrzymanie zieleni w Szczecinie w rejonie II.

2.    Przedmiot umowy obejmuje m. in.: 


  1)
koszenie trawników wykonywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty 


zgłoszenia przez Zamawiającego lub w braku takiego zgłoszenia każdorazowo przez 



następujące po sobie 10 dni poczynając od 14 i 30 dnia każdego kolejnego miesiąca 



obowiązywania umowy, przy czym koszenie trawników na jednym obiekcie




wykonywane w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze; Wykonawca rozpoczyna prace 


jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, ale po pisemnym 


uzgodnieniu z Zamawiającym;


      2) 
grabienie liści wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty 


zgłoszenia lub w braku takiego zgłoszenia każdorazowo przez następujące po sobie 


14 dni poczynając od 14 i 30 dnia każdego kolejnego miesiąca obowiązywania umowy; 

Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub 


z własnej inicjatywy, ale po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

      3)
likwidacja kwietników wykonywana w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 
 

daty zgłoszenia; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne zlecenie 

 

Zamawiającego lub z własnej inicjatywy po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

     4)  
sadzenie kwiatów na łącznej powierzchni nie mniejszej niż 205 m2 wykonywane 


w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty zgłoszenia zlecenia przez 



Zamawiającego; Zamawiający każdorazowo w szczególności określa ilość kwiatów 


do posadzenia, miejsce sadzenia, czas wykonania sadzenia; Wykonawca rozpoczyna 


prace jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy 


po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

     5)
gracowanie alejek wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty 


zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego lub w braku takiego zgłoszenia 


każdorazowo przez następujące po sobie 14 dni poczynając od 14 i 30 dnia każdego 


kolejnego miesiąca obowiązywania umowy; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie 


na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po pisemnym 



uzgodnieniu z Zamawiającym;

     6)
odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek wykonywane bieżąco, w miarę potrzeb 

 
i niezależnie od dnia tygodnia; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne 


zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po pisemnym uzgodnieniu 


z Zamawiającym; 

     7)  
prace konserwatorskie i naprawcze placów zabaw oraz pozostałej infrastruktury 
         

rekreacyjno – użytkowej na terenach zielonych powierzonych Wykonawcy do opieki 


na mocy niniejszej umowy, wykonywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty 


zgłoszenia zlecenia przez Zamawiającego; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na 


pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po pisemnym uzgodnieniu 


z Zamawiającym;

8)
udzielenie gwarancji na wykonane prace odpowiednio:

      
   a)  renowacja trawnika – 12 miesięcy,

     
 b)  sadzenie kwiatów - 4 miesiące,

              c) sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące,


9) 
stałe, bieżące utrzymanie czystości terenów zieleni, w szczególności usuwanie 


połamanych, obumarłych roślin;
     10)   niezwłoczne (w dniu powstania odpadu) usuwanie odpadów powstałych w wyniku 

    wykonywania prac objętych przedmiotem umowy; 

     11)  
wykonanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania niniejszej umowy, 
projektów obsadzenia kwietników i uzyskanie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

akceptacji Zamawiającego;

3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo całkowitego dysponowania drewnem pochodzącym 
z wycinki drzew. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko uzyskane z wycinki drewno pod wskazany przez Zamawiającego adres. 

4.  
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy. W razie   sprzeczności stosuje się zapisy umowy. 

5. 
Wykonawca oświadcza, że materiały stosowane do wykonania przedmiotu umowy będą    odpowiadały wymaganiom norm państwowych Polska Norma lub Branżowa Norma, 
a w przypadku braku norm – wymaganiom określonym w świadectwie Instytutu Techniki Budowlanej 

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 
31 grudnia 2009 r.

§ 3

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:


         1) gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 


o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); do faktury VAT 


za dany miesiąc Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dokument dot. 



gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwienie);



2)
stosowania się do miesięcznych harmonogramów prac przekazywanych przez

               
Zamawiającego w formie pisemnych miesięcznych zleceń w terminie do 27 dnia

               
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie realizowane zlecenie.

               
Harmonogram będzie zawierał m.in.: rodzaj prac, obiekt i termin wykonania.

               
Zamawiający ma prawo modyfikacji miesięcznego harmonogramu prac (zlecenia

               
dodatkowe przekazywane faksem), w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie

               
można było przewidzieć w czasie ustalania miesięcznego harmonogramu prac –

               
dotyczy to zlecania prac stanowiących przedmiot umowy, a nie objętych 



miesięcznym harmonogramem prac; 



3)   prowadzenia Dziennika Prac, który będzie przedkładany Zamawiającemu 


        
      minimum raz w tygodniu w celu bieżącej kontroli wykonywanych prac oraz 



      ostatniego dnia każdego miesiąca w celu końcowego odbioru prac za ten miesiąc;

    4)    zgłaszania Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, prac zanikających 
w celu tzw. częściowego odbioru prac
potwierdzonego w Dzienniku Prac; 

w przypadku braku reakcji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia, Wykonawca ma prawo zakryć prace i uznaje się je za odebrane; 

    5)
sporządzania protokołów odbioru prac (na podstawie Dziennika Prac) – 


potwierdzanych następnie przez 
Zamawiającego, kosztorysów powykonawczych, 

a następnie faktur VAT, przy czym protokół odbioru prac będzie sporządzany 

najpóźniej do pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym były wykonane prace. Protokoły należy składać w sekretariacie 
Zamawiającego z potwierdzeniem daty ich wpływu w celu ich weryfikacji i 
akceptacji;


         6)   wykonywania robót z należytą starannością; kontrola realizacji prac określonych 



w poszczególnych miesięcznych harmonogramach prac, będzie prowadzona przez 



Zamawiającego i potwierdzana pisemnie; 



    7)
parametry i jakość materiału roślinnego zostały określone w SIWZ; przy wyborze 


materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadą gospodarności


i celowości;  Wykonawca zakupi materiał roślinny po jego uprzedniej akceptacji 


w formie pisemnej notatki podpisanej przez Zamawiającego; do faktury VAT za dany 

miesiąc Wykonawca zobowiązany jest dostarczać fakturę za zakup materiału 


roślinnego.

§ 4

1. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego z tytułu prawidłowej 
i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ….………………….… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….………….).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z załączników nr 7 – 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

1. § 5

2. Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z załączonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru prac opisanych w Dzienniku Prac, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentem dot. utylizacji odpadów i dokumentem dot. zakupu materiału roślinnego. 
3. Kwoty wynikające z faktur będą stanowiły sumę iloczynów wykonanych prac i cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie Wykonawcy, powiększoną o kwotę obowiązującej stawki podatku VAT.

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dnia od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej na Zakład Usług Komunalnych (z siedzibą jw.) faktury VAT wraz 
z dokumentami wymienionymi w ust. 1.
5. Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
6. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 6

1.
Przedstawicielami Zamawiającego będą p. ………………………………………..………. Osoby te będą wyłącznie uprawnione do podpisywania wszelkich protokołów wykonywanych przez Wykonawcę prac i usług, jak również wyłączenie uprawnione do dokonywania wiążących dla stron wpisów w Dzienniku Prac. 

2.
Pracami ze strony Wykonawcy kierować będą: p. ................................................................ Osoby te będą wyłącznie uprawnione do podpisywania wszelkich protokołów wykonywanych przez Wykonawcę prac i usług, jak również wyłączenie uprawnione do dokonywania wiążących dla stron wpisów w Dzienniku Prac. 

§ 7

1.
Po wykonaniu każdorazowego Zlecenia lub poszczególnych punktów harmonogramu prac 
Wykonawca wezwie Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności do odbioru 
wykonanych prac. 
2.  
Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych prac niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 
3.
W chwili odbioru prac Wykonawca przekaże zamawiającemu:

1)
faktury za dostarczone materiały roślinne,

2)
faktury za utylizację odpadów, 
      i w razie nie przekazania tych dokumentów odbiór końcowy nie zostanie dokonany.

4.
Przez odbiór końcowy danego Zlecenia lub poszczególnego punktu harmonogramu prac 

w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad lub usterek. W razie 
wystąpienia wad lub usterek czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 

5.  
Wszelkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym 
zostaną usunięte w terminie 5 dni. Po usunięciu wad lub usterek sporządza się protokół 
odbioru końcowego. Przepis ust. 4 stosuje się.

6. 
Wyklucza się dokonywanie odbioru warunkowego. 

§ 8 

1.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 3 lat gwarancji, z wyjątkiem prac, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
danego zlecenia lub punktu harmonogramu prac.
2.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad lub 
usterek w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie. W razie nie usunięcia wad lub 
usterek w tym terminie wady lub usterki zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym 
zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby 
dodatkowych wezwań do wykonania. 
3.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady lub usterki do 
dnia jej usunięcia.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminowości, jakości lub ilości świadczonych usług.

2.    Z tytułu odstąpienia od umowy:

1)  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie - Wykonawca ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,

3. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli prac(y) określonej(ych) 

w miesięcznym harmonogramie prac, o którym mowa w § 3 pkt 2 lub powierzonej do 
wykonania odrębnym zleceniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

4.  Z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, o którym 
mowa w § 8umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.  

5.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, jak również w przypadkach, w 
których 
niniejsza umowa nie przewiduje możliwości naliczenia kary umownej..

6.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni miejskiej lub elementów infrastruktury 
przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 
niezależnie od dochodzenia odszkodowania naliczyć 
Wykonawcy karę w wysokości równej 
kosztom poniesionym na odtworzenie zniszczonej lub uszkodzonej zieleni miejskiej lub 
elementów infrastruktury. Ponadto Zamawiający ma 
prawo, wedle swego uznania, nakazać 
Wykonawcy usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń albo dokonać ich usunięcia we własnym 
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie, 
na którym wykonuje przedmiot umowy.

§ 10

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy tj. na kwotę …………………… zł (słownie: …………………………………………..) w formie ..................................... .
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % jego wartości nominalnej zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r. po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Wykonawcę i wskazaniu numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata. 

3. Zabezpieczenie w wysokości 30 % jego wartości nominalnej zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji wskazanego w § 8 (3 lata).

§ 11

Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12

Wierzytelności przysługujące z tytułu niniejszej umowy Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 13

Każdorazowe zlecenie wykonania prac lub zgłoszenie wad w ramach gwarancji następować będzie w formie pisemnej. Dla potrzeb niniejszej umowy strony zgodnie przyjmują, iż za formę pisemną uznają również fax na numer ………. lub e-mail na adres ………. . Dla swojej skuteczności zlecenie lub zgłoszenie wymaga uzyskania potwierdzenia jego przyjęcia przez Wykonawcę. Nie przesłanie potwierdzenia w ciągu ………. godzin od chwili wysłania zlecenia lub zgłoszenia uznaje się za potwierdzenie zamówienia.   

§ 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

         WYKONAWCA
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