Załącznik nr 5/II

WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / L / 6/II / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez:
    p.o. Dyrektora ZUK – Joannę Urban
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania likwidację basenu p.poż. 

przy ul. Kusocińskiego.

2.   Zakres przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

      1)
wypompowanie wody – ok. 650 m3,


2)
oczyszczenie zbiornika z zanieczyszczeń wraz z wywozem i opłatami za 


      składowanie – przyjęto ok. 60 m3,


3)
rozebranie basenu do wysokości 1,50 m od góry zbiornika (płytki 



      chodnikowe, beton, izolacja) wraz z wywozem i opłatami za składowanie 


i utylizację papy,


4)
demontaż ogrodzenia z siatki w ramkach z kątownika dł. 106,70 m, wys. 1,85 m, 

wraz z przewiezieniem do siedziby Zamawiającego,


5)
demontaż schodów i murów oporowych wraz z wywozem i opłatami 


za składowanie,


6)
wypełnienie miejsca po niecce basenowej zasypką przepuszczalną o tak drobnym 

składzie, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,97 wg Proctora – ok. 1050 m3, 


7)
trwałe zabezpieczenia studni wodomierzowej,


8)
ułożenie 15 cm warstwy humusu i obsianie trawą,


9)
dokonywanie wszelkich uzgodnień odnośnie wykonywanych prac, które dotyczą 

bezpośrednio szkoły – z przedstawicielem ZS nr 4. 
3.
Zamawiający zobowiązany jest do m.in.:


1)
przekazania placu budowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 


podpisania umowy,


2)
zapewnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

4.   Wykonawca jest zobowiązany do m. in.:


1)
wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, na które 


dostarczy Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 


bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do stosowania,


2)
wykonania przedmiot umowy z materiałów własnych; za ich transport i nadzór na 

terenie budowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wszystkie materiały używane 

przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 


i stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa 

Budowlanego, stosownymi normami (Polska Norma) oraz być zgodne z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

3)
zgłaszania do odbioru robót ulegających zakryciu i zanikowi Zamawiającego, 


w przeciwnym wypadku ponosi koszty zbadania jakości tych robót oraz przywrócenia 

stanu poprzedniego,


4)
zabezpieczenia właściwych warunków socjalnych dla własnych pracowników oraz 

organizacja stanowisk pracy w obrębie placu budowy,


5) 
przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej 


organizacji stanowisk pracy z zabezpieczeniem dróg komunikacyjnych. Wszelkie 

uwagi i zalecenia Zamawiającego w tym zakresie winny być załatwione niezwłocznie; 

jeżeli Wykonawca nie usunie w odpowiednim czasie wszystkich nieprawidłowości, 

Zamawiający może prace te zlecić osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy,


6)
zabezpieczenia placu budowy, utrzymania ładu i porządku na miejscu wykonywania 

prac, zapleczu i drogach. W trakcie prowadzonych przez siebie prac, Wykonawca 

zobowiązany jest do bieżącego usuwania wszelkich własnych śmieci, pozostałości po 

zużytych materiałach, odpadków i opakowań. W razie zaniechania czynności 


porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy,


7)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robot,


8)
wykonanie badań odnośnie zagęszczenia gruntu oraz dostarczenia Zamawiającemu 

wyników tych badań,


9)
dostarczenie Zamawiającemu geodezji powykonawczej.

5.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, obowiązującymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. 

o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) 

oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi 
integralną część umowy.

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: do dnia 12.12.2008 r.
§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 
przedmiotu umowy wynosi ............. zł  brutto  (słownie:....................................), 
w tym 22 % stawki podatku VAT.

2.   Wynagrodzenie płatne będzie po realizacji całego przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

3.
Faktura VAT będzie wystawiana na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-  
259).

4.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Projektantowi.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………..

2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. ................................................................
§ 5

1.
Przedmiotem odbioru prac jest wykonanie w całości przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę.
2.
Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3.
Do odbioru prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami:

1)
oświadczenie kierownika budowy,


2)
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania na zastosowane materiały,


3)
geologię powykonawczą
      i w razie nie przekazania tych dokumentów odbiór prac nie zostanie dokonany.

4. 
Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad lub 
usterek. W razie wystąpienia wad lub usterek czynności odbioru przerywa się i 
kontynuuje po ich usunięciu. 

5. Wszelkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną 
usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad lub usterek 
sporządza się protokół odbioru prac. Przepis ust 4 stosuje się.

§ 6

1.
W przypadku opóźnienia w zakończeniu wykonania robót stanowiących przedmiot 
umowy Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
terminu umownego za rozpoczęte pierwsze 7 dni opóźnienia i 0,5 % wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

w następnych dniach. 
2.
W przypadku opóźnienia w usunięciu w ramach gwarancji wad lub usterek Zamawiający 
naliczy kary umowne w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub usterki przez 
pierwsze 7 dni opóźnienia i 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w następnych dniach. 
3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 

od 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci zryczałtowaną karę umowną w wysokości 5 % 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
4.
Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci zryczałtowaną karę umowną w wysokości 5% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 
5.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. 

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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