Załącznik nr 4
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / M / 3 / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    p. o. Dyrektora ZUK – Joannę Urban
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. 
Przedmiotem umowy jest oczyszczenie piaskowników przy ul. Judyma i konserwacja odcinka Warszewca między piaskownikami.

2.   Przedmiot umowy obejmuje:

1)
oczyszczenie piaskowników, w tym m.in.:



a)
wydobycie urobku na odkład,



b)
załadunek na środki transportu,



c)
wywóz na odległość do 15 km,



d)
utylizacja



-
mały piaskownik – pow. 265 m2, głęb. 1,93 m – zamulenie 100%,



-
duży piaskownik – pow. 312 m2, głęb. 2,59 m – zamulenie ok. 75%


2)
konserwacja Warszewca między piaskownikami (ok. 80 m), w tym m.in.:



a)
odmulenie – średnia warstwa 30 cm,



b)
profilowanie skarp i obsiew mieszanka traw,



c)
koszenie skarp,



d)
uzupełnienie umocnienia kiszką faszynową Ø 20 cm,


3)
roboty przygotowawcze i inne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, np.:



a)
demontaż i montaż ogrodzenia (na niezbędnej długości),



b)
spuszczenie wody.
3.
 Wykonawca jest zobowiązany m. in. do:

      1)
 wykonania we własnym zakresie i na własny koszt m. in.:


a)
placu budowy i zaplecza socjalnego,


b)
uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

      2)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robot,

      3)
zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji określonych w przepisach p.poż i bhp.
4. 
Prace będą wykonywane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

m. in. ustawą z dnia 27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) 
oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami). 
5.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy będący jej integralna częścią. 
§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2008 r.
§ 3
1.
Przedmiotem odbioru prac jest wykonanie w całości przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę.
2.
Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.
3.
Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad lub 
usterek. W razie wystąpienia wad lub usterek czynności odbioru przerywa się i 
kontynuuje po ich usunięciu. 

4. Wszelkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną 
usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad lub usterek 
sporządza się protokół odbioru prac. Przepis ust 3 stosuje się.

§ 4
1.
Wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej 

i terminowej realizacji przedmiotu umowy ustalona będzie po realizacji całego 
przedmiotu, w kosztorysie powykonawczym, na podstawie potwierdzonych obmiarów 
wykonanych prac i z uwzględnieniem cen 
zawartych w ofercie Wykonawcy, tj.:

1)  oczyszczenie piaskowników: 


    …………………….. zł brutto za wydobycie 1 m3 urobku z odkładem, wywozem 


   do 15 km i utylizacją, 


2)  konserwacja cieku:


     …………………….. zł brutto za 1 mb konserwacji cieku (w tym m. in. odmulenie 
     dna, profilowanie skarp, obsiew mieszanka traw, uzupełnienie umocnień kiszką 


    faszynową Ø 20 cm),


3)  prace przygotowawcze i inne niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 



   (np. demontaż ogrodzenia):



    …………….. zł - stawka roboczogodziny netto (z narzutami, czyli z Kosztami 


    pośrednimi i Zyskiem) oraz rozliczenie materiałów i pracy sprzętu według cen 
  
     opublikowanych w informatorach SEKOCENDUDU z okresu wykonywania prac.

2.   Wynagrodzenie płatne będzie po, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac wraz z  kosztorysem powykonawczym,  w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

3.
Faktura VAT będzie wystawiana na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; 
jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług 
(NIP 852-00-15-259).

4.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
§ 5
1. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje: 

………………………………………………... (tel. ……………………….).

2. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Wykonawcę reprezentuje: 

…………………………………………...…... (tel. ……………………….).

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu prac w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 000,00 zł.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w zapłacie faktur odsetki w wysokości ustawowej,

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20 000,00 zł.
4. Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 20 000,00 zł, jeżeli:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) opóźnienie w realizacji robót przekroczy 10 dni.

5. Wykonawca może odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 20 000,00zł, jeżeli Zamawiający, bez pisemnego uzasadnienia, odmawia dokonania odbioru robót.

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 dopuszczalne są jedynie w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

         WYKONAWCA









        ZAMAWIAJĄCY







Strona 3 z 4

