Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / 38 / 2008
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    p. o. Dyrektora ZUK – Joannę Urban
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................
    z siedzibą ..........................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................
    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. 
Przedmiotem umowy jest pielęgnacja Ogrodu Różanego.

2.   Przedmiot umowy obejmuje m. in.: 

  1)
odchwaszczanie różanek wykonywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od 

daty zgłoszenia przez Zamawiającego; Wykonawca rozpoczyna prace 




jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, ale po pisemnym 

uzgodnieniu z Zamawiającym;


  2) 
oprysk różanek wykonywany w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne 
zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, ale po pisemnym uzgodnieniu z 
Zamawiającym;

 3)
 koszenie trawników wykonywane w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od daty 
 zgłoszenia przez Zamawiającego; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne 
 zlecenie 
Zamawiającego lub z własnej inicjatywy po pisemnym uzgodnieniu z 
 
 Zamawiającym;

 4)   wiosenne i jesienne grabienie liści wykonywane w czasie nie dłuższym niż 3 dni 
 
 roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; Wykonawca rozpoczyna prace 
 jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy po pisemnym 
 uzgodnieniu z Zamawiającym;

 5)
gracowanie alejek wykonywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Zamawiającego; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne 
zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po pisemnym uzgodnieniu 

z Zamawiającym;
 6)
 obcinanie brzegów trawnika wykonywane w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych 
 od daty zgłoszenia przez Zamawiającego; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na 
 pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, po pisemnym uzgodnieniu 

 z Zamawiającym; 

 7) 
prace konserwatorskie i naprawcze infrastruktury rekreacyjno – użytkowej 
wykonywane 
w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia zlecenia przez 
Zamawiającego; 
Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne zlecenie 
Zamawiającego lub z 

własnej inicjatywy, po pisemnym uzgodnieniu z 
Zamawiającym;
  8)
 udzielenie gwarancji na wykonane prace odpowiednio:

       a)  renowacja trawnika – 12 miesięcy,

       b)  sadzenie kwiatów - 4 miesiące,

       c) sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące,

  9) 
stałe, bieżące utrzymanie czystości Ogrodu Różanego, w szczególności usuwanie 

połamanych, obumarłych roślin, 
  10) niezwłoczne (w dniu powstania odpadu) usuwanie odpadów powstałych w wyniku 
wykonywania prac objętych przedmiotem umowy.  
3.  
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy. W razie   sprzeczności stosuje się zapisy umowy. 

4. 
Wykonawca oświadcza, że materiały stosowane do wykonania przedmiotu umowy będą    odpowiadały wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku norm – wymaganiom określonym w świadectwie Instytutu Techniki Budowlanej 

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.

§ 3

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:


         1) gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 


o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); do faktury VAT 


za dany miesiąc Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dokument dot. 



gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwienie);



2)
stosowania się do miesięcznych harmonogramów prac przekazywanych przez

               
Zamawiającego w formie pisemnych miesięcznych zleceń w terminie do 26 dnia

               
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie realizowane zlecenie.

               
Harmonogram będzie zawierał m.in.: rodzaj prac, obiekt i termin wykonania.

               
Zamawiający ma prawo modyfikacji miesięcznego harmonogramu prac (zlecenia

               
dodatkowe przekazywane faksem), w przypadku zaistnienia okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w czasie ustalania miesięcznego harmonogramu prac 

– dotyczy to zlecania prac stanowiących przedmiot umowy, a nie objętych 


miesięcznym harmonogramem prac; 



    3)   prowadzenia Dziennika Prac, który będzie przedkładany Zamawiającemu 


           minimum raz w tygodniu w celu bieżącej kontroli wykonywanych prac oraz 



   ostatniego dnia każdego miesiąca w celu końcowego odbioru prac za ten miesiąc;

    4)    zgłaszania Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, prac 
zanikających w celu tzw. częściowego odbioru prac potwierdzonego w Dzienniku 
Prac; w przypadku braku reakcji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia, Wykonawca ma prawo zakryć prace i uznaje się je za odebrane; 

    5)
sporządzania protokołów odbioru prac (na podstawie Dziennika Prac) – 


potwierdzanych następnie przez Zamawiającego, kosztorysów powykonawczych, 

a następnie faktur VAT, przy czym protokół odbioru prac będzie sporządzany 

najpóźniej do pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym były wykonane prace. Protokoły należy składać w sekretariacie 
Zamawiającego z potwierdzeniem daty ich wpływu w celu ich weryfikacji i 
akceptacji;


         6)   wykonywania robót z należytą starannością; kontrola realizacji prac określonych 



w poszczególnych miesięcznych harmonogramach prac, będzie prowadzona przez 


Zamawiającego i potwierdzana pisemnie; 



    7)
parametry i jakość materiału roślinnego zostały określone w SIWZ; przy wyborze 

materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadą 



gospodarności i celowości;  Wykonawca zakupi materiał roślinny po jego 


uprzedniej akceptacji w formie pisemnej notatki podpisanej przez Zamawiającego; 

do faktury VAT za dany miesiąc Wykonawca zobowiązany jest dostarczać fakturę 

za zakup materiału roślinnego.

§ 4

1. Maksymalna wartość wynagrodzenia Zamawiającego z tytułu prawidłowej 
i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ….………………….… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….………….).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z załączników nr 6 – 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z załączonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru prac opisanych w Dzienniku Prac, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentem dot. utylizacji odpadów i dokumentem dot. zakupu materiału roślinnego. 
2. Kwoty wynikające z faktur będą stanowiły sumę iloczynów wykonanych prac i cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie Wykonawcy, powiększoną o kwotę obowiązującej stawki podatku VAT.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dnia od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej na Zakład Usług Komunalnych (z siedzibą jw.) faktury VAT wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1.
4. Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 6

1.
Przedstawicielami Zamawiającego będą p. ………………………………………..………. Osoby te będą wyłącznie uprawnione do podpisywania wszelkich protokołów wykonywanych przez Wykonawcę prac i usług, jak również wyłączenie uprawnione do dokonywania wiążących dla stron wpisów w Dzienniku Prac. 

2.
Pracami ze strony Wykonawcy kierować będą: p. ................................................................ Osoby te będą wyłącznie uprawnione do podpisywania wszelkich protokołów wykonywanych przez Wykonawcę prac i usług, jak również wyłączenie uprawnione do dokonywania wiążących dla stron wpisów w Dzienniku Prac. 

§ 7

1.
Po wykonaniu każdorazowego Zlecenia lub poszczególnych punktów harmonogramu prac 
Wykonawca wezwie Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności do odbioru 
wykonanych prac. 
2.  
Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych prac niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 
3.
W chwili odbioru prac Wykonawca przekaże zamawiającemu:

1)
faktury za dostarczone materiały roślinne,

2)
faktury za utylizację odpadów, 
      i w razie nie przekazania tych dokumentów odbiór końcowy nie zostanie dokonany.

4.
Przez odbiór końcowy danego Zlecenia lub poszczególnego punktu harmonogramu prac 

w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad lub usterek. W razie 
wystąpienia wad lub usterek czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich 
usunięciu. 

5.  
Wszelkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym 
zostaną usunięte w terminie 5 dni. Po usunięciu wad lub usterek sporządza się protokół 
odbioru końcowego. Przepis ust. 4 stosuje się.

6. 
Wyklucza się dokonywanie odbioru warunkowego. 

§ 8 

1.
Na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 7 umowy Wykonawca udziela 3 
lat gwarancji, natomiast na pozostałe prace, zgodnie z zapisem § 1 ust. 2 pkt 8 umowy.  
Bieg 
gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego danego zlecenia lub punktu 
harmonogramu prac.
2.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad lub 
usterek w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie. W razie nie usunięcia wad lub 
usterek w tym terminie wady lub usterki zostaną usunięte przez Zamawiającego we 
własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 
potrzeby dodatkowych wezwań do wykonania. 
3.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady lub usterki 
do dnia jej usunięcia.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminowości, jakości lub ilości świadczonych usług.

2.    Z tytułu odstąpienia od umowy:

1)  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości wynagrodzenia, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie - Wykonawca ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości wynagrodzenia, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

3) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości wynagrodzenia, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,

3. Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli prac(y) określonej(ych) 

w miesięcznym harmonogramie prac, o którym mowa w § 3 pkt 2 lub powierzonej do 
wykonania odrębnym zleceniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

4.  Z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, o którym 
mowa w § 8 umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.  

5.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, jak również 

w przypadkach, w 
których 
niniejsza umowa nie przewiduje możliwości naliczenia kary 
umownej.
6.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni lub elementów infrastruktury przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 
niezależnie 
od dochodzenia odszkodowania naliczyć 
Wykonawcy karę w wysokości równej kosztom 
poniesionym na odtworzenie zniszczonej lub uszkodzonej zieleni lub elementów 
infrastruktury. Ponadto Zamawiający ma 
prawo, wedle swego uznania, nakazać 

Wykonawcy usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń albo dokonać ich usunięcia we własnym 
zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na 
terenie, na którym wykonuje przedmiot umowy.

§ 10
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11
Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 12
Każdorazowe zlecenie wykonania prac lub zgłoszenie wad w ramach gwarancji następować będzie w formie pisemnej. Dla potrzeb niniejszej umowy strony zgodnie przyjmują, iż za formę pisemną uznają również fax na numer ………. lub e-mail na adres ………. . Dla swojej skuteczności zlecenie lub zgłoszenie wymaga uzyskania potwierdzenia jego przyjęcia przez Wykonawcę. Nie przesłanie potwierdzenia w ciągu ………. godzin od chwili wysłania zlecenia lub zgłoszenia uznaje się za potwierdzenie zamówienia.   

§ 13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu    
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2.
Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

§ 15
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

   WYKONAWCA





                                    ZAMAWIAJĄCY
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