








                                                                  
Załącznik nr 6/I
WZÓR UMOWY
UMOWA NR WZ / Iz / 1/I / 2009
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    …………………………………………………………………
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

     z siedzibą ..........................................................................................
     reprezentowanym przez:

 ...................................................................................

     zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest konserwacja i utrzymanie zieleni na Cmentarzu Centralnym 

w Szczecinie, o powierzchni 166,53 ha.
2.
Zamawiający informuje, że Cmentarz Centralny wpisany jest do rejestru zabytków pod 
nr 1066 na podstawie decyzji z dnia 16 czerwca 1985 r. Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków (L.dz. KL.III.5340/10/85).

3.
Ze względu na rosnący na Cmentarzu Centralnym cenny drzewostan, 
zabrania się poruszania 
ciężkimi, wielotonowymi (z wysokimi burtami) pojazdami, które narażałyby konary oraz 
gałęzie drzew na uszkodzenie, a nawierzchnie alejek na dewastację.
4.   Przedmiot umowy obejmuje m. in.: 


  1)
koszenie trawników wykonywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych; 



Wykonawca rozpoczyna prace na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej 



inicjatywy, ale po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;


      2) 
grabienie liści wykonywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych; Wykonawca 

rozpoczyna prace na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, ale po 

pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

      3)
likwidacja kwietników wykonywana w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze; 



Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub 


z własnej inicjatywy, ale po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

     4)  
sadzenie kwiatów wykonywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych; 



Zamawiający każdorazowo w szczególności określa ilość kwiatów do posadzenia, 


miejsce sadzenia, czas wykonania sadzenia; Wykonawca rozpoczyna 




prace jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, ale 


po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

     5)
gracowanie alejek wykonywane w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych; 



Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego 


lub z własnej inicjatywy, ale po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

     6)
odśnieżanie i posypywanie piaskiem alejek wykonywane bieżąco, w miarę potrzeb 

 
i niezależnie od dnia tygodnia; Wykonawca rozpoczyna prace jedynie na pisemne 


zlecenie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, ale po pisemnym uzgodnieniu 


z Zamawiającym; 
     7)  
prace konserwatorsko - naprawcze infrastruktury cmentarnej, wykonywane w czasie 


nie dłuższym niż 14 dni od daty zlecenia przez Zamawiającego; Wykonawca 



rozpoczyna prace jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego lub z własnej 



inicjatywy, po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

8)
udzielenie gwarancji na wykonane prace odpowiednio:

      
   a)  renowacja trawnika – 12 miesięcy,

             b) sadzenie drzew i krzewów – 24 miesiące,


9) 
stałe, bieżące utrzymanie czystości na obiekcie objętym przedmiotem umowy, 


w szczególności usuwanie połamanych, obumarłych roślin;
     10)   niezwłoczne (w dniu powstania odpadu) usuwanie odpadów powstałych w wyniku 

    wykonywania prac objętych przedmiotem umowy; 

     11)   wykonanie projektów obsadzenia kwietników i uzyskanie pisemnej, pod rygorem 
 
 nieważności, akceptacji Zamawiającego;

3. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko uzyskane z wycinki drewno pod wskazany przez Zamawiającego adres, np. w okresie zimowym – do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
4.  
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy. 

§ 2

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2009 r.

§ 3

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:


         1) gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 


o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); do faktury VAT 


za dany miesiąc Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dokument dot. 



gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwienie);



2)
stosowania się do miesięcznych harmonogramów prac przekazywanych przez

               
Zamawiającego w formie pisemnych miesięcznych zleceń w terminie do 27 dnia

               
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie realizowane zlecenie.

               
Harmonogram będzie zawierał m.in.: rodzaj prac, miejsce i termin wykonania.

               
Zamawiający ma prawo modyfikacji miesięcznego harmonogramu prac (zlecenia

               
dodatkowe przekazywane faksem), w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie

               
można było przewidzieć w czasie ustalania miesięcznego harmonogramu prac –

               
dotyczy to zlecania prac stanowiących przedmiot umowy, a nie objętych 



miesięcznym harmonogramem prac; 



3)   prowadzenia Dziennika Prac, który będzie przedkładany Zamawiającemu 


        
      minimum raz w tygodniu w celu bieżącej kontroli wykonywanych prac oraz 



      ostatniego dnia każdego miesiąca w celu końcowego odbioru prac za ten miesiąc;


4)   przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy – zgłoszenia Zamawiającemu 

       (wpis do Dziennika Prac) pojazdów, tj. marek (typów) i nr rejestracyjnych, którymi 

       będzie posługiwał się przy wykonywaniu przedmiotu umowy;

    5)   zgłaszania Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, prac zanikających 
w celu tzw. częściowego odbioru prac potwierdzonego w Dzienniku Prac; 

w przypadku braku reakcji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia, Wykonawca ma prawo zakryć prace i uznaje się je za odebrane; 

    6)
sporządzania protokołów odbioru prac (na podstawie Dziennika Prac) – 


potwierdzanych następnie przez 
Zamawiającego, kosztorysów powykonawczych, 

a następnie faktur VAT, przy czym protokół odbioru prac będzie sporządzany 

najpóźniej do pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym były wykonane prace. Protokoły należy składać w sekretariacie 
Zamawiającego z potwierdzeniem daty ich wpływu w celu ich weryfikacji 

i akceptacji;


         7)  wykonywania prac z należytą starannością; kontrola realizacji prac określonych 



w poszczególnych miesięcznych harmonogramach prac, będzie prowadzona przez 



Zamawiającego i potwierdzana pisemnie; 



    8)
parametry i jakość materiału roślinnego zostały określone w SIWZ; przy wyborze 


materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadą gospodarności


i celowości; Wykonawca zakupi materiał roślinny po jego uprzedniej akceptacji 


w formie pisemnej notatki podpisanej przez Zamawiającego; do faktury VAT za dany 

miesiąc Wykonawca zobowiązany jest dostarczać fakturę dot. zakupu materiału 


roślinnego.

§ 4

1. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego z tytułu prawidłowej 
i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ….………………….… zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….………….).

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferty, jak również w nich nie ujęte, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z załączonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru prac opisanych w Dzienniku Prac, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentem dot. utylizacji odpadów i dokumentem dot. zakupu materiału roślinnego. 
2. Kwoty wynikające z faktur będą stanowiły sumę iloczynów wykonanych prac i cen jednostkowych netto wskazanych w ofercie Wykonawcy, powiększoną o kwotę obowiązującej stawki podatku VAT.

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dnia od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej na Zakład Usług Komunalnych (z siedzibą jw.) faktury VAT wraz 
z dokumentami wymienionymi w ust. 1.
4. Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Z tytułu zwłoki w zapłacie faktury ponad umówiony termin Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

§ 6

1.
Przedstawicielami Zamawiającego będą p. ………………………………………..………. Osoby te będą wyłącznie uprawnione do podpisywania wszelkich protokołów wykonywanych przez Wykonawcę prac, jak również wyłączenie uprawnione do dokonywania wiążących dla stron wpisów w Dzienniku Prac. 

2.
Pracami ze strony Wykonawcy kierować będą: p. ................................................................ Osoby te będą wyłącznie uprawnione do podpisywania wszelkich protokołów wykonywanych przez Wykonawcę prac, jak również wyłączenie uprawnione do dokonywania wiążących dla stron wpisów w Dzienniku Prac. 

§ 7

1.
Po wykonaniu każdorazowego zlecenia dodatkowego lub poszczególnych punktów 
harmonogramu prac Wykonawca wezwie Zamawiającego na piśmie pod rygorem 
nieważności do odbioru 
wykonanych prac. 
2.  
Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych prac niezwłocznie, nie później jednak niż 

w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1. 
3.
W chwili odbioru prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1)
faktury dot. materiału roślinnego,

2)
faktury dot. gospodarowania odpadami, 
      i w razie nie przekazania tych dokumentów odbiór końcowy nie zostanie dokonany.

4.
Przez odbiór końcowy zlecenia dodatkowego lub poszczególnego punktu harmonogramu 
prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad lub usterek. W razie 
wystąpienia wad lub usterek czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 

5.  
Wszelkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym 
zostaną usunięte w terminie 5 dni. Po usunięciu wad lub usterek sporządza się protokół 
odbioru końcowego. Przepis ust. 4 stosuje się.

6. 
Wyklucza się dokonywanie odbioru warunkowego. 

§ 8 

1.
Na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 7 umowy Wykonawca udziela 3 lat 
gwarancji, natomiast na pozostałe prace, zgodnie z zapisem § 1 ust. 4 pkt 8 umowy. Bieg 
gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego 
danego zlecenia dodatkowego lub 
punktu harmonogramu prac.
2.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad lub 
usterek w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia ich na piśmie. W razie nie usunięcia wad lub 
usterek w tym terminie wady lub usterki zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym 
zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby 
dodatkowych wezwań do wykonania. 
3.
Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady lub usterki do 
dnia jej usunięcia.

§ 9

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie terminowości, jakości lub ilości świadczonych usług.

2.    Z tytułu odstąpienia od umowy:

1)  przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - Zamawiający zażąda kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,

2) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie - Wykonawca zażąda kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
3) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający zażąda kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, 
o której mowa w § 4 ust. 1 umowy,

3. 
Z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli prac(y) określonej(ych) 

w 
miesięcznym harmonogramie prac, o którym mowa w § 3 pkt 2 lub powierzonej do 

wykonania odrębnym zleceniem, Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłaty kary 
umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia. 

4.  Z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, o którym 
mowa w § 8 umowy Zamawiający zażąda od Wykonawcy zapłaty kary umownej 

w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.  

5.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, jak również w przypadkach, w 
których 
niniejsza umowa nie przewiduje możliwości naliczenia kary umownej..

6.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni lub elementów infrastruktury przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 
niezależnie od 
dochodzenia odszkodowania, naliczyć 
Wykonawcy karę w wysokości równej kosztom 
poniesionym na odtworzenie zniszczonej lub uszkodzonej zieleni lub elementów 
infrastruktury. Ponadto Zamawiający ma 
prawo, wedle swego uznania, nakazać Wykonawcy 
usunięcie zniszczeń lub uszkodzeń albo dokonać ich usunięcia we własnym 
zakresie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

7.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na terenie, 
na którym wykonuje przedmiot umowy.

§ 10

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy tj. na kwotę …………………… zł (słownie: …………………………………………..) w formie ..................................... .
2. Zabezpieczenie w wysokości 70 % jego wartości nominalnej zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie do dnia ………………. po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Wykonawcę i wskazaniu numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata. 

3. Zabezpieczenie w wysokości 30 % jego wartości nominalnej zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji wskazanego w § 8 (3 lata).

§ 11

Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12

Wierzytelności przysługujące z tytułu niniejszej umowy Wykonawcy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 13

Każdorazowe zlecenie wykonania prac lub zgłoszenie wad w ramach gwarancji następować będzie w formie pisemnej. Dla potrzeb niniejszej umowy strony zgodnie przyjmują, iż za formę pisemną uznają również fax na numer ………. lub e-mail na adres ………. . Dla swojej skuteczności zlecenie lub zgłoszenie wymaga uzyskania potwierdzenia jego przyjęcia przez Wykonawcę. Nie przesłanie potwierdzenia w ciągu ………. godzin od chwili wysłania zlecenia lub zgłoszenia uznaje się za potwierdzenie zamówienia.   

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

         WYKONAWCA





       ZAMAWIAJĄCY
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