       Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / O / 6 / 2009
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    ………………………………………………………………..
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..................................................................................
    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1.
Przedmiotem umowy jest przegląd 5 – letni i roczny nabrzeża Starówka.

2.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m. in.:


1)
wykonanie okresowej kontroli 5–letniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego 

i wartości użytkowej nabrzeża Starówka o długości ok. 650 m, głębokości eksploatacyjnej ok. 
7 m (drewniana ścianka szczelna), w branżach: hydrotechnicznej, bhp i p.poż. przy 
uwzględnieniu torowiska kolejowego i poddźwigowego, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) 

i w zakresie określonym w § 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 (z wyłączeniem badań sonarowych) 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli 
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1516),


2)
wykonanie okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu 
sprawności 
technicznej sieci i urządzeń w branżach: wodno-kanalizacyjnej, energerytycznej 
(oświetlenie 
nabrzeża, rozdzielnice zasilające nabrzeże), bhp i p.poż. przy nabrzeżu Starówka, zgodnie 

z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. 

Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) i w zakresie określonym w § 70 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych 
użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli 
morskich budowli hydrotechnicznych 

(Dz. U. Nr 206 poz. 1516).

3.
Wykonawca zobowiązany jest m. in. do:

      1)
sprawdzenia i opisania stanu czystości dna wzdłuż linii brzegowej wraz z określeniem miejsc 
zalegających przedmiotów, w pasie o szerokości 50 m na wodę,

      2)
szczegółowego oznaczenia wszystkich urządzeń występujących na nabrzeżu 

na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500, tj. drabinki, pachoły, wyloty 
rurociągów, przyłącza, itp., występujące uszkodzenia ścianki i oczepu oraz głębokości 
przy 
nabrzeżu,

      3)
opracowania atestu nurkowego w formie opisowej i graficznej oraz dokumentacji 
fotograficznej,

      4)
sporządzenia protokołów z okresowych kontroli pięcioletnich stanu sprawności technicznej 


i wartości użytkowej, 

      5)
sporządzenia protokołów z okresowych kontroli rocznych,

      6)
dokonywania wszelkich badań, sprawdzeń i pomiarów niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia,

     7)
przedłożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, tj.: opracowań, opisów, atestów, protokołów, itd. 
- 2 egz. + CD,

     8)
zapewnienia wykwalifikowanej kadry technicznej, posiadającej odpowiednie uprawnienia, 
oraz odpowiedniego sprzętu,

     9)
zabezpieczenia mienia znajdującego się w rejonie wykonywania przeglądu oraz 
zabezpieczenia przedmiotowego rejonu pod względem bhp i p.poż.,

     10)
przeszkolenia osób wykonujących przedmiot zamówienia, w zakresie ogólnych zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich.

4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizowany przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 

5.

Termin wykonywania prac nurkowych Wykonawca będzie ustalał z Zamawiającym.


6.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z najwyższą          
starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz 
szczegółowego zakresu kontroli 
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1516), 
oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą, która 
stanowi integralną część umowy.
§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłuższym niż 40 dni kalendarzowych 
od daty podpisania umowy.
§ 3
1.  Wynagrodzenie ryczałtowe  Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu 
 umowy wynosi ……………... zł brutto (słownie: …….…………………………………………),

przy czym za:

1) prace podwodne: …………… zl brutto, w tym ….. % stawki podatku VAT,

2) pozostałe prace: …………. , zł brutto, w tym …… % stawki podatku VAT.
 

2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      
niezbędne do jego wykonania.

3.   Wynagrodzenie płatne będzie po realizacji całego przedmiotu umowy, na podstawie prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury 
wraz z kopii protokołu odbioru prac. W przypadku, gdy termin zapłaty wypadnie w dzień wolny 

od pracy, zapłata nastąpi w pierwszy dzień roboczy po upływie tego terminu.
4.
Faktura VAT będzie wystawiana na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-  
259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………..

2. Pracami ze strony Wykonawcy kierował będzie p. ................................................................

§ 5

1.
Przedmiotem odbioru prac jest wykonanie w całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2.
Odbiór prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 5 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

3.
W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie 
dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy (§ 1 ust. 3 pkt 1 - 7 umowy) i w razie nie 
przekazania tych dokumentów odbiór prac nie zostanie dokonany.

4. 
Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad lub 
usterek. W razie wystąpienia wad lub usterek czynności odbioru przerywa się i kontynuuje 
po ich 
usunięciu. 

5. Wszelkie wady lub usterki przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną 
usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad lub usterek 
sporządza się protokół odbioru prac. Przepis ust 4 stosuje się.

§ 6

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu prac w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

3) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) za zwłokę w zapłacie faktur - odsetki w wysokości ustawowej,
2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia


ryczałtowego brutto za realizację całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy.
4.   Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną 

 w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za realizację całego przedmiotu 
 umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jeżeli:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) opóźnienie w realizacji prac przekroczy 7 dni.
5.  W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Zasada ta dotyczy wszelkich kar 
umownych wynikających z niniejszej umowy jak również przypadków, w których kara umowna 
nie została ustanowiona. 

§ 7
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 8
Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem obrotu.

§ 9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

        WYKONAWCA





            ZAMAWIAJĄCY
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