Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / U / 5 / 2009
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:
1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Przebudowa 
  Cmentarza Centralnego w Szczecinie, obejmująca poszerzenie kwatery nr 36.   
2.  Zakres rzeczowy umowy obejmuje:
1) 
wycinkę drzew,

2)
nasadzenia 20 szt. winobluszczu trójklapowego,

3)
prace ziemne,

4)
wydzielenie nowych kwater grzebalnych,

5)
demontaż starego ogrodzenia,

6)
montaż nowego ogrodzenia.

3.  Wykonawca zobowiązany jest również do:


1)
organizacji robót budowlanych – Wykonawca sporządzi projektu organizacji robót 


i - najpóźniej do dnia przekazania placu budowy - przedłoży go Zamawiającemu do 


akceptacji,


2)
wykonania oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,


3)
organizacji placu budowy i zaplecza socjalnego,



4) 
zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp,


5)
zapewnienia dostawy wody i energii elektrycznej we własnym zakresie,

      6)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

      7)
uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia,


8)
przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, certyfikatów 

bezpieczeństwa aprobat technicznych, itp. na wbudowane materiały.
4.   Zamawiający zobowiązuje się:

1)
przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym 3 dni roboczych 
od dnia podpisania umowy,

2)
dokonać odbioru wykonanych prac,

3)  zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
5.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 
27 stycznia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami), ustawą z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 

ze zmianami) oraz ustawą z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 
poz. 880 ze zmianami), a także oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.

6.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, powstałe w związku z realizacją prac określonych 
w umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż cena oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, ze zniesieniem franszyzy redukcyjnej oraz franszyzy integralnej we wszystkich szkodach. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmować powinien co najmniej okres wykonywania niniejszej umowy.
§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż do dnia 21 grudnia 2009 r. 
2.  
Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia  
odbioru końcowego robót.
3.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

4.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia 
jej usunięcia.

§ 3
1.
Odbiór prac będzie przeprowadzony przez Zamawiającego po
pisemnym zgłoszeniu gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Uprzednio 
Wykonawca wniesie wpis do dziennika budowy o wykonaniu przedmiotu umowy. Wpis zostanie 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.
W dniu odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w tym 

w szczególności dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 9 umowy, dokumentację 
powykonawczą w 3 egz., dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur), a w razie 
nie przekazania tych dokumentów, odbiór prac nie zostanie dokonany.
3. 
Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 

W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 

4. 
Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac zostaną 
usunięte w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego 
prac. 
5. 
Wyklucza się dokonywanie odbioru warunkowego prac. 

6.
Wykonawca na bieżąco będzie zgłaszał do odbioru roboty ulegające zakryciu i zanikowi.

§ 4
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 
przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: …………………………), 
w tym 22 % stawki podatku VAT.

2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      
niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego 
rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę 
podwyższenia wynagrodzenia. 
3.   Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej 
faktury VAT oraz kopii 
protokołu odbioru końcowego prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury.

4.  Faktura VAT będą wystawiana na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 

5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:

1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) opóźnienie w realizacji robót przekroczy 7 dni.

5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

§ 7
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
§ 9
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 4

