Załącznik nr 8
OPIS  TECHNOLOGII  PROWADZENIA  PRAC
Przed przystąpieniem  do prac objętych zamówieniem wykonawca jak i zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu prac ustalającego zakres, lokalizację robót (w poszczególnych leśnictwach) oraz jeśli jest wymagany stopień trudności prac.
· Prace przy odnowieniach, zalesieniach, podsadzeniach produkcyjnych, poprawkach, uzupełnieniach i dolesieniach obejmują:
- przygotowanie gleby poprzez wyoranie pługiem leśnym LPZ bądź pługiem do orki podokapowej pasów szerokości 0,70m  w odstępach 1,40 m, w drzewostanach objętych wprowadzaniem podsadzeń produkcyjnych w więźbie nieregularnej, uzależnionej od sposobu przygotowania drzewostanu lecz nie mniej niż 3500 mb pasów na 1 ha,
- uzupełniające przygotowanie gleby poprzez wykonanie talerzy 40cmx40cm oraz 60cm x 60 cm,
-sadzenie 2-3 letniego materiału sadzeniowego dostarczonego przez wykonawcę, (dwuletnie i trzyletnie sadzonki gatunków głównych) w więźbie ustalonej przez zamawiającego
-zabezpieczenie dostarczonego materiału szkółkarskiego poprzez dołowanie w przygotowanych dołach na sadzonki.
Dostarczony materiał szkółkarski musi spełniać ustalenia „Leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek” (2000). Posiadać kwalifikacje odpowiadające pierwszej klasie jakości zgodnie z normami stosowanymi w gospodarstwie szkółkarskim PGL Lasy Państwowe.
Materiał sadzeniowy musi posiadać świadectwo pochodzenia, być wolnym od infekcji wirusowych, bakteryjnych, owadzich itp.
Odnowienia, zalesienia, poprawki i uzupełnienia należy realizować na powierzchniach wskazanych w harmonogramach prac sporządzonych po podpisaniu umowy na realizację zadań z kierownikami Leśnictwa Głębokie i Dąbie.  Powyższe zabiegi zaplanowane są na terenie administrowanym przez poszczególne  leśnictwa   

· Prace z zakresu pielęgnowania gleby i pielęgnacji upraw i szlaków turystycznych oraz koszenia polan turystycznych obejmują:

- motyczenie sadzonek w uprawach leśnych (o różnym stopniu trudności) wskazanych w harmonogramie prac w Leśnictwie Dąbie.
- wykaszanie mechaniczne chwastów na uprawach i w podsadzeniach produkcyjnych 
w różnym stopniu trudności wskazanym w kosztorysie ofertowym.

- wykaszanie mechaniczne łąk, polan turystycznych, szlaków pieszo - rowerowych 
i turystycznych za pomocą kosiarki rotacyjnej i wykaszarek spalinowych.
· Pielęgnowanie lasu:

- obejmuje wykonanie zabiegu czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych na obszarze Leśnictwa Dąbie w ilości wskazanej w kosztorysie ofertowym i terminie ustalonym w harmonogramie prac

· Melioracje agrotechniczne turystyczne obejmują,

- wycinanie, wynoszenie i układanie gałęzi w stosy nierównomierne na terenach rekreacyjnych, wzdłuż szlaków spacerowych, rowerowych oraz pieszych,

- oczyszczanie powierzchni brukowanej z traw i bylin
- wynoszenia i układania pozostałości (leżanina, chrust, gałęzie) w stosy.
· Ochrona lasu.
Prace z zakresu ochrony upraw przed zwierzyną
- Zabezpieczenie upraw leśnych poprzez grodzenie siatką leśną 180/20/20 z użyciem słupków liściastych twardych oraz zabezpieczeniem dołu siatki jednym szeregiem żerdzi. Prace te należy wykonać

w Leśnictwie Dąbie na długości  800 mb, Słupki powinny być okorowane i zabezpieczone w części podziemnej.
- Wykonanie jesiennych poszukiwań szkodników pierwotnych sosny pod nadzorem Służby Leśnej na powierzchniach próbnych w ilościach zgodnych z kosztorysem w leśnictwach Dąbie i Głębokie.  

Zabezpieczenie upraw repelentami dostarczonymi przez zamawiającego w Leśnictwie Głębokie
 Grodzenie szlaków turystycznych.

- Grodzenie żerdziami szlaków turystycznych w PL Zdroje, PL Dąbie,  PL Kijewo, PL Klęskowo
- Grodzenie szlaków siatką leśną w PL Zdroje
Grodzenie żerdziami szlaków turystycznych obejmuje :transport żerdzi, korowanie, wykopywanie otworów i przybicie żerdzi w trzech rzędach równoległych wraz z konserwacją preparatem Altaxin dostarczonym przez zamawiającego.
· Utrzymanie czystości na terenach leśnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, szlakach spacerowo-rowerowych oraz  ścieżkach edukacyjnych: 

Obejmuje sprzątanie terenów Leśnictwa Głębokie i Dąbie wskazanych odpowiednio w załącznikach nr 8 i nr 9 w szacowanej ilości 83 sprzątań w okresie trwania umowy. Sprzątanie obejmuje tereny na odległość min 50 m od wskazanej ulicy (trasy, ciągu spacerowego itp.) wewnątrz drzewostanu. Częstotliwość sprzątań ustala się co miesiąc w osobnych harmonogramach utrzymania czystości na terenach leśnych. Jedno sprzątanie obejmuje czynność zbierania oraz grupowania odpadów, opróżnianie kręgów betonowych, koszy na śmieci, wybieranie popiołu z kręgów ogniskowych wraz z wygrabieniem wokół paleniska oraz wywóz odpadów na wysypisko.  Sprzątania mogą przypadać w dni weekendowe oraz święta.  
Interwencyjne sprzątanie terenów leśnych obejmuje wysprzątanie terenów leśnych położonych poza terenami objętymi załącznikami nr 9 i nr 10 w przypadku wskazania takowej konieczności przez Zamawiającego (kierownika poszczególnych Leśnictw), łącznie 
z wywozem odpadów na wysypiska. Usługa ta nie obejmuje usuwania dzikich wysypisk śmieci w lasach.  

Wszystkie prace należy przeprowadzać zgodnie z zasadami zawartymi w:

1) „Instrukcji ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych” Warszawa 1996, 
2) „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac przy wykonaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” Warszawa 1997
3) „Zasadach hodowli lasu”, Warszawa 2003 r.
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