Załącznik nr 7/I
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / Iz / MK / 65/I / 2010
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    ……………………………………………………………………..
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Utrzymanie zieleni na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie o powierzchni 166,53 ha.
2.
Zamawiający informuje, że Cmentarz Centralny wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1066 na podstawie decyzji z dnia 16 czerwca 1985 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (L.dz. KL.III.5340/10/85). Ochronie podlega układ przestrzenny, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna, mała architektura oraz zieleń niska i wysoka.

3.
Ze względu na rosnący na Cmentarzu Centralnym cenny drzewostan 
zabrania się poruszania


ciężkimi, wielotonowymi (z wysokimi burtami) pojazdami, które 
narażałyby konary oraz gałęzie drzew na uszkodzenie, a nawierzchnie alejek na dewastację.

4.
Przedmiot umowy został szczegółowo określony w załącznikach nr 8 – 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)
gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami); do faktury VAT za dany miesiąc        Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dokument dot. 



gospodarowania odpadami (odzysk lub unieszkodliwienie);

2)
stosowania się do miesięcznych harmonogramów prac przekazywanych przez Zamawiającego  w formie pisemnych miesięcznych zleceń w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie realizowane zlecenie. Harmonogram będzie zawierał m.in.: rodzaj prac i termin wykonania. Zamawiający ma prawo modyfikacji miesięcznego harmonogramu prac (zlecenia dodatkowe przekazywane faksem), w przypadku zaistnienia okoliczności, których niemożna było przewidzieć w czasie ustalania miesięcznego harmonogramu prac – dotyczy to zlecania prac stanowiących przedmiot umowy, a nie objętych 



miesięcznym harmonogramem prac; 
3)    



prowadzenia Dziennika Prac, który będzie przedkładany Zamawiającemu 
minimum raz


w tygodniu w celu bieżącej kontroli wykonywanych prac oraz 



ostatniego dnia każdego miesiąca w celu odbioru prac za ten miesiąc;

     4)   zgłaszania Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, prac zanikających 
w celu   tzw. częściowego odbioru prac potwierdzonego w Dzienniku Prac; w przypadku braku reakcji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia, Wykonawca ma prawo zakryć prace i uznaje się je za odebrane; 
5)


sporządzania protokołów odbioru prac (na podstawie Dziennika Prac) – 


potwierdzanych następnie przez 
Zamawiającego, kosztorysów powykonawczych, a następnie faktur VAT, przy czym protokół odbioru prac będzie sporządzany 

najpóźniej do pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym były wykonane prace. Protokoły należy składać w sekretariacie 
Zamawiającego z potwierdzeniem daty ich wpływu w celu ich weryfikacji i 
akceptacji;

6) wykonywania robót z należytą starannością; kontrola realizacji prac określonych 




w poszczególnych miesięcznych harmonogramach prac, będzie prowadzona przez 






Zamawiającego i potwierdzana pisemnie; 


  7)

parametry i jakość materiału roślinnego zostały określone w SIWZ; przy wyborze 


materiału roślinnego Wykonawca ma obowiązek kierować się zasadą gospodarności i celowości; 
do faktury VAT za dany 

miesiąc Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument dot. zakupu materiału 


roślinnego,
8)    wykonywania prac interwencyjnych:
            a) 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac interwencyjnych, które 

są konieczne



dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, po otrzymaniu – na piśmie, faksem lub



telefonicznie - zgłoszenia przez Dyżurnego Technicznego Miasta lub przedstawiciela 



Zamawiającego;

b) 


prace interwencyjne będą kosztorysowane metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 







z zasadami kosztorysowania, z zastosowaniem 

  





oferowanych w ofercie nośników cen (stawka roboczogodziny brutto - z narzutami) 


oraz z zastosowaniem cen sprzętu, kosztów pośrednich, zysku  nie przekraczających średnich cen 


publikowanych w informatorach SEKOCENBUD obowiązujących w okresie wykonywania prac; ceny zastosowanych materiałów będą wynikały z faktur VAT na zakupiony przez Wykonawcę materiał; faktury VAT odnośnie zakupionego materiału Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za wykonaną pracę interwencyjną;
            d)
    Wykonawca zapewni osoby do realizacji prac interwencyjnych przez całą dobę 


        i również w dni wolne od pracy;


e)    
prace interwencyjne są traktowane analogicznie jak prace wynikające z zakresu      
  
          przedmiotu umowy (kary umowne).
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dysponowania drewnem pochodzącym z wycinki drzew. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko uzyskane z wycinki drewno pod wskazany przez Zamawiającego adres, np. w okresie zimowym – do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą, która stanowi integralną część umowy.

§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 
15 grudnia 2011 r.
§ 3
1. Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego, stanowiąca maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy,  wynosi ……………………..…………zł brutto (słownie:……………………………………………………………………………………………).

2. Wynagrodzenie płatne będzie raz w miesiącu, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z załączonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru prac opisanych 
w Dzienniku Prac, kosztorysem powykonawczym oraz dokumentem dot. gospodarowania odpadami i dokumentem dot. zakupu materiału roślinnego. 
3. Kwoty wynagrodzenia wynikające z częściowych faktur VAT będą stanowiły sumę iloczynów faktycznie wykonanych prac w danym miesiącu i odpowiednio cen jednostkowych brutto zawartych w kosztorysie ofertowym, powiększoną o obowiązujący podatek VAT. 

4. W przypadku prac interwencyjnych – wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu danej pracy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru prac,  kosztorysem powykonawczym sporządzonym metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z zasadami kosztorysowania, z zastosowaniem oferowanego 
w ofercie nośnika cen (stawka roboczogodziny brutto z narzutami) oraz 
z zastosowaniem cen sprzętu, kosztów pośrednich, zysku,  nie przekraczających średnich cen publikowanych w informatorach SEKOCENBUD obowiązujących w okresie wykonywania prac 
i fakturą VAT dot. zakupionego materiału.
5. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dnia od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej na Zakład Usług Komunalnych (z siedzibą jw.) faktury VAT wraz 
z dokumentami wymienionymi odpowiednio w ust. 2 i 4.
6. Każda faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
7. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
( 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 5
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu poszczególnej pracy wynikającej z miesięcznego harmonogramu, zlecenia dodatkowego lub pracy interwencyjnej - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



5 % wartości maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w § 3 ust. 1    umowy, z wyłączeniem przypadku określonego w § 8 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo, bez dodatkowych wezwań, odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego, o którym mowa w 
§ 3 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka wykonaniu poszczególnej pracy wynikającej z miesięcznego harmonogramu, zlecenia dodatkowego lub pracy interwencyjnej, przekroczy 7 dni,
3) Zamawiający pięciokrotnie naliczy Wykonawcy kary umowne za zwłokę w realizacji prac.
5.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
6.


W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni lub elementów infrastruktury przez 
Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo 
niezależnie od 
dochodzenia odszkodowania, naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości równej kosztom 
poniesionym na odtworzenie zniszczonej lub uszkodzonej zieleni lub elementów 
infrastruktury oraz nakazać w wyznaczonym terminie usunięcie uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku zwłoki w usunięciu zniszczenia lub uszkodzenia, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną 
w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekroczy 8 dni, wówczas Zamawiający ma 
prawo, 
usunięcia zniszczeń lub uszkodzeń we własnym 
zakresie na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. W przypadku uniemożliwiającym odtworzenie zniszczonej lub uszkodzonej zieleni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 6

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, tj. na kwotę …………………. zł (słownie: …..................................................................) w formie .................................................................... .

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  
§ 7
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 10
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Ewentualna zmiana stawki podatku VAT nie spowoduje zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ani nie będzie stanowiła podstawy roszczeń o podwyższenie cen jednostkowych i stawki roboczogodziny brutto (z narzutami). Zamawiający nie przewiduje zmian umowy w tym zakresie.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       






ZAMAWIAJĄCY
Strona 1 z 5

