Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / A / 5 / 2011
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    Andrzeja Sumisławskiego – Dyrektora ZUK
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Wydobycie 
z dna rzeki Odry wraku jednostki pływającej zlokalizowanej przy nabrzeżu Bulwar Piastowski.
2.



 Przedmiot umowy obejmuje m. in.:

1) 
lokalizację przeszkody przez nurka,

2)
oczyszczenie z namułu (podpłukanie) zlokalizowanej jednostki,

3)
wydobycie z dna, w całości, wraku jednostki pływającej o długości ok. 25 m 
i szerokości ok. 5 m, częściowo przysypanej, wystającej na wysokość ok. 1,5 m, położonej w odległości ok. 4 m od ścianki szczelnej,

4)
załadunek, transport i złożenie wydobytej przeszkody na nabrzeżu Bulwar Elbląski 
na wysokości ul. Targowej (odcinek w sąsiedztwie ODRATRANS),

5)
wykonanie atestów nurkowych czystości dna po wykonaniu ww. prac, w pasie 
o szerokości 10 m,

6)
wykonanie dokumentacji fotograficznej wydobytych przedmiotów. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również do:


1)
zapewnienia, przy realizacji prac, w pełni wykwalifikowanej kadry technicznej 
do kierowania i wykonywania prac, a także odpowiedni sprzęt,


2)
wykonywania prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, bhp i p.poż. oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,


3)
przeszkolenia swoich pracowników w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy,


4)
oznakowania i ewentualnie zajęcia pasa drogowego,


5)
zabezpieczenia własnego mienia w rejonie wykonywania prac,


6)
uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu umowy,


7)  zabezpieczenia rejonu wydobywania przeszkód zgodnie z obowiązującymi przepisami,


8)
uzyskania niezbędnych uzgodnień, zezwoleń związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4.   Wykonawca zobowiązany jest:

1) przed przystąpieniem do wykonywania prac, do zapoznania się ze stanem faktycznym panującym na nabrzeżu oraz zorganizowaniem we własnym zakresie warunków pracy,

2) do poniesienia pełnej odpowiedzialności za właściwe wykonania robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa, dobór właściwych metod organizacyjno-technicznych stosowanych w trakcie wykonywania prac oraz za ewentualne szkody, które powstałyby podczas wykonywania prac,

3) do informowania Zamawiającego o terminie wykonywania prac podwodnych. 

5.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) dokonać odbioru wykonanych prac,

2) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.

6.  Podwykonawcy:

1) 


 Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, 

zawierając 
 z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,


 2)
   Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej 

zawarciem,


 3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 


   z dalszym podwykonawcą,


 4)
   Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 


   i wymagają zgody Zamawiającego,


       5)
    Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji           
              dotyczących podwykonawców,

        6)
   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

 
               wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne. 

7. 
Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.

§ 2
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż do dnia 25 marca 2011 r.
§ 3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego prac. 

2.

Za podstawę terminowej realizacji całego przedmiotu umowy, uznaje się 
potwierdzone
 przez 
przedstawiciela Zamawiającego, zgłoszenie pisemne o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

3.

Odbiór końcowy prac będzie przeprowadzony w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4.
W dniu odbioru końcowego prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, a w razie nie przekazania tych dokumentów, odbiór prac nie zostanie dokonany.
5.

Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 
6.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym prac, zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
7.

Protokół odbioru końcowego prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.

§ 4
1.   Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 


przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………),    

2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru końcowego prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4.  Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 9 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji prac przekroczy 7 dni,
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 7

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę ………………………….……. zł (słownie: ….................................................................) w formie .................................................................... .

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia   wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.
§ 8
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 11
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, a mianowicie:

1)   zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu: 


a) 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; 


b)
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 

się 



       
przewidzieć, np. huragan, powódź;



c)  wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja

                 ma wpływ na termin wykonania umowy.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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