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ROZDZIAŁ I Forma oferty
1. Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz).

2. Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

3. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz.

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. 

5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

6. W przypadku, gdy wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”), z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego Rozdziału,  pkt 2 Rozdziału III oraz pkt 3 ppkt 1 i pkt 6 Rozdziału V niniejszej siwz.
7. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 

8. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony 
w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

9. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, 
w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane.

10. Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

12. Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

13. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy - do 50 % wartości zamówienia podstawowego. 
14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

1)  zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: „Oferta 
na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zadania pn. Przebudowa kąpieliska Arkonka w Szczecnie dla potrzeb sportu i rekreacji (zaprojektuj 
i wybuduj)” oraz „nie otwierać przed 12.04.2011 r. godz. 11.00” - bez nazwy
i pieczątki wykonawcy;

2)  koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

16. Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 15, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty. 
ROZDZIAŁ II Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert.

1)  w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) 
z dopiskiem „wycofanie”.

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga 
za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć .

 Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej 
i zewnętrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 15 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna  powinna mieć dopisek „zmiany”.

2. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

3. W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ III Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez notariusza.

3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..

4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; 

2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:

a) dokumenty dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b)  jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot. 

c) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną (dokumenty dotyczące własnej firmy) muszą być poświadczone za zgodność 
z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców, a nie pełnomocnika konsorcjum.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4 niniejszego rozdziału.

6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji..

ROZDZIAŁ IV Jawność postępowania

1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania.

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się na wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest 
z przyczyn technicznych utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych 
do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, 
w jaki mogą być one udostępnione.

6. Jeżeli udostępnianie protokołu lub załączników będzie się wiązało z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, związanych z wskazanym przez wnioskodawcę sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników koszty te pokrywa wnioskodawca. 

7. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

8. W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca ma obowiązek wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 
ze zmianami)”.
9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty.

ROZDZIAŁ V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wymagane dokumenty. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej cztery prace podobne do prac objętych przedmiotem zamówienia, mianowicie:

a) za pierwszą pracę podobną do przedmiotu  Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy obiektu kubaturowego użyteczności publicznej wraz z co najmniej instalacją  i siecią elektryczną, instalacją i siecią sanitarną: wodociągową, kanalizacyjną i gazową, o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto,  

oraz

b) za drugą pracę podobną do przedmiotu  Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy basenu krytego lub odkrytego, w technologii żelbetowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym. m.in. stacją uzdatniania wody, o powierzchni lustra wody odpowiednio: w przypadku basenu odkrytego - nie mniejszej niż 1 500 m2, natomiast w przypadku basenu krytego – nie mniejszej niż 500 m2  albo pracę polegającą na wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy innego obiektu hydrotechnicznego wraz ze stacją uzdatniania wody, 
o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto, 

     oraz

c)
za trzecią pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu rekreacyjnego, sportowego lub placu zabaw, o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 i o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto,
oraz

d)
za czwartą pracę podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pracę polegającą na wykonaniu demontowanego sztucznego lodowiska sezonowego, 
o powierzchni tafli lodowiska nie mniejszej 800 m2.

Uwaga! Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie powyższych prac w jednym, kilku lub osobnych zamówieniach.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponować minimum nw. osobami:
a) ekspert nr 1 – koordynator prac projektowych i projektant branży architektonicznej – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 

-
 uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności architektonicznej,

-
doświadczenie zawodowe jako architekt przy projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, w tym przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu odpowiadającego cechami obiektowi będącemu przedmiotem zamówienia, tj. obiektu odkrytych basenów kąpielowych o pow. lustra wody nie mniejszej niż 1500 m2 lub obiektu krytego basenu kąpielowego o pow. lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 lub obiektu basenowego składającego się z basenu otwartego i basenu  krytego, o łącznej pow. lustra wody nie mniejszej niż 1500 m2,
b)
ekspert nr 2 – projektant branży konstrukcyjnej – osoba posiadająca następujące    wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 

-
 uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

-
doświadczenie zawodowe jako konstruktor przy projektowaniu obiektów  użyteczności publicznej, w tym przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu odpowiadającego cechami obiektowi będącemu przedmiotem zamówienia, 
tj. obiektu odkrytych basenów kąpielowych o pow. lustra wody nie mniejszej niż 1500 m2 lub obiektu krytego basenu kąpielowego o pow. lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 lub obiektu basenowego składającego się z basenu otwartego i basenu  krytego, o łącznej pow. lustra wody nie mniejszej niż 1500 m2,
c)
ekspert nr 3 – projektant branży sanitarnej – osoba posiadająca następujące    wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 

-
uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,    instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
-
doświadczenie zawodowe jako projektant sanitarny przy projektowaniu obiektów  użyteczności publicznej, w tym przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu odpowiadającego cechami obiektowi będącemu przedmiotem zamówienia, 
tj. obiektu odkrytych basenów kąpielowych o pow. lustra wody nie mniejszej niż 
1500 m2 lub obiektu krytego basenu kąpielowego o pow. lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 lub obiektu basenowego składającego się z basenu otwartego i basenu  krytego, o łącznej pow. lustra wody nie mniejszej niż 1500 m2,
d)
ekspert nr 4 – projektant branży elektrycznej – osoba posiadająca następujące    wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 

-
uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
-
doświadczenie zawodowe jako projektant elektryk przy projektowaniu kubaturowych obiektów  użyteczności publicznej, w tym przy projektowaniu co najmniej jednego obiektu odpowiadającego cechami obiektowi będącemu przedmiotem zamówienia, tj. obiektu odkrytych basenów kąpielowych o pow. lustra wody nie mniejszej niż 1500 m2 lub obiektu krytego basenu kąpielowego o pow. lustra wody nie mniejszej niż 500 m2 lub obiektu basenowego składającego się z basenu otwartego i basenu  krytego, o łącznej pow. lustra wody nie mniejszej niż 1500 m2,
e)
ekspert nr 5 – projektant branży drogowej – osoba posiadająca następujące    wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 

-
uprawnienia budowlane do projektowania  w specjalności drogowej, 
-
doświadczenie zawodowe jako projektant branży drogowej przy projektowaniu obiektów  użyteczności publicznej, 
f)
ekspert nr 6 – projektant terenów zieleni – osoba posiadająca następujące    wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe o kierunku architektura krajobrazu, 

-
doświadczenie zawodowe jako architekt krajobrazu przy projektowaniu obiektów  użyteczności publicznej,
g)
ekspert nr 7 – kierownik budowy – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 
-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

-
doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy w budowie co najmniej dwóch obiektów wielobranżowych (branża: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, zieleń, zagospodarowanie terenu, mała architektura), o łącznej wartości tych dwóch obiektów nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł,
h)
ekspert nr 8 – kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 
-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych,

-
doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót sanitarnych,
i)
ekspert nr 9 – kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 
-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

-
doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót elektrycznych,
j)
ekspert nr 10 – kierownik robót drogowych – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 
-
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

-
doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub kierownik robót drogowych,
k)
ekspert nr 11 – osoba kierująca pracami w zakresie zieleni – osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe ogrodnicze lub rolnicze, 
-
doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami przy zakładaniu terenów zieleni. 
l)
ekspert nr 12 – technolog 1 – specjalista ds. technologii basenu kąpielowego - osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe, 
     -
doświadczenie zawodowe jako technolog przy realizacji co najmniej dwóch instalacji z zakresu technologii uzdatniania wody, w tym jednej instalacji basenu kąpielowego w powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1 000 m2,

m) ekspert nr 13 – technolog 2 – specjalista ds. automatyki i elektroniki - osoba posiadająca następujące wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje:

     -
 wykształcenie wyższe elektroniczne, 
     -
doświadczenie zawodowe jako technolog przy realizacji co najmniej dwóch instalacji z zakresu automatyki i elektroniki, w tym jednej instalacji basenu kąpielowego w powierzchni lustra wody nie mniejszej niż 1 000 m2 
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia wyżej opisanych specjalności.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 156 poz. 118 ze zmianami) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu 
o przepisy będące podstawą ich nadania. 
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jego zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków, jest nie mniejsza niż 2 000 000,00 zł.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków została wyrażona 
w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (datą wszczęcia postępowania jest data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej, tj. 28.02. 2011 r.)


Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
3.
Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
o których mowa w pkt 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz,

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik 
w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone,

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz,  

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.

5) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2 pdpkt 4 niniejszego rozdziału (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów (na zasadach określonych w pkt 4 niniejszego rozdziału), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 3 pdpkt 5 niniejszego rozdziału dotyczącej tych podmiotów. 

6. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 4, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 

7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

8. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;

tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2  siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.
9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 
i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż 
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

10. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie 
przez zamawiającego. 
ROZDZIAŁ VI Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 2) – 4) i 6) niniejszej siwz składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 ppkt 5 niniejszej siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym 
że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
ROZDZIAŁ VII Termin wykonania zamówienia i gwarancja/rękojmia
1.
Termin wykonania zamówienia:


1) etap I - nie dłużej niż 220 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,


2) etap II – nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2012 r. 
Zamawiający przewiduje możliwość rozpoczęcia przez Wykonawcę prac rozbiórkowych, 
po opracowaniu przez niego projektu rozbiórki istniejących budynków i budowli wraz 
z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nawierzchni dojazdów technicznych, ciągów pieszych, istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  


2.
Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji i rękojmi – 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
ROZDZIAŁ VIII Wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości 300 000,00 zł (słownie trzysta tysięcy złotych 
i 00/100) w terminie do dnia 12.04.2011 r. do godziny 11.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego.
2. Wadium może być wnoszone:

1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego - 22124038131111000043932038
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - w kasie wewnętrznej Urzędu Miasta Szczecin, pok. nr 126 od poniedziałku do piątku od 8.30 – 14.30.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.

4. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności, 

2) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie 
przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie,

2) 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt 9 niniejszej siwz, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw.  Zamawiający zwróci wadium jeśli wykonawca udowodni, że nastąpiło to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 2).
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Na wniosek wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

14. W ofercie należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium 
lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

ROZDZIAŁ IX Wyjaśnienia treści SIWZ i jej zmiana oraz sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym 

1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3.

3. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści siwz,

2) zmiany treści siwz,

3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ustawy oraz odpowiedź zamawiającego,
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty,

5) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,

6) wezwanie kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,

7) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ 
na wysokość ceny oraz odpowiedź wykonawcy,
8) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych,
9) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty 
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian 
w treści oferty,
10) oświadczenie wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
11) wniosek zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz odpowiedź wykonawcy,

12) oświadczenie wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,  

13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, którzy zostali 
z postępowania wykluczeni i wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

14) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,

15) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawców na podstawie art. 181 ustawy.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za niesprawne działanie faksu wykonawcy.
5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

6. Adres do korespondencji to adres Inżyniera Zastępczego - zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres.

7. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wykonawców.

8. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest 
p. Joanna Muszyńska, tel. 91-48 57 126 w godz. 7.00-15.00 fax 91-48 48 055 (czynny całą dobę).
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynie po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 9, lub będzie dotyczyć udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 9.

12. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli siwz jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

14. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli siwz udostępniana jest na tej stronie.
ROZDZIAŁ X Sposób obliczenia ceny oferty

1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe.

2. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

3. W ofercie cenowej wykonawca wpisuje cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała podatek VAT, oraz ceny brutto, które zawierają podatek VAT odpowiednio w rozbiciu za wykonanie poszczególnych etapów i newralgicznych elementów.

4. Wykonawca skalkuluje cenę oferty w oparciu o załącznik nr 8 do SIWZ -  

i z uwzględnieniem wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

i niezbędnych do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego 
rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. Cena ofertowa będzie obejmowała pełnienie nadzoru autorskiego i przeniesienie autorskich praw majątkowych.
5.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN

6.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

7.
Błąd rachunkowy w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2  Prawa zamówień publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

1. Ofertę należy złożyć siedzibie Inwestora Zastępczego, sekretariat, w terminie do dnia 
12.04. 2011 r., do godz. 10.00.
2. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Inwestora Zastępczego.

3. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 

4. Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową 
oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

5. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.04.2011 r., o godz. 11.00 w siedzibie Inwestora Zastępczego, pok. 4.

6. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną.

7. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji – zawartych w ofercie.

8. Informacje, o których mowa w pkt 7 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ XII Wybór oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

2. Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

      C = C1 + C2

                  najniższa cena za wykonanie etapu I 

     C1  = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %

                  cena za wykonanie etapu I w ofercie ocenianej

                  najniższa cena za wykonanie etapu II 

     C2  = -------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 90 %

                  cena za wykonanie etapu II w ofercie ocenianej

3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający poprawi w tekście oferty inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.
10. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1)
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

4)
terminie, określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
13. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie.

14. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia, - w przypadku unieważnienia postępowania 
przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

ROZDZIAŁ XIII Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Umowa.

1) Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. 

2) Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie. 
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyło pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

5) Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
6) Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach.

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej 
lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) termin obowiązywania gwarancji, 

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 

8) Zamawiający może, na wniosek wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia 
i nie zmniejszenia jego wysokości.
3.   Umowa ubezpieczenia: 
1) 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej do dnia podpisania umowy, umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, powstałe w związku z realizacją prac określonych w umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż cena ofertowa. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmować powinien co najmniej okres wykonywania niniejszej umowy.

2)

obowiązek zawarcia ubezpieczenia będzie uważany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu polisę obejmującą wszystkie ryzyka budowy 
i odpowiedzialność cywilną wraz z pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków ubezpieczenia i dowodem opłaty składki.

ROZDZIAŁ XIV Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, którzy mają lub mięli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia

1.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji (zaprojektuj i wybuduj).

   CPV:

  71020000-8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne;

       45000000-7 - roboty budowlane;

       45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę;

        45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne;

       45112720-8 – roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych;

       45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

  45112723-9 – roboty budowlane w zakresie kształtowania placów zabaw;

 45200000-9 – roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej;
45212211-8 -
roboty budowlane w zakresie lodowisk;

45212212-5 – roboty budowlane w zakresie basenów pływackich;

45233161-5 – roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;

45233162-2 – roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych;

45233200-1 – roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni;
45330000-9 – roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne;

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ, 
z wyłączeniem terenu wskazanego na lokalizację PARKINGU „B”. W ww. załączniku lokalizacja kąpieliska jest wskazana na działce  ewid. Nr 80/1 z obrębu 2009 miasta Szczecin. W wyniku podziału nieruchomości, nastąpiła zmiana numeru działki, na której usytuowana jest inwestycja. Obowiązujący obecnie nr ewid. działki gruntowej -  80/7 z obrębu 2009 miasta Szczecin. Przy projektowaniu należy uwzględnić planowane ustanowienie służebności dojazdu technologicznego dla potrzeb funkcjonowania i obsługi istniejących obiektów 
i urządzeń ujęcia wody „Arkonka”.
3.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w podziale na etapy, tj.: 
     1)  etap I:

 a) opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
        b) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

 c)
opracowanie harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego odnośnie realizacji etapu II,


2)  etap II:

  a) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z ww. harmonogramem,

     b) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
4.
Zakres etapu I obejmuje m. in.:   

1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,   

2) wykonanie wtórnika geodezyjnego z mapy zasadniczej wraz ze sprawdzeniem zgodności wtórnika z aktualnym stanem terenu na dzień rejestracji wtórnika,
3) wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji uwzględniającej istniejące obiekty, sieci, formy zagospodarowania terenu, zieleń,
4)
opracowanie szczegółowej inwentaryzacji fauny i flory oraz uzyskanie decyzji 
na usunięcie w formie wycinki drzew i krzewów lub przesadzenie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami),

5)  uzyskanie zgody odpowiednich organów na   lokalizację obiektów budowlanych,
6)
sporządzenie wniosku o pozaplanową wycinkę drzew wraz ze sporządzeniem szacunku brakarskiego, zgodnie z wymogami Wydziału Lasów Zakładu Usług Komunalnych 
w Szczecinie (w przypadku konieczności),
7)
wykonanie projektu wstępnych rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem akceptacji       opracowania Zamawiającego,
8)
uzgadnianie i uzyskiwanie akceptacji Zamawiającego w zakresie rozwiązań projektowych i materiałowych,
9)
wykonanie prac geologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego, uwzględniając lokalizacje inwestycji w strefie istniejącej pośredniej strefy ujęcia widy podziemnej Arkonka, 
10)
uzyskanie ogólnych i technicznych warunków przyłączenia istniejącej i projektowanej                infrastruktury, dostawy mediów i odbioru ścieków oraz wód opadowych, likwidacji                istniejącego przyłącza 0,4 kV (np. z ENEA Operator, ZWiK Szczecin, ZG Szczecin),
11)
uzyskanie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością 
na  cele budowlane dotyczące działek sąsiadujących, których dotyczyć będzie decyzja 
o pozwoleniu na budowę,
12)
uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na zajęcie działek sąsiednich w celu wykonania inwestycji (w przypadku konieczności),
13)
uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji / przebudowy zjazdu z ul. Arkońskiej na teren inwestycji, skoordynowanie projektu zjazdu z ulicy Arkońskiej z projektem „Przebudowy ul. Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej w Szczecinie, wykonanym przez Biuro                Inżynierskie „DAMART” w Szczecinie oraz uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy zjazdu z ul. Arkońskiej z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie,
14)
sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 
na odprowadzenie ścieków opadowych do wód powierzchniowych i do ziemi, odprowadzenie ścieków przemysłowych (z części gastronomicznej, basenowej) 
do urządzeń kanalizacyjnych oraz na wykonanie urządzeń wodnych, odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych,
15)
przygotowanie i czynny udział w podpisywaniu umów przyłączeniowych 
z  przedstawicielami mediów,
16)
wykonanie koniecznych uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz,
17)
uzyskanie wszystkich niezbędnych, wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zgód i oświadczeń, wynikających z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, w tym m. in.: uzgodnienia z Konserwatorem Przyrody, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Państwową Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną, uwzględnienie zapisów zawartych w  Planie Urządzenia Lasu,

18)
występowanie w imieniu Zamawiającego wobec organów administracji budowlanej  
i innych instytucji (w tym zarządzających mediami) w toku postępowania związanego 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz w trakcie realizacji robót,
19) przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, dokonywanie wszelkich poprawek i uzgodnień, sporządzanie opinii i dokonywanie uzupełnień niezbędnych 
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
20)
zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
21)
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedmiotu zamówienia, w tym
m.in.:
       a)
projektu rozbiórki istniejących budynków i budowli wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, nawierzchni dojazdów technicznych, ciągów pieszych, istniejących elementów zagospodarowania terenu,

b)
projektu budowlanego wielobranżowego (każda z branż opracowana odrębnie; branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, drogowa, elektryczna, teleinformatyczna, zagospodarowanie terenu, mała architektura, zieleń) nowobudowanych i modernizowanych budynków i budowli wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i przyłączami, układu komunikacyjnego, zagospodarowania terenu, w tym m.in.:

                  A.
obiekty kubaturowe,


B.
baseny kąpielowe ze stacją uzdatniania wody,

C.
sztuczne lodowisko sezonowe, 
D.
zagospodarowanie terenu, w tym m. in. boiska, mała architektura, ogrodzenie,
E. 
układ komunikacyjny,

F.
parking dla samochodów,
G.
zieleń,

H.
skatepark,
I.
instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza,

c)
projektu wykonawczego wielobranżowego (każda z branż opracowana odrębnie; branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, drogowa, elektryczna, teleinformatyczna, zagospodarowanie terenu, mała architektura, zieleń) nowobudowanych i modernizowanych budynków i budowli wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i przyłączami, układu komunikacyjnego, zagospodarowania terenu, w tym m.in.::

                  A.
obiekty kubaturowe,


B.
baseny kąpielowe ze stacją uzdatniania wody,

C.
sztuczne lodowisko sezonowe, 
D.
zagospodarowanie terenu, w tym m. in. boiska, mała architektura, ogrodzenie,

E. 
układ komunikacyjny,

F.
parking dla samochodów,

G.
zieleń,

H.
skatepark,

I.
instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, przyłącza,

d)
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - każda z branż opracowana odrębnie (branże: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna, drogowa, elektryczna, teleinformatyczna, zagospodarowanie terenu, mała architektur, zieleń),
e)
przedmiarów robót – dla każdego projektowanego obiektu, każda branża odrębnie,

f)
kosztorysów inwestorskich – dla każdego projektowanego obiektu, każda branża odrębnie,

g)
wizualizacji,

Opracowania należy przedłożyć w wersji papierowej w ilości 6 egzemplarzy oraz 
w wersji elektronicznej na nośnikach elektronicznych CDR w ilości 3 egzemplarzy, zapisanych w formatach obsługiwanych przez programy Microsoft Orfice, Aprobat Reader, AutoCAD, przy zachowaniu zasady zapisu w programach na plikach tekstowych doc, rtf, txt; rysunki techniczne –  dwg, dxt, kosztorysy – ath, obrazy- bmp, jpg 
(w rozdzielczości 400-600 dpi). Pliki nie powinny mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem.
  22)
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
     23)
przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego - w dniu uzyskania pozwolenia na budowę Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do korzystania 
z utworu na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie,

b) wprowadzenie do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami,

c) wprowadzenie do pamięci komputera,

d) publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia,

e) wystawienia,

f) wyświetlania,

g) najmu,

h) dzierżawy,

i) trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody,

j) prawem do tworzenia już tylko na podstawie przedmiotu niniejszej umowy utworu   zależnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach autorskich (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami), bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i za wynagrodzeniem określonym już tylko w umowie,

k)  modyfikacji,

l)  wprowadzenie do obrotu,

m) czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania   Zamawiającego,
24) nieodpłatne pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie     gwarancji i rękojmi,
25) opracowanie harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego odnośnie realizacji etapu II, zakładającego rozliczenia co najmniej co miesiąc.
5. Zakres etapu II obejmuje m in.:  
1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego,

3) realizację opracowanej dokumentacji  projektowej, zgodnie z przedłożonym harmonogramem rzeczowo - terminowo – finansowym, 

4) wykonanie rozruchu technologicznego,

5) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi obiektów i urządzeń,
6) opracowanie świadectwa energetycznego,

7) opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą i rejestracją we właściwej terytorialnie instytucji,

8) przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

9) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
10) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia zawiadomienia do właściwego urzędu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót.
6.   Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem,

3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,

4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu 
w formie jego oświadczenia,

6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,

7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.
7. 
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na zasadzie zapewniania najwyższej jakości usług i robót budowlanych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej,
obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in.:

       1)
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 
ze zmianami),
 2)
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
      Nr 113, poz. 759 ze zmianami),
 3)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami),
       4)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego

            zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zmianami),
       5)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i firmy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz. 2072  ze zmianami),
       6)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania

metod podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),
       7)
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony


zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

       8)
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
ze zmianami), 
oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która będzie   stanowiła integralną część umowy.

8.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
      w stosunku do treści oferty, w przypadku:

1)
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,
2)
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da się  przewidzieć, np. huragan, powódź;
3)
wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja

            ma wpływ na termin wykonania umowy;

4)


przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje;


5)

zmiany stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT;
      6)

wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji zadania, tj. warunki gruntowo-wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej,

7)

zmiany ekspertów Wykonawcy,
      8)
ograniczenia zakresu prac, np. w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac
            lub użycia innych materiałów,
      9)
innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz.
9.  
Informacje dodatkowe:
1)  za zgodą Zamawiającego - dopuszcza się korektę przyjętych w Programie funkcjonalno-użytkowym  wskaźników powierzchniowo – kubaturowych +/- 15 % w granicach łącznej powierzchni poszczególnych obiektów, wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi normami i warunkami technologicznymi, w tym 
w szczególności wymienionymi w programie funkcjonalno-użytkowym aktami prawnymi związanymi z zaprojektowaniem i wykonaniem przedmiotowej inwestycji łącznie 
z obowiązującymi do nich aktami wykonawczymi;
2)
za zgodą Zamawiającego - dopuszcza się inny podział powierzchni użytkowych 
w stosunku do zakładanej liczby użytkowników oraz inne rozwiązania pomieszczeń technicznych, komunikacji i węzłów sanitarnych w granicach łącznej powierzchni obiektów w odniesieniu do założeń Programu funkcjonalno-użytkowego.
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