Załącznik nr 5
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / A / 7/I / 2011
zawarta w dniu ………………………… w Szczecinie, pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 



z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  



NIP  852-00-15-259  REGON  810735460  



reprezentowaną przez: 



………………………………………………………………… 



zwaną dalej „Zamawiającym”,


a

2. …………………………………………………………………..



…………………………………………………………………..



......................................................................................................


reprezentowanym przez:



……………………………………………….


zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnych, deszczowych, drenarskich na cmentarzach komunalnych na terenie 
Gminy Miasto Szczecin
2.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje:


1)
uruchomienie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin – prace określone w w załączniku nr 6 do SIWZ,


2)
prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone w załączniku nr 6 do SIWZ,


3)
zamknięcie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin – prace określone w w załączniku nr 6 do SIWZ,


4)
awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjne, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ.  
3.
W przypadku prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest:


 1)
w zakresie usuwania awarii – natychmiast  po otrzymaniu informacji o awarii, podjąć działania - w przypadku wycieku wody - oraz niezwłocznie - nie później niż w ciągu 90 minut - podjąć czynności związane z usuwaniem awarii, licząc od momentu podjęcia wiadomości o zaistniałej sytuacji, przy czym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres prac mających na celu usunięcie awarii i sposób ich wykonania,


2)
w zakresie pozostałych prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych – wykonywać 


prace w terminie ustalonym z Zamawiającym, po uprzednim ustaleniu zakresu prac 

i sposobu ich wykonania.
4.
Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu materiałów, na które dostarczy 
Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do 
stosowania.
5.
Wykonawca zobowiązuje się być w gotowości i przystępować do realizacji przedmiotu umowy, zwłaszcza w zakresie awarii, przez całą dobę.
6.
Wszystkie prace, w których mowa w ust. 2 pkt 4 będą zlecane każdorazowo - po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac i sposobu wykonania - przez Zamawiającego 
i rozliczane kosztorysem powykonawczym na podstawie składników wyceny robót, 
w oparciu o KNR, lub kalkulację indywidualną (w przypadku braku odpowiednich pozycji katalogowych), średnich cen z informatorów cenowych na materiał i sprzęt obowiązujących w danym kwartale. 

7.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą 
starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług oraz zgodnie 

z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami), 
a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.

§ 2

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2011 r., przy czym:
1)
uruchomienie sieci wodociągowych: w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2)
zamknięcie sieci wodociągowych: w terminie nie dłuższym 10 roboczych od dnia zgłoszenia Zamawiającego. 

§ 3

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ........... zł  brutto (słownie:......................................).

2. Sposób rozliczenia:

1)  
za uruchomienie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin - wartość  ryczałtowa brutto: 


………............................................ zł,

2)    
za prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, określone 
w załączniku nr 6 do SIWZ - wartość ryczałtowa brutto miesięcznie: 

 ………............................................ zł,

3)  
 za zamknięcie sieci wodociągowych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy    Miasto Szczecin - wartość  ryczałtowa brutto: 


 ………............................................ zł,


4)
awarie oraz pozostałe prace konserwacyjne i eksploatacyjne mające na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjne, deszczowej, drenarskiej na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, które nie zostały wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ:


a)   stawka roboczogodziny brutto: …………. zł,


b)
materiały oraz sprzęt: wg średnich cen publikowanych w Serwisach Informacji 

Cenowych 
Budownictwa ORGBUD SERWIS lub SEKOCENDUD, z okresu 

wykonywania usługi.
3.  Wynagrodzenie płatne będzie częściowo:

       1) 
w przypadku prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3: realizacji prac, w terminie 21 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych na Zakład Usług Komunalnych faktur VAT wraz z protokołami odbioru prac,

      2)
w przypadku prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 - raz w miesiącu - po realizacji prac w danym miesiącu, w terminie 21 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę

prawidłowo wystawionych na Zakład Usług Komunalnych faktur VAT wraz 
z protokołami odbioru prac, przy czym wynagrodzenie za miesiąc kwiecień 2011 r. płatne będzie po realizacji prac w tym miesiącu, a wysokość wynagrodzenia będzie stanowiła iloczyn ilości dni realizacji przedmiotu umowy i stawki za 1 dzień, wynoszącej 1/30 wartości ryczałtowej brutto miesięcznie,

2) 
w przypadku prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 - każdorazowo po realizacji prac, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT, kopii protokołów odbioru prac i kosztorysów powykonawczych, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

4. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; 
jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług 
(NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. …………………..………………………….

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. .............................................................................

§ 5

1.
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

2
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)
w przypadku prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 – z tytułu nienależytego wykonania prac (w tym nieterminowego wykonania prac), w wysokości 50,00 zł brutto, licząc od dnia nienależytego wykonania prac. Po upływie 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie prac innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.
2)
w przypadku prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 – każdorazowo, w razie 
stwierdzenia nie wykonania usługi lub nienależytego wykonania usługi w danym 
miesiącu, w wysokości 500,00 zł brutto,
3)
w przypadku prac, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 - w razie nienależytego wykonania prac (w tym nieterminowego wykonania prac), w wysokości 0,5 % należności wynikającej z kosztorysu powykonawczego za każdy dzień, licząc od dnia 
nienależytego wykonania prac. Po upływie 7 dni, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie prac innemu podmiotowi, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

4)
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1)
za zwłokę w zapłacie faktur - odsetki w wysokości ustawowej,

2)
za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, z wyłączeniem przypadku określonego w § 7 umowy.
4.
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.

6.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 6

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 7

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy. 

§ 8

1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

  WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY
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