Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / I / 4 / 2011
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:
1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 
    Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Remont 
i konserwacja oraz wykonanie elementów ogrodzenia Cmentarza Centralnego w Szczecinie, od ul. Ku Słońcu – etap I.  Przedmiot umowy dotyczy:



1) remontu i konserwacji – przęsła 26A, 26’, 28, 29 i 110 – 113,



2) remontu i konserwacji oraz częściowego odtworzenia przęsła 26,



3) wykonania bramy wjazdowej i furty wejściowej – przęsło 26A i przęsło 26’,


4) wykonania furty wejściowej – przęsło 29. 
2.  Zakres rzeczowy umowy obejmuje:
1) 
prace remontowe i konserwatorskie - elementy ceglanych ogrodzenia: słupy i cokół, 
w tym m. in.:

a)
oczyszczenie powierzchni z nawarstwień powierzchniowych wodą pod ciśnieniem,


b)
oczyszczenie cegły z czarnych nawarstwień (trzy metody do wyboru),


c)
oczyszczenie powierzchni cegieł z farb metodą chemiczną,


d)
oczyszczenie cegły zabrudzonej zaprawą cementową metodą mechaniczną,


e)
usunięcie uszkodzonych i odspojonych fug metodą mechaniczną,


f)

usunięcie wtórnych uzupełnień oraz elementów mocno uszkodzonych metodą wykuwania nieniszczącego,


g)
dezynfekcja,


h)
uzupełnienie brakujących elementów ceramicznych zgodnie z układem oryginalnych elementów,


i)

uzupełnienie drobnych ubytków w elementach ceglanych,


j)

uzupełnienie fug pomiędzy elementami ceramicznymi i elementami z kamienia,


k)
wzmocnienie spękań zaprawy,


l)

przemurowanie słupków i cokołów odchylonych od pionu,


ł)

wymurowanie zniszczonych fragmentów muru w partii ceglanych elementów fundamentu od strony cmentarza,


m)

hydrofobizacja strukturalna cegieł,

2)
prace remontowe i konserwatorskie - elementy metalowe ogrodzenia, w tym m. in.:


a)
demontaż elementów,


b)
oczyszczenie metalu z farby i nawarstwień korozyjnych metodą piaskowania,


c)
prostowanie elementów zdeformowanych, 


d)
uzupełnienie brakujących fragmentów,


e)
wymiana blach w partii bram,


f)

naprawa zamków w bramach,


g)
ocynkowanie ogniowe przygotowanych elementów metalowych,


h)
pomalowanie farbą proszkową nawierzchniową,


i)

montaż elementów,


j)

uzupełnienie ubytków cegły w miejscach zamontowania konstrukcji metalowych,

 3)
prace remontowe i konserwatorskie - elementy tynkowe ogrodzenia, w tym m. in.:

a)
skucie starych tynków, oczyszczenie powierzchni ceglanych z zaprawy cementowej, 

b)
wycięcie spoiny w cegle i uzupełnienie zaprawą,

c)
wykonanie odrzutki z zaprawy po uzupełnieniu fug,

d)
wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku renowacyjnego,

e)
zabezpieczenie fragmentów muru przykrytych warstwą gruntu

  4)
prace nowoprojektowane:


a)
wykonanie bramy wjazdowej,


b)
wykonanie 2 sztuk furt wejściowych.
3.  Wykonawca zobowiązany jest – we własnym zakresie i na swój koszt - również do:


1) 
 organizacji placu budowy i zaplecza socjalnego,


2)


  wykonania oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,


3)  
zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami p.poż. i bhp,


4)
  zapewnienia dostawy wody i energii elektrycznej,

      5)
  zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

      6)
  uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia,


7)  
przekazania Zamawiającemu atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, certyfikatów

         

  bezpieczeństwa aprobat technicznych, itp. na wbudowane materiały.
4.   Zamawiający zobowiązuje się:

1)
przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym 3 dni roboczych 
od dnia podpisania umowy,

2)
dokonać odbioru wykonanych prac,

3)  zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
5.
Podwykonawcy:


1) 
Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, 

zawierając 



z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,


2)
Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej 

zawarciem,


3)
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 


z dalszym podwykonawcą,



4)
Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 


i wymagają zgody Zamawiającego,

      5)

Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji 
            dotyczących podwykonawców,


6)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje 
            przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne. 
6.  Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 


  
obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami), a także oraz z zapisami
      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.

7.
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie, powstałe w związku z realizacją prac określonych 
w umowie, szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż cena oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, ze zniesieniem franszyzy redukcyjnej oraz franszyzy integralnej we wszystkich szkodach. Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmować powinien co najmniej okres wykonywania niniejszej umowy.
1. § 2
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych 
od daty przekazania placu budowy. 
3. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem.
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do corocznych przeglądów.
4.
W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

5.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
§ 3
1.
Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 uznaje się 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika 
budowy dokonany przez kierownika  budowy, o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
2.
Odbiór końcowy prac rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3.

W dniu odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, 
w tym w szczególności dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 7 umowy, dokumentację powykonawczą w 4 egz., dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur), a w razie nie przekazania tych dokumentów, odbiór końcowy prac nie zostanie dokonany.
4.

Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 

5.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym prac zostaną usunięte 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
6.
Protokół odbioru końcowego prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.

§ 4
1.  Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 
przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………), 
w tym należny podatek VAT.

2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru końcowego prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4.  Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  lub w okresie gwarancji i rękojmi - 
w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 8 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji robót przekroczy 7 dni.

5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 7
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 10
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty z powodu: 

1)
braku lub wady dokumentacji projektowej lub wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na usunięcie braków i wad lub  wykonanie dokumentacji zamiennej, spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy;

2)
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i obowiązujących przepisów; 

3)
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 

się 
przewidzieć, np. huragan, powódź;


4)  
wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja

           
ma wpływ na termin wykonania umowy;

5)
wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji;

6)
zmiany stanu prawnego.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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