Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / J / 4 / 2011
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, 
    NIP  852-00-15-259  REGON  810735460  

    reprezentowaną przez: 

    Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. 
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Przebudowa
     mostu wjazdowego na teren kąpieliska Dziewoklicz w Szczecinie . 
2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy opisanego w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) obejmującej:


- projekt architektoniczno-budowlany: branża konstrukcyjno – budowlana,


- projekt budowlany: instalacje sanitarne,


- projekt budowlany: branża elektryczna, 

  - projekt zagospodarowania terenu,

- projekt wykonawczy: branża konstrukcyjno - budowlana,

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – most wjazdowy stały,

- informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – most tymczasowy,

- operat wodnoprawny,

- opinię geotechniczną, 
- opinie, uzgodnienia, uprawnienia budowlane.

- zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z dokumentami,

- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z dokumentami,
   oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m. in.:
1) 
wykonanie prac przygotowawczych,

2)
dostarczenie i wykonanie montażu i demontażu mostu tymczasowego pontonowego,

3)
wykonanie rozbiórki elementów istniejącego mostu i elementów zagospodarowania,

4)
wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem skarp i odwodnieniem wykopów,

5)
zasypanie wykopów wraz z wykonaniem zagęszczenie gruntu,

6)
wykonanie pali wielkośrednicowych w rurze traconej,

7)
wykonanie montażu zbrojenia elementów żelbetowych,

8)
wykonanie robót betonowych,

9)
wykonanie montażu ustroju niosącego przęseł mostu i oczepów podpór pośrednich,

10)
wykonanie powłok malarskich konstrukcji stalowych,

11)
wykonanie powłok izolacyjnych,

12)
dostarczenie i wykonanie montażu łożysk elastomerowych,

13)
wykonanie montażu elementów drewnianych,

14)
wykonanie odwodnienia zasypki przyczółków oraz wykonanie zabezpieczenia 
z geomembrany,

15)
wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych kostką betonową gr. 8 cm,

16)
wykonanie umocnienia dna kanału narzutem kamiennym,
17)
wykonanie nasypów, podbudowy z kruszyw, nawierzchni z płyt żelbetowych, nawierzchni z płyt betonowych, krawężników,

18)
wykonanie umocnień skarp przez humusowanie i obsianie trawą,

19)
wykonanie ogrodzenia z siatki na słupkach oraz montaż bramy wjazdowej,

20)
wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykonanie przesadzenia drzewa, usuniecie drzew w formie wycinki, wykonanie nasadzeń zamiennych, prowadzenie prac


pielęgnacyjnych,

21)
wykonanie zabezpieczeń urządzeń obcych na czas robót,

22)
wykonanie konstrukcji pływających niezbędnych do wykonanie robót na wodzie,

23)
wykonanie oznakowania nawigacyjnego,

24)
przebudowanie linii energetycznej NN:

a)
demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi 
i liniami zasilającymi,


b)
roboty ziemne,


c)
posadowienie rozdzielni energetycznej,


d)
posadowienie słupów oświetleniowych,


e)
montaż opraw oświetlenia zewnętrznego,


f)
montaż sygnalizatorów świetlnych,


g)
ułożenie rur ochronnych,


h)
ułożenie kabli 0,4 kV,


i)
montaż uziomu,


j)
wykonanie pomiarów elektrycznych,

25)
przebudowanie przyłącza wodociągowego:

a)
wykonanie wykopów liniowych wraz z ich późniejszym zasypaniem, wykonanie podłoża pod rurociągi,

b)
demontaż istniejących przewodów wodociągowych,

c)
montaż rur wodociągowych w wykopie oraz do konstrukcji mostu,

d)
włączenie do istniejącego wodociągu,

e)
montaż rur i elementów preizolowanych,

f)
montaż rur ochronnych – osłonowych na rurociągach,

g)
montaż studzienki wodomierzowej,

h)
montaż uzbrojenia,

i)
odtworzenie nawierzchni. 
Zamawiający zastrzega, że część przedmiotu zamówienia polegająca na budowie mostu stałego wraz z przyczółkami nie może być powierzona podwykonawcom. 
3.
W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, zatwierdzonego przez Zamawiającego,  harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego. W zależności od potrzeb,  na żądanie Zamawiającego, rzeczony harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tak by odpowiadał stanowi faktycznemu w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym.

4.
W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, zatwierdzonego przez Zamawiającego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Programu Zapewnienia Jakości.
5.
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić właścicielom lub zarządcom terenów i obiektów, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, o przystąpieniu 
do wykonywania robót. 
6.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na materiały, urządzenia 
i wyposażenie, które zamierza zastosować do realizacji przedmiotu umowy. 
W celu uzyskania zgody Zamawiającego, w terminie 30 dni przed wbudowaniem materiałów, urządzeń lub wyposażenia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace, w których zostały zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie, na które Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego. 
7.
Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również do:
1)   wykonania, eksploatacji i rozbiórki mostu tymczasowego; w związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania odpowiednich dokumentów, dokonania zgłoszeń, uzyskania zezwoleń, zgód, opinii oraz wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do tego, by przez cały czas realizacji zadania, funkcjonował most tymczasowy umożliwiający przeprawę z lądu stałego na wyspę Dziewoklicz,
2)    sporządzenia planu organizacji placu budowy z zaznaczeniem ogrodzenia, placów składowych, tymczasowych dróg dojazdowych i dojść, zaplecza socjalno – biurowego, oświetlenia oraz pozostałych elementów zagospodarowania placu budowy – wraz z realizacją sporządzonego planu,
3)    utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne,
      4)
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, np. barier, oznakowania stref niebezpiecznych, znaków drogowych,


5)
zapewnienia – w trakcie realizacji przedmiotu umowy - obsługi geodezyjnej (wykonywanej przez uprawnionego geodetę) obejmującej m. in. wyznaczanie, stabilizację i zabezpieczanie punktów osnowy geodezyjnej odwzorowania w terenie, oraz poniesienia wszelkich kosztów ich przeniesienia i usunięcia lub uszkodzenia,


6)
zapewnienia – w trakcie realizacji przedmiotu umowy – nadzoru w zakresie faunistycznym,


7)

zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,


8)
zagwarantowania dostawy mediów, w tym m. in. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, łączności jak i odprowadzenia nieczystości,
      9)
  zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

    10)
opracowania i zatwierdzenia we właściwych jednostkach projektu czasowej organizacji ruchu - na czas prowadzenia robót - wraz z uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasów drogowych i ulic w zakresie niezbędnym do wykonania robót oraz poniesienia z tego wynikających kosztów; Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac wynikających z w/w zezwoleń 
(w tym również niezbędnych badań),
    11)
dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentów potwierdzających sposób gospodarki odpadami Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dokumentacji odbiorowej),
    12)
dokonania sprawdzenia i uzgodnienia przebiegu tras uzbrojenia podziemnego oraz zgłoszenia rozpoczęcia robót właścicielom sieci i niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego; Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac przy zbliżeniach 
i skrzyżowaniach z istniejąca siecią uzbrojenia podziemnego; W przypadku uszkodzenia instalacji lub sieci podziemnych Wykonawca - we własnym zakresie i na własny koszt - usunie uszkodzenie, 

13)


uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu umowy, w tym usunięcia wszelkich zanieczyszczeń oraz doprowadzenia do pełnej sprawności urządzeń i koryta cieku, uszkodzonych podczas wykonywania prac.
8.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
9.


Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby sprawującej funkcje kierownika budowy lub kierownika robót, w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków. 
Zmiana


kierownika budowy lub kierownika robót musi być zgłoszona przez Wykonawcę na piśmie wraz z przekazaniem dokumentów potwierdzających spełnienie przez wskazaną osobę wymogów określonych dla kierownika budowy lub kierownika robót, w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą.  Zamawiający ustosunkuje się do  zgłoszonej zmiany w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 
10.
Wykonawca każdorazowo wpisem do Dziennika Budowy zawiadomi Zamawiającego 
o terminach 
wykonania prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów, nie później niż 5 dni przed terminem 
wyznaczonym na dokonanie prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów.  
11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. 
W przypadku, gdy dodatkowe pomiary sprawdzające wykażą, że pomiary zasadnicze 
są nieprawidłowe, wówczas koszt dodatkowych pomiarów sprawdzających ponosi Wykonawca.
12.

Wykonawca zobowiązuje się nie przekazywać informacji związanych z realizacją umowy prasie, ani innym środkom masowego przekazu oraz osobom trzecim nie mającym związku 
z przedmiotem umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez konieczności składnia jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń czy wezwań.
13.  Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem,

3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,
4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia,
6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,
7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne,
10) Zapisy pkt 4), 5) i 6) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca każdorazowo wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców 
o zapłacie na jego rzecz wymagalnych wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
11)  Zamawiający zastrzega, że część przedmiotu umowy polegająca na budowie mostu stałego wraz z przyczółkami nie może być powierzona podwykonawcom. 

14.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami), ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. Nr 212 poz. 2072),   ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 857 ze zmianami), a także z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i z ofertą, która stanowi integralną część umowy.
§ 2
1.
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: nie dłużej niż 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2.

  Wykonawca udziela:


 1)
60 miesięcy gwarancji i rękojmi na elementy konstrukcyjne, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,


 2)
36 miesięcy gwarancji i rękojmi na pozostałe elementy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3.

W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 
4.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
§ 3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy do czasu odbioru końcowego robót, w tym za roboty odebrane protokołami odbioru częściowego. Odbiorowi końcowemu podlega ocena jakościowa i ilościowa wykonania przedmiotu umowy.
2.
Za zachowanie terminu określonego w § 2 ust. 1 uznaje się 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do dziennika 
budowy dokonany przez kierownika  budowy, 
o wykonaniu i zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
3.
Odbiór końcowy prac rozpocznie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 2 oraz po przesłaniu Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru. 
4.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, nie później niż 5 dni przed, wyznaczonym przez Zamawiającego, terminem rozpoczęcia odbioru końcowego, dokumentację odbiorową, w tym w szczególności:

1)

dokumentację powykonawczą ze spisem zawartości teczek,
2)
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem zgodności usytuowania zrealizowanych robót i uzbrojenia przez projektanta, zarejestrowaną we właściwym terytorialnie ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

3)
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikowi,

4)
protokoły odbiorów częściowych,

5)
protokoły prób szczelności, badań, sprawdzeń, pomiarów, itp. z wynikiem pozytywnym, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku włączeń do mediów – przez przedstawicieli dostarczycieli mediów,

6)   pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
7)
instrukcje użytkowania oraz karty gwarancyjne,

8)
dziennik budowy,

9)
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania dotyczące wbudowanych materiałów,

10)
dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur), 
11)
oświadczenia sporządzone na drukach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj.:

a)
oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytkowania,

b)

oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach,

c)
oświadczenie o odstępstwach od projektu,

d)
karta informacyjna,
W razie nie przekazania ww. dokumentów, odbiór końcowy prac nie zostanie dokonany.  
W takim przypadku Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca nie przystąpił do czynności odbiorowych, czyli bezskuteczne stają się zapisy ust. 2.
5.

Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. W tym przypadku terminem odbioru prac będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego prac.  

6.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym prac zostaną usunięte 
w terminie nie dłuższym niż wskazany przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.
Protokół odbioru końcowego prac stanowi podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.
8.
W przypadku odbiorów częściowych, czyli za prace wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym,  zapisy ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio.

§ 4
1.  Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 

przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………), 

      w tym podatek VAT.
2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. 
3.
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1.
4.   Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
częściowych i faktury końcowej wraz z kopiami protokołów odpowiednio odbioru częściowego lub odbioru końcowego prac, w terminie odpowiednio 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej oraz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej.

5.  Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

6.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentów, określonych w § 1 ust. 3 lub 4 umowy - w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 
0,04 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
5) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 7 ust. 3 umowy - w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
6) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 8 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji robót przekroczy 10 dni.
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.

7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 7

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę ……………………………..zł (słownie: ………………………………………………...…………) w formie ............................................... .
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady, określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy.
3. W przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony w wyniku okoliczności, 
o których mowa w § 2 ust. 4 umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, by termin ten upływał 
z dniem upływu okresu gwarancji i rękojmi. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno nastąpić w okresie 7 dni od dnia przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi.   
§ 8
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 11
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty z powodu: 

1)
 braku lub wady dokumentacji projektowej lub wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej;

2)
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, powodujące wstrzymanie robót na co najmniej 7 dni roboczych kolejno następujących po sobie, przy czym fakt wstrzymania robót musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy; za wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne należy uważać warunki atmosferyczne znacząco odbiegające od średnich warunków atmosferycznych z ostatnich 5 lat przed realizacją przedmiotu umowy, w okresie analogicznym do badanego, zanotowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla obszaru m. Szczecin; 

3) 
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 

   się 
przewidzieć, np. huragan, powódź;


4)  
wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja

           
ma wpływ na termin wykonania umowy;

 5)
 wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, w tym zmiany sposobu świadczenia;

 6)
zmiany stanu prawnego; 

      7)
nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, z winy Zamawiającego, 
            o ile ma to wpływ na termin wykonania umowy.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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