Załącznik nr 8
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / U / 3 / 2012
zawarta w dniu ...............2012 r. w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, 
    NIP  852-00-15-259  REGON  810735460  

    reprezentowaną przez: 

    Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego

    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Budowa odwodnienia kwater grzebalnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie”.
2. 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Waldemara Bury „Biuro Projektowe INBUD” pn. „Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie – część I. Odwodnienie kwater grzebalnych.” obejmującej:

1) projekt budowlany

2) projekt zagospodarowania terenu,

3) projekt wykonawczy,

4) informację BIOZ,


oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy i niniejszą umową.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.:
1) prace przygotowawcze, towarzyszące i pomiarowe,
2) prace rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki kamiennej, alejek i ścieżek żwirowych oraz kruszywa łamanego, krawężników, obrzeży, itp.,
3) demontaż i ponowny montaż elementów małej architektury,
4) niezbędne prace niwelacyjne terenu kwater i związane z nimi prace agrotechniczne w zakresie humusowania i wysiania trawy,
5) budowę systemu odprowadzenia wód deszczowych i pośniegowych prefabrykatami betonowymi półokrągłymi typu „korytkowego”,
6) budowę systemu odprowadzania wód deszczowych i pośniegowych za pomocą odwodnienia liniowego korytkowego z rusztem o wym. wewn.10 x 20 cm perforowanych na ½ obwodu w obsypce filtracyjnej,
7) budowę systemu drenarskiego odprowadzającego wodę ze strefy glebowej terenu o średnicy rur drenarskich Ø 126 mm, perforowanych na całym obwodzie, owiniętych geotkaniną i rur drenarskich o średnicy Ø 160 mm perforowanych na ½ obwodu, w obsypce filtracyjnej,
8) budowę odprowadzenia wód deszczowych i drenarskich przykanalikami bez perforacji o średnicy Ø 160 mm, 
9) budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych i pośniegowych do odbiorników za pomocą rur pcv o średnicy 110 mm nieperforowanych,

10) dokonanie rozbiórki fundamentu betonowego położonego na kwaterze 3M oraz wywóz 
i utylizację materiałów z rozbiórki,

11) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi sieci i instalacji w wersji papierowej i elektronicznej (po 3 egzemplarze),

12) przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego do obsługi sieci i instalacji,

13) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane. 
4. Zamawiający informuje, że:

1) drogi o szer. 6 m i 7 m są głównymi ciągami komunikacyjnymi, natomiast drogi o szer, 4,5 m  posiadają nośność do 3,5 t na każdą oś pojazdu. Powyższe należy uwzględnić przy organizacji prac oraz przewidywaniu zatrudnienia sprzętu i środków transportowych,

2) na terenie wskazanym na budowę cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie, poza obszarem wykonanej części I cmentarza komunalnego, zlokalizowane są hałdy ziemi urodzajnej  w ilości ok. 3.000 m³, którą w pierwszej kolejności należy wykorzystać przy realizacji zamówienia do wykonania prac,
3) prace objęte zamówieniem będą wykonywane na obszarze części I cmentarza komunalnego w Szczecinie, wybudowanej w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2012 r. przez konsorcjum firm: ERBUD S.A. ul. Puławska 300A w Warszawie, Oddział w Szczecinie oraz Zakład Inżynieryjno – Budowlany Jerzy Niedośpiał w Szczecinie. Wykonana I część cmentarza komunalnego obecnie  objęta jest  gwarancją i rękojmią,
4) przedmiot zamówienia w zakresie prac agrotechnicznych nie obejmuje wykonania prac pielęgnacyjnych,
5) plantowanie powierzchni kwater należy wykonać ze spadkiem w kierunku projektowanego odwodnienia liniowego, zgodnie z dokumentacją projektową,
6) dopuszcza się zmianę technologii wykonania robót z ręcznej na mechaniczną.
5. W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:

1) zatwierdzonego przez Zamawiającego,  ostatecznego harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego. W zależności od potrzeb,  na żądanie Zamawiającego, rzeczony harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, tak by odpowiadał stanowi faktycznemu w zakresie rzeczowym, finansowym i terminowym;
2) zatwierdzonego przez Zamawiającego, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  Programu Zapewnienia Jakości oraz Projektu organizacji placu budowy.

6. Wykonawca zobowiązany będzie – na własny koszt i we własnym zakresie - również do:

1) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne,
2) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, np. barier, oznakowania stref niebezpiecznych, znaków drogowych,
3) zapewnienia – w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia – obsługi geodezyjnej (wykonywanej przez uprawnionego geodetę) obejmującej m. in. wyznaczanie, stabilizację i zabezpieczanie punktów osnowy geodezyjnej odwzorowania w terenie, oraz poniesienia wszelkich kosztów ich przeniesienia i usunięcia lub uszkodzenia,

4) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,
5) zagwarantowania dostawy mediów, w tym m. in. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, łączności jak i odprowadzenia nieczystości,
6) zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,

7) dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentów potwierdzających sposób gospodarki odpadami Wykonawca będzie zobowiązany dołączać do dokumentacji odbiorowej),

8) uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu zamówienia, w tym usunięcia wszelkich zanieczyszczeń oraz odtworzenia elementów zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas wykonywania prac.

7. Wykonawca przed przystąpieniem do robót  zobowiązany jest dokonać sprawdzenia i uzgodnienia   przebiegu tras uzbrojenia  podziemnego. Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego oraz istniejącymi urządzeniami. W przypadku uszkodzenia instalacji, urządzeń lub sieci  podziemnych Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt  usunie uszkodzenie oraz poniesie wynikające z tego tytułu koszty. 
8. Wykonawca w ramach zamówienia przewidzi konieczność usunięcia (wykopania) nasadzeń drzew i krzewów, kolidujących z pracami odwodnieniowymi oraz ponownego ich nasadzenia. W przypadku niemożności wykonania nasadzenia w miejscu pierwotnym – nowe miejsce nasadzeń należy uzgodnić z Zamawiającym. 
9. Wykonawca w trakcie budowy zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących drzew i krzewów przed uszkodzeniami mechanicznymi w strefie korzeniowej, a także pni i koron oraz prowadzenia prac w pobliżu drzew i krzewów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220). W pobliżu drzew prace należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem ostrożności i staranności. Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu kolizję z występującym drzewostanem.
10. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji przedmiotu Zamówienia powinny być       fabrycznie nowe i przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.      Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, na które dostarczy      Zamawiającemu przed ich wbudowaniem atesty lub certyfikaty, lub deklaracje zgodności, lub certyfikaty bezpieczeństwa, lub świadectwa dopuszczenia do stosowania pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane roboty z zastosowanie materiałów, na które Wykonawca nie uzyskał akceptacji lub nie dostarczył ww. dokumentów. 
11. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace budowlane w sposób pozwalający na uniknięcie      zanieczyszczenia zarówno odpadami stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuścić do      zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi z maszyn      budowlanych i środków transportu oraz w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych,      utrzymywać porządek na terenie budowy i zapleczu placu budowy oraz stosować maszyny i     pojazdy sprawne technicznie.
12. Wykonawca zobowiązany jest stosować zabezpieczenia na przejazdach przez alejki i ścieżki żwirowe oraz z kruszywa łamanego.
13. Wszystkie zabezpieczenia placu budowy i strefy robót muszą uzyskać akceptację Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy i poniesienia przez Wykonawcę konsekwencji z tego tytułu.
14. Wszelkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót będą stanowiły      własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami.
15. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek dokumentować Zamawiającemu       sposób gospodarowania odpadami (kopie dokumentów zdania materiałów pochodzących 
z rozbiórki  do utylizacji należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej). Brak tych dokumentów       będzie mógł stanowić podstawę odmowy odbioru robót.
16. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych faktach pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nimi związek. 
17. Zmiana kierownika budowy musi być zgłoszona pisemnie przez Wykonawcę i uzgodniona z       Zamawiającym w terminie co najmnie10 dni przed planowaną zmianą wraz z dostarczeniem      dokumentów  potwierdzających spełnienie przez wskazaną osobę wymogów określonych dla      kierownika budowy w SIWZ. Wyrażona na piśmie akceptacja przez Zamawiającego wskazanej osoby nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty przedłożenia przez Wykonawcę  proponowane zmiany.
18. Zamawiający może  żądać od Wykonawcy zmiany osoby sprawującej funkcje kierownika      budowy lub kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonują oni należycie obowiązków      wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoby powołane do kierowania budową muszą posiada kwalifikacje i doświadczenie określone w SIWZ. 
19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. 
W przypadku, gdy dodatkowe pomiary sprawdzające wykażą, że pomiary zasadnicze 
są nieprawidłowe, wówczas koszt dodatkowych pomiarów sprawdzających ponosi Wykonawca.
20. 
Wykonawca każdorazowo wpisem do Dziennika Budowy zawiadomi Zamawiającego o terminach 
wykonania prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów, nie później niż 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów.  

21. Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz ustaleniami z narad i spotkań technicznych, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

22. Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
23. Podwykonawcy robót budowlanych:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Przed zawarciem umowy z podwykonawcą wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia umowy lub jej projektu Zamawiającemu i uzyskania jego akceptacji,

3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,
4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia,
6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,
7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne,
10) Zapisy pkt 4), 5) i 6) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca każdorazowo wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców 
o zapłacie na jego rzecz wymagalnych wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do 30 września 2012 r.
2. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane urządzenia i materiały przekracza 36 miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową – dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji.

4. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu.

5. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
§ 3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy do czasu odbioru końcowego robót, w tym za roboty odebrane protokołami odbioru częściowego. Odbiorowi końcowemu podlega ocena jakościowa i ilościowa wykonania przedmiotu umowy.
2. Za zachowanie terminu określonego w § 2 ust. 1 uznaje się 
potwierdzony przez inspektora nadzo-ru  inwestorskiego, wpis do dziennika 
budowy dokonany przez kierownika  budowy, o wykonaniu i zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
3. Odbiór końcowy prac rozpocznie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 2 oraz po przesłaniu Zamawiającemu zgłoszenia gotowości do odbioru. 
4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, nie później niż 5 dni przed, wyznaczonym przez Zamawiającego, terminem rozpoczęcia odbioru końcowego, dokumentację odbiorową, w tym w szczególności:

1)

dokumentację powykonawczą ze spisem zawartości teczek,
2)
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem zgodności usytuowania zrealizowanych robót i uzbrojenia przez projektanta, zarejestrowaną we właściwym terytorialnie ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

3)
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikowi,

4)
protokoły odbiorów częściowych,

5)
protokoły prób szczelności, badań, sprawdzeń, pomiarów, itp. z wynikiem pozytywnym, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku włączeń do mediów – przez przedstawicieli dostarczycieli mediów,

6)   pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
7)
instrukcje użytkowania oraz karty gwarancyjne,

8)
dziennik budowy,

9)
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania dotyczące wbudowanych materiałów,

10)
dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur), 
11)
oświadczenia sporządzone na drukach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj.:

a)
oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytkowania,

b)

oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach,

c)
oświadczenie o odstępstwach od projektu,

d)
karta informacyjna.
W razie nie przekazania ww. dokumentów, odbiór końcowy prac nie zostanie dokonany.  
W takim przypadku Zamawiający ma prawo uznać, że Wykonawca nie przystąpił do czynności odbiorowych, czyli bezskuteczne stają się zapisy ust. 2.
5. Przez odbiór końcowy prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. W tym przypadku terminem odbioru prac będzie dzień podpisania protokołu odbioru końcowego prac.  

6.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze końcowym prac zostaną usunięte 
w terminie nie dłuższym niż wskazany przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru końcowego prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.
Protokół odbioru końcowego prac stanowi podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.
8.
W przypadku odbiorów częściowych, czyli za prace wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym,  zapisy ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio.

§ 4
1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 

przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………), 
w tym podatek VAT.
2. 
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. 
3. 
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15 % wynagrodzenia, o którym mowa 
w ust. 1.
4. Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - na 
podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
częścio-wych i faktury końcowej wraz z kopiami protokołów odpowiednio odbioru częściowego lub odbioru końcowego prac, w terminie odpowiednio 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury częściowej oraz 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej.
5. Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
6. Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu dokumentów, określonych w § 1 ust. 5 umowy - w wysokości 0,01 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 
0,04 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
5) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 7 ust. 3 umowy - w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
6) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 9 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, przerwał realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,
3) zwłoka w realizacji robót przekroczy 10 dni.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.
6. 
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 7

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę ……………………………..zł (słownie: ………………………………………………...…………) w formie ............................................... .
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady, określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy.
3. W przypadku, gdy okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony w wyniku okoliczności, 
o których mowa w § 2 ust. 5 umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, by termin ten upływał 
z dniem upływu okresu gwarancji i rękojmi. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno nastąpić w okresie 7 dni od dnia przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi.   
§ 8
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 11
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty z powodu: 

1) braku lub wady dokumentacji projektowej lub wystąpienia konieczności wykonania dokumentacji zamiennej;

2) 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, powodujące wstrzymanie robót na co najmniej 7 dni roboczych kolejno następujących po sobie, przy czym fakt wstrzymania robót musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy; 

3) 
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 
się przewidzieć, np. huragan, powódź;

4) 
wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy;

5) wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, w tym zmiany sposobu świadczenia;

6) zmiany stanu prawnego;
7) opóźnienia w przekazaniu placu budowy, o ile ma to wpływ na termin wykonania umowy;

8) ograniczenia zakresu prac, np. w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac lub użycia innych materiałów,

9) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ i umowy.
3.   W przypadku wystąpienia konieczności zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów szczegółowych zamiennych, 

w ilościach 3 egzemplarzy, w których odjęte będą roboty nie wykonywane (wycenione 
w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy) oraz wycenione będą prace do wykonania 
w zakresie rzeczowym uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Kosztorys zamienny, poza ustaleniami określonymi w ust. 3, należy sporządzić w oparciu 
o odpowiednie KNR lub w przypadku braku podstawy KNR, o kalkulację indywidualną, 

zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru, przy zastosowaniu stawek, wskaźników narzutów i cen ustalonych na zasadach zawartych w ust. 8, w terminie 5 dni kalendarzowych od daty uzgodnienia zakresu rzeczowego robót zamiennych. 

5. 
  Na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru kosztorysu 

zamiennego, sporządza on protokół konieczności, na wykonanie robót zamiennych, który jest podpisywany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzór autorski - w przypadkach dotyczących zmian projektowych. 

6.  Roboty zamienne realizuje się na podstawie stosownych aneksów do umowy, sporządzanych 
      w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły, o których mowa w ust. 5. 

7.  Konieczność wykonania robót zamiennych musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy lub w protokole z narady roboczej. 

8. Kosztorysy zamienne sporządzone będą przy zastosowaniu stawki roboczogodziny 
i narzutów, jak w kosztorysie szczegółowym Wykonawcy, ceny materiałów i pracy sprzętu według następujących zasad: 

1)
ceny aktualne na dzień wbudowania, nie przekraczające średnich cen podawanych 
w wydawnictwie SEKOCENBUD; w przypadku braku cen w tym wydawnictwie, według ORGBUD; 

2)
 w przypadku materiałów jednostkowych – ceny zakupu nie przekraczające 

maksymalnych odchyleń dla analogicznych materiałów zawartych w wydawnictwie 

SEKOCENBUD; w przypadku braku materiałów w tym wydawnictwie, według ORGBUD.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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