Załącznik nr 5
WZÓR 
UMOWA 
NR WZ / Iz / AP / 18 / 2012
zawarta w dniu ................................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A, 
    NIP  852-00-15-259  REGON  810735460 

    reprezentowaną przez: 

    …………………………………………………………………
    zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej WYKONAWCĄ
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1.   Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn. Rewaloryzacja Stawu Brodowskiego w Szczecinie.
2.  Założenia projektowe:

1)
regulacja linii brzegowej wraz z nadwodnymi alejkami spacerowymi,

2)
zabezpieczenie stateczności skarp,

3)
nowa fontanna,

5)
modernizacja ciągów komunikacyjnych (schody z uwzględnieniem zjazdów dla rowerów i wózków, alejki, murki),

6)
mała architektura, tablice informacyjne,

7)
oświetlenie,

8)
modernizacji placu zabaw z ogrodzeniem,

9)
zagospodarowanie terenu przy kładce od strony ul. Wilczej,

    10)
  wygospodarowanie miejsca pod festyny osiedlowe z uwzględnieniem przyłącza,

3.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje m.in.: 

      1)   opracowanie wtórnika geodezyjnego,

      2)   
inwentaryzacja istniejącego stanu,

      3)
   inwentaryzacja dendrologiczna,

      4)   
aktualizacja badań geologicznych,

      5)
opracowanie dokumentacji projektowej wg poszczególnych branż, w tym:


a) 
opracowanie projektu budowlanego (5 egz. + CD lub DVD),


b) 
opracowanie projektu wykonawczego (3 egz. + CD lub DVD),

c)
sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (1 egz. 
+ CD),


d)
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 



(2 egz. + CD),

e)
opracowanie przedmiarów robót (2 egz. + CD),

      6)
   opracowanie kosztorysu inwestorskiego (2 egz. + CD),

      7)
   uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, pozwoleń i warunków                   
            technicznych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

8)
przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także dokonanie wszelkich poprawek, uzupełnień, opinii i opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
4. 
Wykonawca – w ramach wynagrodzenia - przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy oraz za prawo nieograniczonego korzystania z utworu na następujących polach eksploatacji: 

1)   utrwalania,

2)   wprowadzania do obrotu samodzielnie lub łącznie z innymi wyrobami,

3)   wprowadzanie do pamięci komputera,

4)   publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, 

5)   wystawienia,

6)   wyświetlania,

7)   najmu,

8)   dzierżawy,

9)   trwałego lub czasowego zwielokrotniania w całości lub w części jakimikolwiek środkami 
i jakiejkolwiek formie bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody,

10) prawem do tworzenia już tylko na podstawie przedmiotu umowy utworu zależnego
       w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr
      90 poz. 631 ze zmianami), bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i za
      wynagrodzeniem określonym już tylko w umowie,

11) modyfikacji,

12) wprowadzenie do obrotu,

13) czynienie zmian w dokumentacji projektowej w zakresie według uznania Zamawiającego.

5.
Wykonawca oświadcza, że z chwilą wydania dokumentacji projektowej Zamawiającemu przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy, w zakresie pól eksploatacji opisanych w ust. 4.
6.   Wykonawca upoważnia Zamawiającego do swobodnego wyboru wykonawcy, który będzie  pełnił nadzór autorski nad robotą budowlaną realizowaną na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.
7.

Dokumentacja projektowa nie może określać w swojej treści technologii robót, materiałów lub urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie 
w dokumentacji projektowej zastrzeżeń na znak towarowy, patent lub pochodzenie, ale tylko 
z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych. W takim

przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek: ”dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych” z podaniem kryteriów równoważności.
8.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym rozwiązań projektowych, w tym do zorganizowania minimum 3 spotkań z udziałem Zamawiającego.

9.
Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej od Zamawiającego.
10.
Podwykonawcy:

1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem,

3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą,
4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia,

6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,

7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne,

10) Zapisy pkt 4), 5) i 6) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca każdorazowo wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców 
o zapłacie na jego rzecz wierzytelności z tytułu prac zrealizowanych przez Podwykonawców.

11.
Przedmiot umowy będzie wykonany z najwyższą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in.:

1) ustawą  z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 
            ze zmianami),

2)
 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072 
ze zmianami), 
  3)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac
 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  
określonych w programie
       funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

§ 2
1.  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż … dni kalendarzowych 
od  dnia 
zawarcia umowy. 

2.
   Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc 
      od dnia odbioru przedmiotu umowy.

3.
W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań, niezależnie od innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu.
4.
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

§ 3

1. 
Odbiór prac będzie przeprowadzany przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.
2.
Przez odbiór należy rozumieć odbiór bez wad. W tym przypadku terminem odbioru prac będzie dzień zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. W razie wystąpienia wad czynności odbioru   przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. W tym przypadku terminem odbioru prac będzie dzień podpisania protokołu odbioru prac.  
3.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
4.
 

Protokół odbioru prac będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT / rachunku * za zrealizowany przedmiot umowy. 
§ 4
1.
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 


przedmiotu umowy wynosi  ………….zł brutto (słownie:……………………………………… ).

2.

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego


 rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. 
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego na prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku * wraz z kopią protokołu odbioru prac.

4.  Faktura VAT / rachunek * będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
( 5
1.  Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ……………………………………………….................
2.  Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………………..
§ 6
1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, w wysokości 0,4 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

3)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)  za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,

2)  za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 


 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem przypadku określonego 
w § 8 umowy.

4.  Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną 
w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli:

1)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,
2)  zwłoka w wykonaniu umowy lub zwłoka  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac, przekroczy 7 dni.

5.  Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
6.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
7.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 7
Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 8
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz: ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 10
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,

 2)
  zmianie wynagrodzenia.

3.   Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 

1)

ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wprowadzona aneksem do umowy,
2)
w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie 
z SIWZ - w takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.

§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       






ZAMAWIAJĄCY
*  niepotrzebne skreślić
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