Załącznik nr 7
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / W / 19 / 2012
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    ……………………………………………………………….
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Remont toalety publicznej przy ul Komandorskiej w Szczecinie.
2.

   Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy opisanego w załącznikach nr 8 
      i 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  Zakres rzeczowy przedmiotu

      umowy obejmuje m. in.:

1) 
wykonanie prac remontowych dachu w części pomieszczeń wraz z demontażem 
i ponownym montażem kamiennych stopni schodowych zabytkowych,

2)
demontaż starego i wykonanie nowego dachu nad pomieszczeniami z przywróceniem zdylatowania,

3)
wykonanie orynnowania, obróbek blacharskich,

4)
wykonanie zabudowy z płyt gipsowo – kartonowych sufitów i ścian wraz z malowaniem,

5)
naprawa zniszczonych ścian,

6)
odtworzenie posadzek po przeprowadzonych pracach remontowych,

7)
wykonanie otworów w płycie posadzkowej (fundamentowej) w celu odprowadzenia przeciekającej wody w grunt,

8)
przeróbka instalacji wentylacji mechanicznej,

9)
przeróbka instalacji elektrycznej i sanitarnej w tym demontaż i ponowny montaż urządzeń sanitarnych, elektrycznych i obudowy kabin sanitarnych oraz innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia robót remontowych toalety,

10)
montaż nowych wyłazów dachowych,

11)
wykonanie zaworu zwrotnego na kanale odprowadzającym ścieki w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych,

12)
wykonanie wzmocnienia konstrukcji podciągu żelbetowego,

13)
wykonanie napraw elementów żelbetowych konstrukcji schodów,
14)
wymiana na nowe uszkodzonych, skorodowanych i nie nadających się do ponownego zastosowania elementów wyposażenia, tj. opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, uchwytów instalacyjnych, itp.,

15)
malowanie wszystkich pomieszczeń.

3.  Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również do:

1) 
organizacji placu budowy wraz z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz  organizacji zaplecza socjalno – biurowego,

2)    organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,

3)    utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne,

4)    utrzymywania porządku na terenie placu budowy i zapleczu placu budowy oraz do stosowania maszyn i pojazdów sprawnych technicznie,

5)    zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, np. barier, oznakowania stref niebezpiecznych, znaków drogowych,


6)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,


7)

zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,


8)
opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,


9)
wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,


10)

prowadzenie dziennika budowy,


11)
powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu prac, dostosować się wydanych uzgodnień i zaleceń – np. ENEA S.A., ZWiK, Konserwator Zabytków,


12)

wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych, np. kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),


13)

opracowanie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac i ich wyników, opracowanej 
w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację wszystkich czynności (w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków) – w 3 egz.,


14)

przygotowania niezbędnych dokumentów oraz współpraca przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
15) zagwarantowania dostawy mediów, w tym m. in. wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, łączności jak i odprowadzenia nieczystości,
16) uporządkowania terenu po realizacji przedmiotu umowy, w tym usunięcia wszelkich zanieczyszczeń oraz odtworzenia elementów zagospodarowania terenu uszkodzonych podczas wykonywania prac,

17) zabezpieczenia terenu budowy na czas trwania organizowanych imprez w sąsiedztwie toalety,
18) prowadzenia prac w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia środowiska zarówno odpadami stałymi i ciekłymi, w tym nie dopuszczenie do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego produktami ropopochodnymi z maszyn budowlanych i środków transportu,
19) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej.
4.
Materiały zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy muszą być fabrycznie nowe i stanowić własność Wykonawcy. Wykonawca – przed wbudowaniem materiałów - zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego na ich wbudowanie i dostarczyć atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa dopuszczenia do stosowania, pod rygorem odmowy zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, z zastosowaniem materiałów, na które nie uzyskał akceptacji lub co do których nie dostarczył ww. dokumentów.  
5.  Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego w formie pisemnej 
       o wszelkich istotnych faktach związanych z realizacją przedmiotu umowy.
6.
Odpady pochodzące z robót wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu umowy będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca będzie wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami). Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadami.  

7. 
W przypadku wątpliwości, Zamawiający zleci wykonanie dodatkowych pomiarów sprawdzających.  Jeżeli dodatkowe pomiary sprawdzające wykażą, że pomiary zasadnicze 
są nieprawidłowe, wówczas koszt dodatkowych pomiarów sprawdzających ponosi Wykonawca.

8.   Wykonawca każdorazowo wpisem do Dziennika budowy zawiadomi Zamawiającego o terminach 
wykonania prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów, nie później niż 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prób, sprawdzeń, badań lub pomiarów.  

9.  
Zmiana kierownika budowy lub robót musi być zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. 
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie propozycję zmiany kierownika budowy lub robót wraz z dostarczeniem dokumentów potwierdzających spełnianie przez proponowaną osobę wymogów określonych w SIWZ, w terminie co najmniej 10 dni przed planowaną zmianą. Decyzja Zamawiającego (akceptacja bądź odmowa) odnośnie ww. zmiany nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę.  

10.
Zamawiający może  żądać od Wykonawcy zmiany osoby sprawującej funkcje kierownika      budowy lub kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonują oni należycie obowiązków      wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoby powołane do kierowania budową lub robotami muszą spełniać wymogi określone w SIWZ. 

11.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.

12. W dniu przekazania placu budowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (zatwierdzone przez

      Zamawiającego):

1) plan BIOZ,

2) Program Zapewnienia Jakości,

3) harmonogram rzeczowo – finansowo – terminowy, w razie potrzeby, na żądanie Zamawiającego, rzeczony harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
4) projekt organizacji placu budowy.
13.  Podwykonawcy:
1) Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając 
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

2) Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem,

3) Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą,
4) Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy,
5) Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu w formie jego oświadczenia,

6) Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę,

7) Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i wymagają zgody Zamawiającego,

8) Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców,

9) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne,
10) Zapisy pkt 4), 5) i 6) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca każdorazowo wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców 
o zapłacie na jego rzecz wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
14. Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami), ustaleniami z narad i spotkań technicznych, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, a także z SIWZ i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.

§ 2
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż 90 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

2. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc 
od dnia  odbioru przedmiotu umowy.
3.
W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad 
w terminie ustalonym z Zamawiającym. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego - niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - 
we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

4.  
Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.
5.
W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane urządzenia i materiały przekracza 
36 miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz z dokumentacją odbiorową – dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 3
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru końcowego prac. 
2.
Za podstawę terminowej realizacji przedmiotu umowy, uznaje się 
potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika 
budowy dokonany przez kierownika budowy, 
o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
3.


Odbiór prac, rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust.2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4.
Przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczęcia odbioru prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w tym w szczególności:

1)



dokumentację powykonawczą ze spisem zawartości teczek,
2)
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z potwierdzeniem zgodności usytuowania zrealizowanych robót i uzbrojenia przez projektanta, zarejestrowaną we właściwym terytorialnie ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
3)
protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikowi,

4)
protokoły prób szczelności, badań, sprawdzeń, pomiarów, itp. z wynikiem pozytywnym, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, a w przypadku włączeń do mediów – przez przedstawicieli dostarczycieli mediów,

5)   pozytywne wyniki pomiarów kontrolnych oraz wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

6)
instrukcje użytkowania oraz karty gwarancyjne,

7)
dziennik budowy,

8)
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne lub świadectwa dopuszczenia do stosowania dotyczące wbudowanych materiałów,

9)
dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur), 

    10)  
oświadczenia sporządzone na drukach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, tj.:

a)
oświadczenie kierownika budowy o zdatności obiektu do użytkowania,

b)
oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach,

c)
oświadczenie o odstępstwach od projektu,

d)
karta informacyjna.


W razie nie przekazania dokumentacji odbiorowej lub stwierdzenia braków, odbiór końcowy prac nie zostanie dokonany.  W takim przypadku odbiór prac nie zostanie dokonany, a wpis 
do Dziennika budowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie uznany za nieskuteczny. 
5.

Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin wniesienia wpisu, o którym mowa w ust. 2. W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się 
i kontynuuje po ich usunięciu. 
6.

Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac, zostaną usunięte w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru prac. 
W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin sporządzenia protokołu odbioru prac. W przypadku nie usunięcia wad w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7.
Protokół odbioru prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.
§ 4
1.   
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej 
realizacji 


przedmiotu umowy wynosi …………… zł brutto (słownie: ……………………………………).

2.

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy      niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, 
ewentualnie brak pełnego


 rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić 
podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3. 
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
4.  Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie 
Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).

5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

( 5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………...
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………………………………………………

§ 6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac - w wysokości 0,6 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

1)
 za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki w wysokości ustawowej,
2)
 za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 



    5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
    z wyłączeniem przypadku określonego w § 8 umowy.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę 
umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 7 dni,
5.
W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 
Sporządzony bez udziału upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również 
posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie 
inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.

6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.


   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.
   Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 7
1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę ………………………….……. zł (słownie: ….................................................................) w formie .................................................................... .

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady.

§ 8

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 10
1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

2) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 11
1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej,

2)
  zmianie terminu zakończenia realizacji,

3)
  zmianie wynagrodzenia.

3.
Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 

1)
wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, 

2)
wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

3)
wystąpi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym, 

4)
wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy, a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, 

5)
w trakcie wykonywania robót wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji i będzie to miało wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,

6)
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane, 

       7)
w przypadku ograniczenia zakresu prac, np. w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac lub użycia innych materiałów,

       8)
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac, np. z powodu możliwości zastosowania innej, korzystniejszej ekonomicznie technologii niż ta, która była przewidziana do dnia składania ofert,

       9)
w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

       WYKONAWCA                                                                                       
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