Załącznik nr 8
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WT / O / 2 / 2013
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    ………………………………………………………………..
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
pn. „Remont fontanny na Placu Orła Białego w Szczecinie”.   
2.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy opisanego 
w załącznikach nr 9 i 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) 

prace rozbiórkowe:


a)
nawierzchni przy misie fontanny,


b)
schodów kamiennych wokół fontanny,


c)
nawierzchni z kostki granitowej w pasie od fontanny do ogrodzenia,
2)
roboty ziemne w pasie wokół fontanny – wykopy,

3)
remont stopni schodowych,

4)
regulacja nawierzchni na płycie komory przyziemnej – od krawędzi stopni do misy fontanny,

5)
regulacja poziomu nawierzchni z kostki granitowej – spadek od fontanny w kierunku ogrodzenia,

6)
wykonanie i montaż pokryw z płyt poliestrowych na zbiorniku wody obiegowej,

7)
wymiana pokrywy włazowej,

8)
wykonanie oświetlenia zewnętrznego w nawierzchni z kostki granitowej.

3.
W dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, zatwierdzonego przez Zamawiającego,  ostatecznego harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego. W zależności od potrzeb,  na żądanie Zamawiającego, rzeczony harmonogram będzie aktualizowany w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  
4.
Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również 
m. in. do:

1) organizacji placu budowy wraz z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy,

2) organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zajęciem pasa drogowego łącznie z naliczonymi opłatami, oznakowaniem oraz przywróceniem oznakowania pierwotnego,


3)
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz utrzymywania w należytym stanie tymczasowego zabezpieczenia, np. barier, oznakowania stref niebezpiecznych, znaków drogowych,


4)
zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót oraz poniesienia całkowitej odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością wynikającą  z realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich,

5)

zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,


6)
opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,


7)
wykonania i umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej,

      8)
prowadzenia Dziennika budowy,


9)
powiadomienia wszystkich zainteresowanych, wskazanych w projekcie, o rozpoczęciu i zakończeniu prac, np. ZDiTM, Konserwator Zabytków oraz dostosowania się 
do wydanych uzgodnień i zaleceń,

10)
zagospodarowania materiałów z rozbiórki (np. składowanie, wywóz, opłaty),


11)
uzyskania stosownych protokołów odbioru robót dla poszczególnych branż,

12)
używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym 
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, mających wymagane przez prawo polskie atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania,

13)
wykonania i przedłożenia Zamawiającemu niezbędnych badań laboratoryjnych, 
np. kruszywa, betonu, stali, itd. oraz certyfikatów, atestów, aprobat technicznych, 
itp. na wbudowywane materiały (w języku polskim),


14)
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi, kartami katalogowymi, itp. w języku polskim oraz geodezji powykonawczej – w 3 egz.,


15)
opracowanie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac i ich wyników, opracowanej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację wszystkich czynności (w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków) – 
w 3 egz.
5.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
6.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), a także ze SIWZ i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 maja 2014 r. 

§ 3

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 
36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2. 
W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane urządzenia i materiały przekracza 36 miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz 
z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
3.

W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego - niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

4.  

Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1.
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ……………………….…… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………...…………).

2.
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 

3. 
Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - na podstawie dwóch prawidłowo wystawionych faktur VAT oraz kopii protokołów odbioru prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

4. 
Faktury VAT będą wystawiane na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
5.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5
PODWYKONAWSTWO

1.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców 
w rozumieniu art. 6471 k.c., zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

3.
Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

1)
zakres rzeczowo – finansowy powierzony podwykonawcy,


2)
kwotę wynagrodzenia podwykonawcy,


3)
termin wykonania prac.

4.
Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

5.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą.

6.
Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
7.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu 
w formie jego oświadczenia.
8.
Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

10.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.

11.
Zapisy pkt 6), 7) i 8) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o zapłacie na jego rzecz wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
§ 6
ODBIORY

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru prac. 

2.
Za podstawę ustalenia terminowości realizacji przedmiotu umowy, uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

3.
Odbiór prac, rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4.
Przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczęcia odbioru prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w tym w szczególności:

1)
dokumentację powykonawczą,

2)
Dziennik budowy,
3)
dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur).

W razie nie przekazania dokumentacji odbiorowej lub stwierdzenia braków, odbiór prac nie zostanie dokonany.  W takim przypadku wpis do Dziennika budowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie uznany za nieskuteczny. 

5.
Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin wniesienia wpisu, o którym mowa w ust. 2. W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 
6.
Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac, zostaną usunięte 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru prac. W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania protokołu odbioru prac. W przypadku nie usunięcia wad 
w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.
Protokół odbioru prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.
8. 
Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio dla prac realizowanych w etapie I, czyli 
w 2013 r. i w etapie II, czyli w 2014 r. 
( 7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.  Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………..
2.  Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ………………………………………….………..

§ 8
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac realizowanych 
w poszczególnych etapach - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 
w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

4) za realizowanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bez zgody Zamawiającego -  w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek,

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej, za zwłokę w zapłacie faktury.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.
5.

W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin 
i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu 
na dzień odstąpienia od umowy. Sporządzony bez udziału przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.
6.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
7.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
      
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
8.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 9
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.
§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 11
ZMIANY UMOWY

1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej,

2)
zmianie terminu realizacji,

3)
zmianie wynagrodzenia.

3.
Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 

1)
wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin realizacji robót podstawowych. W takim przypadku 
na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,
2)
w trakcie wykonywania robót wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji i będzie 
to miało wpływ na termin realizacji robót. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,

3)
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych, prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 

4)
ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy,
5)
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac, np. z powodu możliwości zastosowania innej, korzystniejszej ekonomicznie technologii niż ta, która była przewidziana do dnia składania ofert. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

6)
w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
§ 12
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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