Załącznik nr 8
WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / Iz / JT / 35 / 2013
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    ………………………………………………………………..
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
pn. „Zagospodarowanie parku przy ul. 26 Kwietnia – ul. Twardowskiego w Szczecinie – część I”.   
2.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy opisanego 
w załącznikach nr 9 i 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje m. in.:

1) 

wykonanie części I etapu określonego w dokumentacji projektowej, czyli m. in.:


a)
budowa dwóch głównych ciągów komunikacyjnych,


b)
montaż elementów małej architektury,


c)
gospodarka drzewostanem,


d)
budowa nowej linii kablowej oświetlenia,


e)
montaż lamp parkowych,

2)
wykonanie części II etapu określonego w dokumentacji projektowej, czyli m. in.:


a)
  budowa alejek (tylko w zakresie nawierzchni z płytki betonowej).


b)
budowa nowej linii kablowej oświetlenia,


c)
montaż lamp parkowych.

3.
Wykonawca zobowiązany jest – na własny koszt i we własnym zakresie - również 
m. in. do:

1) organizacji placu budowy oraz  organizacji zaplecza socjalnego,


2)

zabezpieczenia własnego mienia na terenie robót,


3)

zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót, określonych przepisami p.poż. 
i bhp oraz przepisami dot. ochrony środowiska,


4)
uporządkowania terenu po zakończeniu prac,

5)
zapewnienia obsługi geodezyjnej,

6)

wykonania dokumentacji powykonawczej - w 1 egz.

4.   Zamawiający zobowiązuje się:

1) przekazać protokolarnie Wykonawcy plac budowy w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,

2) dokonać odbioru wykonanych prac,

3) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace.
5.
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu od Zamawiającego drewna, które pozyska 
w związku z realizacją przedmiotu umowy. W związku z tym, Zamawiający wystawi fakturę na kwotę ustaloną w oparciu o szacunek brakarski stanowiący załącznik nr 12 
do SIWZ.
6.
Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), a także ze SIWZ i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

§ 3

GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 
36 miesięcy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.
2.
W przypadku, gdy gwarancja producenta na zastosowane urządzenia i materiały przekracza 36 miesięcy, wówczas Wykonawca przekaże Zamawiającemu – wraz 
z dokumentacją odbiorową - dokumenty pozwalające na skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji producenta.
3.

W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W razie nie usunięcia wad w tym terminie, wady zostaną usunięte przez Zamawiającego - niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - we własnym zakresie lub przy pomocy osób trzecich, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby jakichkolwiek dodatkowych wezwań. 

4.  

Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia.

§ 4

WYNAGRODZENIE

1.
Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego (cena całkowita podana w ofercie ) Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi ……… zł brutto (słownie: ……………………………………………………………...…………).

2.
Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  niezbędne do jego wykonania. Nieoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu umowy nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 
3.
Z faktury wystawionej przez Wykonawcę zostanie potrącona kwota wynikająca z faktury wystawionej przez Zamawiającego, za sprzedaż drewna pozyskanego przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
4. 
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz kopii protokołu odbioru prac, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
5. Faktura VAT będzie wystawiona na Zakład Usług Komunalnych z siedzibą jw.; jednocześnie Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852-00-15-259).
6.
Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5
PODWYKONAWSTWO

1.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców 
w rozumieniu art. 6471 k.c., zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego przed jej zawarciem.

3.
Umowa z podwykonawcą musi zawierać:


1)
zakres rzeczowo – finansowy powierzony podwykonawcy,


2)
kwotę wynagrodzenia podwykonawcy,


3)
termin wykonania prac.

4.
Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.

5.
Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców 
z dalszym podwykonawcą.

6.
Zabezpieczenie ewentualnych roszczeń podwykonawców wobec Wykonawcy 
i Zamawiającego z tytułu zawarcia umowy, będzie potrącone z faktury Wykonawcy 
i zatrzymane na koncie Zamawiającego do czasu wypłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
7.
Zwrot zabezpieczenia nastąpi z chwilą udokumentowania przez podwykonawcę otrzymania wynagrodzenia zgodnie z umową, przekazanego Zamawiającemu 
w formie jego oświadczenia.
8.
Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy bezpośrednio na jego rachunek, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9.
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

10.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.

11.
Zapisy pkt 6), 7) i 8) powyżej nie znajdą zastosowania, o ile Wykonawca wraz 
z fakturą za wykonane roboty dostarczy Zamawiającemu oświadczenie Podwykonawców o zapłacie na jego rzecz wierzytelności z tytułu robót zrealizowanych przez Podwykonawców.
§ 6
ODBIORY

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru prac. 
2. Za podstawę ustalenia terminowej realizacji przedmiotu umowy, uznaje się potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpis do Dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

3.
Odbiór prac, rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, poprzez wniesienie wpisu, określonego w ust. 2, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
4.
Przed dniem wyznaczonym jako termin rozpoczęcia odbioru prac, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, w tym w szczególności:

1)
dokumentację powykonawczą,

2)
operat geodezyjny,
3)
Dziennik budowy,
4)
dokumenty dot. gospodarowania odpadami (np. kopie faktur).

W razie nie przekazania dokumentacji odbiorowej lub stwierdzenia braków, odbiór prac nie zostanie dokonany.  W takim przypadku wpis do Dziennika budowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie uznany za nieskuteczny. 

5.
Przez odbiór prac w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin wniesienia wpisu, o którym mowa w ust. 2. W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się i kontynuuje po ich usunięciu. 

6.
Wszelkie wady przedmiotu umowy stwierdzone przy odbiorze prac, zostaną usunięte 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad sporządza się protokół odbioru prac. W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania protokołu odbioru prac. W przypadku nie usunięcia wad 
w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięciu wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7.
Protokół odbioru prac będzie stanowił podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowany przedmiot umowy.
( 7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1.  Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………………………………………………..
2.  Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ………………………………………….………..

§ 8
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 
w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,
4) za zwłokę w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 9 ust. 3 umowy - w wysokości 
0,1 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki,

5) za realizowanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy bez zgody Zamawiającego -  w wysokości 8 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy taki przypadek,
6) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej, za zwłokę w zapłacie faktury.
4. 
Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwłoka w wykonaniu obowiązku wynikającego w § 9 ust. 3 umowy, przekroczy 7 dni.

5.

W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Zamawiający wyznaczy termin 
i miejsce inwentaryzacji 
oraz sporządzi protokół zaawansowania prac, według stanu 
na dzień odstąpienia od umowy. Sporządzony bez udziału przedstawiciela Wykonawcy protokół, będzie również posiadał moc obowiązującą, o ile Wykonawca nie przybył pomimo zawiadomienia go o terminie inwentaryzacji nie później niż 3 dni przed jej terminem.
6.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo niezależnie od dochodzenia odszkodowania, naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł i nakazać w wyznaczonym terminie usunięcie uszkodzeń lub zniszczeń. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w usunięciu uszkodzeń lub zniszczeń. Jeżeli zwłoka przekroczy 8 dni, wówczas Zamawiający ma prawo, usunięcia zniszczeń lub uszkodzeń we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
7.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości szkody rzeczywistej na zasadach ogólnych.
8.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
      
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.
9.    Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty

dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających 
z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. na kwotę …………………. zł (słownie: ………………………..………………………………….)

w formie ........................................................................... .
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, przy czym 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawia 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, określonego w § 3 ust. 1 umowy.
3. W przypadku, gdy termin realizacji lub okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony 
w wyniku okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy tak, by termin ten upływał z dniem upływu terminu realizacji lub okresu gwarancji i rękojmi. Przedłużenie terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno nastąpić w okresie 7 dni od dnia przedłużenia terminu realizacji lub okresu gwarancji i rękojmi.   

§ 10
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 12
ZMIANY UMOWY

1.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty polegających na:

1) 
zmianie przedmiotu umowy spowodowanej wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej,

2)
zmianie terminu realizacji,

3)
zmianie wynagrodzenia.

3.
Zmiany w umowie będą możliwe na warunkach opisanych poniżej: 

1)
wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie miała wpływ na termin realizacji robót podstawowych. W takim przypadku 
na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,

2)
w trakcie wykonywania robót wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji i będzie 
to miało wpływ na termin realizacji robót. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy,
3)
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych, prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. W takim przypadku na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 
4)
ulegnie zmianie urzędowa stawka należnych podatków i opłat, w szczególności zmiana stawki podatku VAT. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego zmiana wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy,
5)
w przypadku zmiany sposobu przeprowadzenia prac, np. z powodu możliwości zastosowania innej, korzystniejszej ekonomicznie technologii niż ta, która była przewidziana do dnia składania ofert. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy,

6)
w przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
§ 13
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

   WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY
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