       Załącznik nr 7/I

WZÓR UMOWY

UMOWA NR WZ / Iz / 38/I / 2014
zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    NIP  852-00-15-259  REGON  810735460  

    reprezentowaną przez: 

    Dyrektora ZUK – Andrzeja Sumisławskiego
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON

1.   Przedmiotem umowy jest likwidacja źródła choroby cisów na terenach zieleni miasta Szczecin.
2.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie zabiegów agrotechnicznych, mających na celu ograniczenie populacji patogena powodującego zamieranie pędów cisów na Cmentarzu Centralnym i na terenach zieleni miasta Szczecin - w dwóch etapach:

1) etap I – usunięcie (otrząsanie gałęzi z porażonego igliwia oraz wycinanie porażonych końcówek pędów, grabienie, zamiatanie podłoża pod roślinami) i zniszczenie chorego igliwia oraz porażonych pędów (poprzez spalenie),

2) etap II – 2-krotny oprysk cisów środkami grzybobójczymi, niszczącymi sprawcę zmian

                   chorobowych, przy czym czas trwania jednego oprysku będzie nie dłuższy niż 
                         4 tygodnie, a odstęp pomiędzy pierwszym a drugim opryskiem będzie wynosił 
                         co najmniej 30 dni kalendarzowych.
3.
Wykonawca zobowiązany jest do:


1)  codziennego, bieżącego wywozu i niszczenia porażonych części roślin,


2)
zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w pobliżu miejsc objętych 
zabiegami oraz niezakłócania ruchu,


3) 
zachowania czystości w trakcie realizacji prac i uprzątnięcia terenu po ich zakończeniu,

4)
wyznaczania miejsca spalania porażonych części roślin i uzyskanie niezbędnych pozwoleń 
      i uzgodnień,

      5)
zgłaszania każdorazowego wygrabienia poszczególnego obiektu, w następnym dniu roboczym po dniu realizacji prac.
4.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający zgodę właściwych służb 
na przeprowadzanie spalania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli miejsca spalania.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością 

i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług.
6.
Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, m. in. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej: SIWZ), załącznikiem nr 8 do SIWZ i ofertą, które stanowią integralną część umowy. 

§ 2

TERMIN REALIZACJI

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: 
1)  etap I – nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

2)  etap II – nie dłużej niż 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia etapu I.

§ 3

ODBIÓR PRAC

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace do czasu odbioru prac. 

2. Za zachowanie terminów określonych w § 2 uznaje się potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru danego etapu. 

3.
Odbiór danego etapu rozpocznie się w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

4.
Przez odbiór danego etapu w rozumieniu niniejszej umowy rozumieć należy odbiór bez wad. 
W takim przypadku, za termin zakończenia realizacji danego etapu uznaje się termin zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2. W razie wystąpienia wad czynności odbioru przerywa się 
i kontynuuje po ich usunięciu. 

5.
Wszelkie wady prac danego etapu stwierdzone przy odbiorze prac, zostaną usunięte 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po usunięciu wad podpisany zostaje protokół odbioru danego etapu, przy czym - w takim przypadku - za termin zakończenia realizacji danego etapu uznaje się termin podpisania protokołu odbioru prac. W przypadku nie usunięcia wad 
w powyższym terminie, Zamawiający – niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień - ma prawo powierzyć usunięcie wad innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.
Protokół odbioru danego etapu stanowi podstawę uznania prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT za zrealizowane prace w danym etapie. 

§ 4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy wynosi: ………..…..…. zł brutto (słownie:……………………………………………………..), obejmujące podatek VAT, w tym:


1)  za realizację etapu I: …………….. zł brutto, obejmujące podatek VAT,

2)  za realizację etapu II: …………….. zł brutto, obejmujące podatek VAT.

2. Wynagrodzenie płatne będzie częściowo - po realizacji poszczególnych etapów - w terminie 21 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych na Zakład Usług Komunalnych (z siedzibą jw.) faktur VAT i kopii protokołów odbioru prac.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturach. 
4.
  Zamawiający, oświadcza, iż jest płatnikiem podatku od towarów i usług (NIP 852- 00 -15 - 259).

5.
  Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawiciel Zamawiającego: p. ………………………………………………………………..

2. Przedstawiciel Wykonawcy: p. ………………….……………………………………………...

§ 6
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu prac danego etapu - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, odpowiednio za dany etap, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac, 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac danego etapu - w wysokości 
0,5 % wartości wynagrodzenia, odpowiednio za dany etap, za każdy dzień zwłoki,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

1) za zwłokę w zapłacie faktur - odsetki w wysokości ustawowej,

2) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający ma prawo bez dodatkowych wezwań odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną 
w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,
2) zwłoka w realizacji prac lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, przekroczy 
7 dni.

5.
 W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
 prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Zasada ta dotyczy wszelkich kar umownych 
 wynikających z niniejszej umowy jak również przypadków, w których kara umowna nie została 
 ustanowiona.
6.   Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących

      mu należności, bez dodatkowego wezwania.

7.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień    zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8
PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty w przypadku:
1) 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów,

2)
wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrznego, którego skutków nie da 
się  przewidzieć, np. huragan, powódź.

5.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
        WYKONAWCA
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