Załącznik 3 do umowy 


HARMONOGRAM WYKONANIA PRAC

I ETAP

1. Zakup i dostawa 15 szt. konstrukcji kwiatowych (zgodnych z załącznikiem).

2. Obsadzenie i dostarczenie gotowych konstrukcji kwiatowych z materiałem roślinnym (z wypełnieniem konstrukcji ziemią żyzną lub podłożem beztorfowym) w następującym terminie:
· I-sze obsadzenie  16 maja 2016 r. (zmiana letnia – ok. 170 szt na jedną konstrukcję -  pelargonia zwisająca odmiana o czerwonej barwie kwiatów)

II ETAP 

1. Pielęgnacja nasadzeń kwiatowych (zmiana letnia od 16 maja do dn. 16 października 2016 r.; zmiana jesienna od 24 października do maksymalnie 30 listopada 2016 r):

· podlewanie z nawożeniem wg potrzeb - max. 15-krotne w  okresie trwania umowy,
· odchwaszczanie wg potrzeb - max. 3-krotne w okresie trwania umowy,
· usuwanie przekwitniętych kwiatostanów lub obumarłych liści wg potrzeb -  max. 2-krotne w okresie trwania umowy,
· oprysk z użyciem środków chemicznych – max. 6-krotne w okresie trwania umowy;
· dosadzanie skradzionego lub zniszczonego materiału roślinnego - maksymalnie 30 szt. roślin w okresie trwania umowy.
2.  Likwidacja nasadzeń kwiatowych;

· 16 października 2016 r. (zmiana letnia)
3. II-gie obsadzenie konstrukcji kwiatowych materiałem roślinnym 
(bez wymiany podłoża) w następującym terminie:

· 24 października 2016 r. (zmiana jesienna – ok 170 szt. na jedną konstrukcję -  kapusta ozdobna odmiana o   barwie różowej w środku i zielonej na zewnątrz główki, średnica główki min. 20 cm
4. Likwidacja nasadzeń kwiatowych;

· najpóźniej do 30 listopada 2016 r. - w zależności od warunków pogodowych      (zmiana jesienna);
5. Po likwidacji zmiany jesiennej nasadzeń opróżnienie konstrukcji z substratu, oczyszczenie, rozłożenie i przewóz do bazy ZUK na terenie Szczecina.
6. Posadzenie w trawnikach cebul krokusów w terminie do 30 października 2016 r. równomiernie na całej powierzchni trawników (oprócz mis pod drzewami).

