Załącznik nr 7/II
WZÓR UMOWY

UMOWA NR CRU / WZ / …….. / 2017

zawarta w dniu ................... w Szczecinie pomiędzy:

1. Gminą Miasto Szczecin - Zakładem Usług Komunalnych 

    z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125 A,  

    reprezentowaną przez: 

    Tomasza Wawrzyńczaka - Dyrektora ZUK 
    zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

2.  ..................................................................................................

    z siedzibą ..........................................................................................

    reprezentowanym przez:

...................................................................................

    zwanym dalej „WYKONAWCĄ” 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym oferta złożona przez Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą.

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn. „Konserwacja 
i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Centralnego oraz grobownictwa wojennego 
w Szczecinie”. 

2.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach 2 i 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), które stanowią integralną część umowy.

3.
Zamawiający informuje, że Cmentarz Centralny wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1066 na podstawie decyzji z dnia 16 czerwca 1985 r. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (L.dz. KL.III.5340/10/85). Ochronie podlega układ przestrzenny, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczna, mała architektura oraz zieleń niska i wysoka.

4.
Grobownictwa wojenne obejmuje następujące obiekty:

1)   Kwatera Wojenna Żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej,

2)   Mogiła zbiorowa żołnierzy Bojowego Oddziału Armii (formacji podziemia
      niepodległościowego),

3)  Kwatera Wojenna Jeńców Belgijskich oraz Jeńców Wojska Polskiego,

4)  Cmentarz Jeńców Francuskich przy ul. Litewskiej,

5)  Mogiła zbiorowa na cmentarzu komunalnym w Dąbiu.

5. Ze względu na rosnący na Cmentarzu Centralnym cenny drzewostan zabrania się poruszania ciężkimi, wielotonowymi (z wysokimi burtami) pojazdami, które narażałyby konary oraz gałęzie drzew na uszkodzenie, a nawierzchnie alejek na dewastacje. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy – zgłoszenia Zamawiającemu pojazdów, tj. marek (typów) i nr rejestracyjnych, którymi będzie posługiwał się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

6. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1)
gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami); do faktury VAT za dany miesiąc Wykonawca zobowiązany jest dostarczać dokument dot. 
gospodarowania odpadami;

2)
stosowania się do miesięcznych zleceń prac przekazywanych przez Przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym będzie realizowane zlecenie. Zlecenie prac będzie zawierało m.in.: rodzaj prac, obiekt i termin wykonania. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo modyfikacji miesięcznego zlecenia prac (zlecenia dodatkowe przekazywane faksem lub e-mailem), w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie ustalania miesięcznego zlecenia prac – dotyczy to zlecania prac stanowiących przedmiot umowy, a nie objętych miesięcznym zleceniem prac; 

3)  prowadzenia Dziennika Prac, który będzie przedkładany Przedstawicielowi Zamawiającego na każde wezwanie Przedstawiciela Zamawiającego, w celu bieżącej kontroli wykonywanych prac oraz ostatniego dnia każdego miesiąca w celu odbioru prac za ten miesiąc;

     4)   
sporządzania protokołów odbioru prac (na podstawie Dziennika Prac) - potwierdzanych następnie przez Przedstawiciela Zamawiającego, przy czym protokoły odbioru prac będą sporządzane najpóźniej do pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym były wykonane prace. Protokoły należy składać w siedzibie Zamawiającego 
z potwierdzeniem daty ich wpływu w celu ich weryfikacji i akceptacji, czyli potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego;

5)
sporządzania kosztorysów powykonawczych, na podstawie potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego protokołów odbioru prac; Kwoty wynikające 
z kosztorysów powykonawczych będą stanowiły sumę iloczynów faktycznie wykonanych prac w danym miesiącu i odpowiednio cen jednostkowych brutto zawartych w kosztorysie ofertowym;
6)    wystawiania faktur VAT (zgodnych z kosztorysami powykonawczymi); dane do faktury:

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin

                             PL. Armii Krajowej 1

                             70-456 Szczecin

                             NIP  851-030-94-10

              Płatnik:   Zakład Usług Komunalnych 

                             z siedzibą jw.
7) 
wykonywania prac z należytą starannością oraz stałego utrzymywania czystości 
na obiektach objętych przedmiotem umowy; Przedstawiciela Zamawiającego będzie prowadził kontrolę realizacji prac; Wykonawca będzie miał obowiązek niezwłocznie uwzględniać uwagi Przedstawiciela Zamawiającego; 

  8)
wykonywania prac innych, nie ujętych w kosztorysie ofertowym:

          a) 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania prac innych, nie ujętych 
w kosztorysie ofertowym, które są konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, po otrzymaniu – na piśmie, faksem, e-mailem lub telefonicznie - zgłoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego;

b)   
prace inne, nie ujęte w kosztorysie ofertowym będą kosztorysowane metodą kalkulacji    szczegółowej zgodnie z zasadami kosztorysowania, z zastosowaniem:

A.  
cen robocizny wraz z kosztami pośrednimi i zyskiem, na poziomie średnich cen krajowych do robót inżynieryjnych, publikowanych w informatorach SEKOCENBUD, aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu powykonawczego, 

B.   
cen sprzętu wraz z kosztami pośrednimi i zyskiem, na poziomie średnich cen publikowanych  w informatorach SEKOCENBUD, aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu powykonawczego,

C.   
cen materiałów, wynikających z faktur VAT na zakupiony przez Wykonawcę materiał, z uwzględnieniem kosztów zakupu na poziomie średnich cen publikowanych w informatorach SEKOCENBUD, aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu powykonawczego; faktury VAT odnośnie zakupionego materiału Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wraz z fakturą VAT za prace wykonane w danym okresie rozliczeniowym.
7. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo częściowego dysponowania drewnem pochodzącym 
z wycinki drzew, w związku z np. okresowym zaopatrywaniem w opał podopiecznych Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć drewno pod wskazany przez Przedstawiciela Zamawiającego adres w obrębie  Szczecina, na własny koszt. 

     Wykonawca zobowiązany jest do zakupu od Zamawiającego drewna, które pozyskuje 
w związku z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający wystawia faktury za sprzedaż pozyskanego drewna. Kwoty wynikające z w/w faktur (ustalone w oparciu o załącznik nr 5 do SIWZ) są potrącane z faktur wystawianych przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy.

8.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie prac.

9.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z najwyższą starannością wymaganą 
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi, na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości prac,  zgodnie z  przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym m. in. ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) a także z SIWZ i z ofertą, które stanowią integralną część umowy.

10. 
 Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Przedstawiciela Zamawiającego o wykonywaniu zadania przy udziale podwykonawców. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, jak za działania własne.

11.
 Zatrudnienie:

1)    Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności podczas realizacji zamówienia w sytuacji, gdy wykonywanie tych czynności polega 
na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

2)    Zatrudnienie, o którym mowa w pkt 1, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 

3)    Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (np. kopie umów o pracę) osób, o których mowa 
w pkt  1.
4)    W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa 
w pkt 1 lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w § 5 niniejszej umowy.

§ 2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017 r.
§ 3
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Maksymalną wartość nominalną zobowiązania Zamawiającego, określa się do kwoty ………………zł brutto (słownie:…………………………………………………………)., w tym:

1)    maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe dot. konserwacji i utrzymania zieleni na terenie Cmentarza Centralnego, określa się do kwoty: ……………….…. zł brutto,

2)    maksymalne wynagrodzenie dot. grobownictwa wojennego wynosi: ……………… zł brutto.
2. Za prace wykonane zgodnie z miesięcznym zleceniem prac, zleceniami dodatkowymi, 
o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 i prace inne, nie ujęte w kosztorysie ofertowym - wynagrodzenie płatne będzie w częściach w następujący sposób:  
1)  
od stycznia 2017 r. do listopada 2017  r. - raz w miesiącu - po realizacji przedmiotu umowy 
w danym miesiącu, każdorazowo w terminie …. dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT (jedna za realizację przedmiotu umowy w zakresie konserwacji i utrzymania zieleni na terenie Cmentarza Centralnego i druga – za realizację przedmiotu umowy w zakresie grobownictwa wojennego) - wraz z załączonymi - potwierdzonymi przez Przedstawiciela Zamawiającego - protokołami odbioru prac, kosztorysami powykonawczymi oraz dokumentami dot. gospodarowania odpadami 
i dokumentami dot. zakupu materiału roślinnego, 

 2) w grudniu 2017 r.  – po realizacji przedmiotu umowy w grudniu 2017 r., w terminie 
10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT (faktury zostaną wystawione do dnia 17 grudnia 2017 r.; jedna za realizację przedmiotu umowy w zakresie konserwacji i utrzymania zieleni na terenie Cmentarza Centralnego i druga – za realizację przedmiotu umowy w zakresie grobownictwa wojennego), wraz z załączonymi - potwierdzonymi przez Przedstawiciela Zamawiającego - protokołami odbioru prac, kosztorysami powykonawczymi oraz dokumentami dot. gospodarowania odpadami i dokumentami dot. zakupu materiału roślinnego.
3.   Jako datę zapłaty traktuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4.
W związku z tym, że Wykonawca jest zobowiązany do zakupu od Zamawiającego drewna, które pozyska w związku z realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający dokonuje potrącenia kwot wynikających z faktur wystawianych przez Zakład Usług Komunalnych -  za sprzedaż drewna, 
z  faktur – wystawianych przez Wykonawcę na Zakład Usług Komunalnych - za realizację przedmiotu umowy. Do faktur wystawianych przez Zakład Usług Komunalnych będą załączane protokoły zbiorcze z protokołów obmiaru z danego miesiąca.  

( 4
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Przedstawiciel Zamawiającego (Inspektor nadzoru): p. ……..………………….………………...
2. Przedstawiciel Wykonawcy (Kierownik robót): p. ……………………………..…………………

§ 5
KARY UMOWNE

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
na poniższych zasadach:

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie każdej pracy wynikającej z miesięcznego zlecenia prac, zlecenia dodatkowego lub pracy innej, nie ujętej w kosztorysie ofertowym – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200,00 zł i wezwie Wykonawcę 
do wykonania lub należytego wykonania pracy, w wyznaczonym terminie; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości …….. zł 
za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania każdej pracy; po przekroczeniu 7 dni zwłoki,  Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie czynności innemu podmiotowi, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 2 000,00 zł albo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną za odstąpienie,

2) za niewykonanie lub nienależyte (w tym pozostawanie w zwłoce) wykonanie obowiązków wynikających z realizacji przedmiotu umowy, z wyjątkiem prac wynikających z miesięcznego zlecenia prac, zlecenia dodatkowego lub pracy innej, nie ujętej w kosztorysie ofertowym – Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300,00 zł za każde niewykonanie lub nienależyte (w tym pozostawanie w zwłoce) wykonanie obowiązku,

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5 % maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy,

4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie faktury - odsetki 
w wysokości ustawowej,

5) w przypadku braku zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przy realizacji zamówienia, osób na umowę o pracę, w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nie przedstawienia, na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób – w wysokości 3 000,00 zł za każdą niezatrudnioną 
osobę lub każdy przypadek nie przedstawienia dowodów, o których mowa w § 1 ust. 11 pkt 3 umowy.

2. 
Zamawiający ma prawo, bez dodatkowych wezwań, odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % maksymalnej nominalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, jeżeli:

1)   Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,

2)   Zamawiający trzykrotnie (czyli w trzech miesiącach) naliczy Wykonawcy kary umowne 
 za niewykonanie lub nienależyte wykonanie prac.
3.
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, o których mowa w niniejszym paragrafie.

4.    
Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia zieleni lub elementów infrastruktury przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo niezależnie od dochodzenia odszkodowania, naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1 000,00 zł oraz nakazać w wyznaczonym terminie usunięcie uszkodzeń lub zniszczeń. W przypadku zwłoki  
w usunięciu zniszczenia lub uszkodzenia, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną 
w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekroczy 8 dni, wówczas Zamawiający ma 
prawo, usunięcia zniszczeń lub uszkodzeń we własnym zakresie na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. W przypadku uniemożliwiającym odtworzenie zniszczonej lub uszkodzonej zieleni, Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną jak 
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpić od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną.

6.
Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia 
z przysługujących mu należności, bez dodatkowego wezwania.

7.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagalne:

1)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

2)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 6

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, 
tj. na kwotę …………………..…. zł (słownie: …..........................................................................) w formie ...................................................................................................... .   

2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni 
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.  

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), tj. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,  Zamawiający może odstąpić od umowy 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8

PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Ewentualne spory rozstrzygał będzie Sąd Powszechny w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie
      przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
      publicznych.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
      pisemnej pod rygorem nieważności.

4.
Zmiana umowy:

1)    zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami 
art. 144 ustawy,

2)   Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy  
w przypadku:
a)    zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty
  wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością
  wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ,

3)
Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych 
w rejestrach publicznych.

5.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla
Zamawiającego  i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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