SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na likwidacji dzikich wysypisk na obszarze Gminy Miasto Szczecin, obszar lasów miejskich. Pod pojęciem likwidacji dzikich wysypisk rozumie się czynności związane z zebraniem wraz z usunięciem ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca odpadów komunalnych, np.: gruzu, odpadów poremontowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpadów stanowiących pozostałości po pojazdach samochodowych, opon i innych nieczystości oraz wywóz odpadów 
do zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Wykonawca zobowiązany jest do raportowania miesięcznego ilości zebranych odpadów poprzez dostarczenie kart przekazania odpadów dla Zamawiającego wraz 
z miesięcznymi protokołami odbioru.

Przedmiot zamówienia:

Powierzchnia punktu przeznaczona do oczyszczenia z odpadów - do 5000 m2

Szacowana ilość punktów - 60

Szacowana ilość odpadów –80 Mg

Sposób świadczenia usługi:

1) 	Wykonawca wyznaczy osobę (koordynatora), z którą Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 
do godziny 15.00. Koordynator Umowy odpowiedzialny będzie za nadzorowanie 
i koordynowanie wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia;

2) 	Wykonawca, na zgłoszenie Zamawiającego, zobowiązany będzie do podjęcia działań związanych z likwidacją dzikiego wysypiska nie później niż w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania zgłoszenia;

3) 	Zamawiający, poprzez wyznaczone osoby, przekazywać będzie Wykonawcy zgłoszenia 
do realizacji drogą elektroniczną poprzez aplikację ALERT SZCZECIN;

4) Zamawiający w zgłoszeniu określi miejsce występowania zanieczyszczenia wraz 
z podaniem współrzędnych GPS, określi oszacowaną powierzchnię terenu przeznaczoną 
do oczyszczenia z odpadów, wskaże rodzaj odpadów;

5) 	Wykonawca, w przypadku zaistnienia różnic pomiędzy informacjami ze zgłoszeń Zamawiającego a stanem faktycznym, w szczególności w odniesieniu do powierzchni terenu przeznaczoną do oczyszczenia, zobowiązany będzie do zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu, w celu weryfikacji.

Przedmiot zamówienie obejmuje ponadto:

1) 	uprzątnięcie i wywóz odpadów ze wskazanego terenów do miejsca ich unieszkodliwienia, odzysku lub przetworzenia zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami;

2) 	w przypadku usunięcia odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji zastępczych, określonych dla regionu szczecińskiego w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”.

Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.

Kod odpadów:

20 03 01           niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)